**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г. № \_\_\_\_\_\_**

**р.п.Чердаклы**

**Об утверждении муниципальной программы «Пятилетка благоустройства на 2017-2021 годы на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области»**

В целях организации работ по благоустройству и улучшению архитектурного облика муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Пятилетка благоустройства на 2017-2021 годы на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава администрации муниципального

образования «Чердаклинский район»

Ульяновской области В.В.Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

«Чердаклинский район»

Ульяновской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г. №\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Пятилетка благоустройства на 2017-2021 годы на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области»**

р.п.Чердаклы

2016 год

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Наименование муниципальной программы | «Пятилетка благоустройства на 2017-2021 годы на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области» |
| 2. Муниципальный заказчик муниципальной программы (муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы) | Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. |
| 3. Исполнители и соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения»;  Муниципальное учреждение Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 4.Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| 5.Цели муниципальной программы | -повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области;  -улучшение архитектурного облика населенных пунктов расположенных на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области. |
| 6. Задачи муниципальной программы | -приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  -формирование мониторинга точек территориального развития в сфере улучшения архитектурного облика населенных пунктов муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области;  -восстановление и реконструкция уличного освещения;  -оздоровление санитарной экологической обстановки в поселке. |
| 7. Целевые индикаторы муниципальной программы | - Посадка не менее 600 деревьев  - Установка не менее 10 малых архитектурных форм  - Ремонт не менее 2 памятников  - Благоустройство 2х парков |
| 8.Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации: 2017 - 2021 годы.  Этапы реализации Программы:  1 этап-2017 год;  2 этап-2018 год;  3 этап-2019 год;  4 этап-2020 год;  5 этап-2021 год. |
| 9.Система мероприятий муниципальной программы | Приложения 1 к программе |
| 10.Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | Общий объем финансирования Программы в течении 2017-2021 годов из бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 75150,0 тыс.руб.:  2017 г. – 17020,0 тыс.руб.;  2018 г. – 15085,0 тыс.руб.;  2019 г. – 14180,0 тыс.руб.;  2020 г. – 14395,0 тыс.руб.;  2021 г. – 14470,0 тыс.руб..  В результате реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие показатели:  - повышение комфортности условий проживания населения на территории поселения;  -улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области;  -улучшение архитектурного облика муниципального образования Чердаклинское городское поселение». |
| 11.Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы | В результате реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие показатели:  - повышение комфортности условий проживания населения на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области;  -улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области;  -улучшение архитектурного облика муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области. |
| 12.Организация управления муниципальной программой | Контроль за реализацией программы осуществляется муниципальным учреждением Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1.Введение.** **Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа**

Муниципальная программа «Пятилетка благоустройства на 2017-2021 годы на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области» (далее - муниципальная программа) разработана с целью исполнения полномочий по благоустройству и улучшению архитектурного облика муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области.

Муниципальная программа определяет цели, задачи, мероприятия по благоустройству и улучшению архитектурного облика муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области. Проблемами, на решение которых направлена муниципальная программа, являются низкие показатели привлекательности территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области и отсутствие представителей общественности, заинтересованных в благоустройстве.

Низкие показатели привлекательности территории зависят от отсутствия комплексного подхода к благоустройству и улучшению архитектурного облика территории, степени участия населения в улучшении архитектурного облика.

Ежегодно подтверждается потребность в разработке проектных предложений, направленных на развитие общественных и частных территорий, внедрение новых элементов в цветочном оформлении, праздничной атрибутики и т.д.

В целях повышения качества, привлекательности архитектурной среды, стимулирования населения, создания системы конкуренции достижений в реализации архитектурных идей, необходимо проведение работ по улучшению архитектурного облика территорий и конкурсных мероприятий, выявляющих лучших участников с последующей популяризацией достигнутых ими результатов.

**2.Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы**

**Целями** муниципальной программы являются:

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области;

- улучшение архитектурного облика населенных пунктов муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области;

**Задачи** муниципальной программы:

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- восстановление и реконструкция уличного освещения;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области;

- формирование мониторинга точек территориального развития в сфере улучшения архитектурного облика населенных пунктов в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области.

**Целевыми индикаторами** муниципальной программы являются:

- посадка не менее 600 деревьев;

- установка не менее 10 малых архитектурных форм;

- ремонт не менее 2 памятников;

- благоустройство 2х парков;

-внедрение новых приемов, повышение культуры цветочного оформления;

**3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Программа реализуется в 2017-2021 годы. Этапы реализации Программы:

1 этап-2017 год;

2 этап-2018 год;

3 этап-2019 год;

4 этап-2020 год;

5 этап-2021 год.

**4.Система мероприятий муниципальной программы**

Система мероприятий муниципальной программы содержит мероприятия по благоустройству и улучшению архитектурного облика на период 2017-2021гг. (Приложение 1 к муниципальной программе).

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется за счёт средств бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области.

Общая потребность – 75150,0 тыс.руб.

2017 г. – 17020,0 тыс.руб.;

2018 г. – 15085,0 тыс.руб.;

2019 г. – 14180,0 тыс.руб.;

2020 г. – 14395,0 тыс.руб.;

2021 г. – 14470,0 тыс.руб..

Финансовый механизм муниципальной программы осуществляется в соответствии срокам реализации отдельных мероприятий согласно Приложения к муниципальной программе.

**6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной программы**

Результатом реализации мероприятий муниципальной программы станет благоустройство и повышение качества, привлекательности архитектурной среды.

В рамках реализации муниципальной программы планируется выполнить мероприятия согласно приложения к муниципальной программе.

Организация работы по повышению эффективности муниципальной программы:

- постоянное осуществление мониторинга хода реализации муниципальной программы в разрезе конкретных участков территорий, с публикацией заложенных на реализацию бюджетных и внебюджетных сумм;

- активное информирование населения о планах работ и о ходе всех мероприятий по реализации муниципальной программы с целью привлечения к участию в них все большего числа жителей.

Социальная эффективность муниципальной программы как инструмента муниципального управления состоит по существу в одном - в установлении четких, работоспособных механизмов общественной координации.

**7. Организация управления муниципальной программой**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется муниципальным учреждением Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.

Приложение 1

к Программе

**Система программных мероприятий**

муниципальной программы «Пятилетка благоустройства на 2017-2021 годы на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес объекта благоустройства | Мероприятия | Сумма затрат, тыс.руб. | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего |
| **1. Основные элементы пятилетки благоустройства**  **МО «Чердаклинское городское поселение»** | | | | | | | | |
| 1 | р.п Чердаклы  Парк Воинской славы  ул. Советская-34 | -косметический ремонт памятника Воинам интернационалистам (косметический) | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 400,0 |
| -устройство тротуаров | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 |
| -устройство освещения | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 |
| -Ремонт памятника Воинам Чердаклинцам | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 |
| -озеленение (посадка деревьев, цветочной рассады, кустарников, разбивка газонов) | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 160,0 |
| -ремонт ограждения | - | 100 | - | - | - | 100,0 |
| -установка урн | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 |
| -установка садовых лавочек | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 |
| 2 | р.п. Чердаклы  памятник  ансамбля участникам ВОВ  ул. Советская-2Б | - ремонт памятника | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 400,0 |
| - озеленение(посадка цветочной рассады, разбивка газонов, полив, содержание) | 50,0 | 50,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 205,0 |
| 3 | р.п. Чердаклы  благоустройство автодороги по ул. 50 лет ВЛКСМ,  ул. Советская | -замена освещения | - | - | - | 200,0 | 200,0 | 400,0 |
| -благоустройство водозаборных колонок, приобретение колонок | 150,0 | 150,0 | 100,0 | - | - | 400,0 |
| -устройство тротуаров | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 |
| -озеленение (установка флористического каркаса, посадка цветочной рассады на опорных конструкциях, флористическом каркасе, полив) | 350,0 | 200,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 745,0 |
| 4. | Улица Рабочая | -установка урн | - | 20 | - | - | - | 20 |
| -установка садовых лавочек | - | 50 | - | - | - | 50 |
| -озеленение | - | 30 | - | - | - | 30 |
| -спил деревьев | 100 |  | - | - | - | 100 |
| -устройство тротуара | - | 600 | - | - | - | 600 |
| -планировка территории | 200 | - | - | - | -- | 200 |
| --устройство освещения | 350 | - | - | - | - | 350 |
| 5. | Конкурсные мероприятия по благоустройству и улучшению архитектурного облика | «Лучший макет (панорама, диорама, стенд) к годовщине празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне» | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 90,0 |
| «Симбирский семицвет» | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 85,0 |
| «Уютный сад» | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 85,0 |
| «Лучшая идея художественного оформления фасадов жилых домов» | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 85,0 |
| «Снежная фантазия» | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 90,0 |
|  | **Всего:** |  | **2810,0** | **1380,0** | **420,0** | **535,0** | **600,0** | **5745,0** |

**2. ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  мероприятия | **2017 год** | 2018 год | 2019 год | **2020 год** | **2021 год** | **всего** |
| 1. | Техническое обслуживание сетей наружного освещения | 250,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1450,0 |
| 2. | Устройство наружного освещения в жилом секторе (монтаж фонарей) | 300,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1300,0 |
| 3. | Приобретение светильников и эл.счетчиков, электро товаров | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1400,0 |
| 4. | Оплата электроэнергии (уличное освещение) | 3100,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 17100,0 |
| 5. | Зимнее содержание дорог (вывоз снега, грейдирование дорог, посыпка пескосоляной смесью и др.) | 1700,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 8900,0 |
| 6. | Посадка цветов, кустарников, деревьев, разбивка газонов, приобретение рассады, полив, содержание газонов, цветников (прополка), приобретение семян многолетней травы | 360,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1160,0 |
| 7. | Приобретение и монтаж малых архитектурных форм (детских игровых площадок) | 500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1700,0 |
| 8. | Приобретение мусорных контейнеров и обустройство контейнерных площадок, приобретение плит, монтаж ограждений | 700,0 | 400,0 | 450,0 | 500,0 | 500,0 | 2550,0 |
| 9. | Летнее содержание дорог (скос сорной травы мотокосой вручную, скос травы косилкой роторной, грейдирование и прочее) | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 4000,0 |
| 10. | Сбор и вывоз мусора, ликвидация несанкционированных свалок | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 4000,0 |
| 11. | Вырубка сухостойных и аварийных деревьев, кустарников, окультуривание деревьев | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1750,0 |
| 12. | Установка, монтаж и демонтаж новогодней ели, ремонт каркаса для новогодней ели, приобретение живых елок, украшения для елок, монтаж елочных украшений;  монтаж, приобретение светодиодных консолей;  приобретение гирлянд. | 500,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1300,0 |
| 13. | Изготовление, приобретение и монтаж, демонтаж баннеров | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 750,0 |
| 14 | Ремонт памятников (с. Енганаево, р.п. Чердаклы)  и их охрана | 150,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1550,0 |
| 15. | Содержание кладбищ (уборка мусора, покраска забора и др.) | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 1100,0 |
| 16. | Ремонт и содержание, оформление доски «Почета», мемориальной доски, информац.стенда в р.п.Чердаклы, с.Енганаево | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 345,0 |
| 17. | Ремонт въездной стелы (три штуки) | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 700,0 |
| 18. | Ремонт жилищного фонда | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 500,0 | 500,0 | 2350,0 |
| 19. | Противопаводковые мероприятия | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 850,0 |
| 20. | Приобретение и доставка песка и щебня | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1500,0 |
| 21. | Благоустройство в рамках народного бюджета | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5000,0 |
| 22. | Ремонт, содержание и устройство тротуаров, пешеходных дорожек:  ул. Володарского, ул. Пушкина, ул. Красноармейская. ул. Советская. | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 6000,0 |
| 23 | Обустройство площади флагов: приобретение (изготовление) флагов и др. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
| 24 | Прочие мероприятия по благоустройству: 1.монтаж, демонтаж общественного туалета в р.п. Чердаклы;  2.приобретение, монтаж указателей улиц и номера домов;  3.приобретение хозяйственных товаров для проведения субботников;  4.ремонт забора ул. Пионерская, 50 лет ВЛКСМ р.п. Чердаклы и другие работы | 800,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2400,0 |
|  | **Всего:** | **14210,0** | **13705,0** | **13760,0** | **13860,0** | **13870,0** | **69405,0** |
|  | **Итого по программе:** | **17020,0** | **15085,0** | **14180,0** | **14395,0** | **14470,0** | **75150,0** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №2

к Программе

Адресный перечень объектов,

подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | | **Адрес объекта** | | | **Перечень мероприятий** | | |
| **2017 год** | | | | | | | | |
| 1 | | Благоустройство территории Парка воинской славы на территории Чердаклинского городского поселения: р.п. Чердаклы, ул. Советская, 34 | | | Косметический ремонт памятника Афганцам; установка стелы воинам ВДВ на территории парка; стрижка газона в летнее время посадка деревьев, цветочной рассады. | | |
| 2 | | Благоустройство территории памятника-ансамбля участникам Великой Отечественной Войны на территории Чердаклинского городского поселения: р.п. Чердаклы, ул. Советская, 2Б. | | | Косметический ремонт памятника, посадка цветочной рассады, разбивка газонов, полив и содержание в летнее время; ремонт ограждения вокруг территории памятника. | | |
| 3 | | Благоустройства территории автодороги по ул. Советская, ул. 50 лет ВЛКСМ в р.п. Чердаклы | | | Размещение баннеров; установка новой въездной стелы; спил сухостойных деревьев; посадка и содержание цветочной рассады на опорах линии электропередач в кашпо. | | |
| 4 | | Благоустройство улицы Рабочая в р.п. Чердаклы | | | Установка урн, садовых лавочек, озеленение, спил деревьев, устройство тротуара, планировка территории | | |
| **2018 год** | | | | | |  | | |
| 1 | | Благоустройство территории Парка воинской славы на территории Чердаклинского городского поселения: р.п. Чердаклы, ул. Советская, 34 | | | | Ремонт памятника Афганцам; устройство тротуаров; устройство освещения на территории парка; стрижка газона в летнее время посадка деревьев, цветочной рассады, ремонт ограждения вокруг парка; установка садовых лавочек и урн. | | |
| 2 | Благоустройство территории памятника-ансамбля участникам Великой Отечественной Войны на территории Чердаклинского городского поселения: р.п. Чердаклы, ул. Советская, 2Б. | | | | Косметический ремонт памятника; посадка цветочной рассады, разбивка газонов, полив и содержание в летнее время, уборка мусора, обрезка сухих веток. | | |
| 3 | Благоустройства территории автодороги по ул. Советская, ул. 50 лет ВЛКСМ в р.п. Чердаклы | | | | Размещение баннеров; спил сухостойных деревьев; посадка и содержание цветочной рассады на опорах линии электропередач в кашпо; размещение указателей улиц. | | |
| 4. | Благоустройство улицы Рабочая в р.п. Чердаклы | | | | Установка урн, садовых лавочек, озеленение, спил деревьев, устройство тротуара, планировка территории | | |
| **2019 год** | | | | | |  | | |
| 1 | Благоустройство территории Парка воинской славы на территории Чердаклинского городского поселения: р.п. Чердаклы, ул. Советская, 34 | | | Косметический ремонт памятника Афганцам; стрижка газона в летнее время посадка деревьев, цветочной рассады, уборка мусора. | | |
| 2 | Благоустройство территории памятника-ансамбля участникам Великой Отечественной Войны на территории Чердаклинского городского поселения: р.п. Чердаклы, ул. Советская, 2Б. | | | Косметический ремонт памятника; посадка цветочной рассады, разбивка газонов, полив и содержание в летнее время, уборка мусора, обрезка сухих веток; установка садовых лавочек и урн; ремонт ограждения вокруг территории памятника. | | |
| 3 | Благоустройства территории автодороги по ул. Советская, ул. 50 лет ВЛКСМ в р.п. Чердаклы | | | Размещение баннеров; спил сухостойных деревьев; посадка и содержание цветочной рассады на опорах линии электропередач в кашпо; благоустройство водозаборных колонок, размещение указателей улиц | | |
| **2020 год** | | | |  | | | | |
| 1 | | Благоустройство территории Парка воинской славы на территории Чердаклинского городского поселения: р.п. Чердаклы, ул. Советская, 34 | | Косметический ремонт памятника Афганцам; стрижка газона в летнее время посадка деревьев, цветочной рассады, уборка мусора. | | | |
| 2 | | Благоустройство территории памятника-ансамбля участникам Великой Отечественной Войны на территории Чердаклинского городского поселения: р.п. Чердаклы, ул. Советская, 2Б. | | Косметический ремонт памятника; посадка цветочной рассады, разбивка газонов, полив и содержание в летнее время, уборка мусора, обрезка сухих веток; | | | |
| 3 | | Благоустройства территории автодороги по ул. Советская, ул. 50 лет ВЛКСМ в р.п. Чердаклы | | Размещение баннеров; спил сухостойных деревьев; посадка и содержание цветочной рассады на опорах линии электропередач в кашпо; замена уличного освещения. | | | |
| **2021 год** | | | |  | | | |
| 1 | | Благоустройство территории Парка воинской славы на территории Чердаклинского городского поселения: р.п. Чердаклы, ул. Советская, 34 | | Косметический ремонт памятника Афганцам; стрижка газона в летнее время посадка деревьев, цветочной рассады, уборка мусора. | | | |
| 2 | | Благоустройство территории памятника-ансамбля участникам Великой Отечественной Войны на территории Чердаклинского городского поселения: р.п. Чердаклы, ул. Советская, 2Б. | | Косметический ремонт памятника; посадка цветочной рассады, разбивка газонов, полив и содержание в летнее время, уборка мусора, обрезка сухих веток; | | | |
| 3 | | Благоустройства территории автодороги по ул. Советская, ул. 50 лет ВЛКСМ в р.п. Чердаклы | | Размещение баннеров; спил сухостойных деревьев; посадка и содержание цветочной рассады на опорах линии электропередач в кашпо; замена уличного освещения; устройство тротуаров; благоустройство торговых объектов прилегающих к территории автодороги. | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_