**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.** № \_\_\_\_\_\_

**р.п.Чердаклы**

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 19 января 2016 года № 35 «Об утверждении муниципальной программы «Пятилетка благоустройства на 2016-2020 годы на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области»** **и признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от** **22.03.2016 № 228**

Во исполнение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области постановляет:

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 19 января 2016 года № 35 «Об утверждении муниципальной программы «Пятилетка благоустройства на 2016-2020 годы на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области», следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку:

«

|  |  |
| --- | --- |
| 9.Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | Объем финансирования за весь период реализации из бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 5280,0,0тыс. руб.:  2016 г. – 1000,0 тыс.руб.;  2017 г. – 1395,0 тыс.руб.;  2018 г. - 720,0 тыс.руб.;  2019 г. - 695,0 тыс.руб.;  2020 г. - 1470,0 тыс.руб.. |

»

заменить строкой следующего содержания:

«

|  |  |
| --- | --- |
| 9.Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | Объем финансирования за весь период реализации из бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 6180,0тыс. руб.:  2016 г. - 1900,0 тыс.руб.;  2017 г. – 1395,0 тыс.руб.;  2018 г. - 720,0 тыс.руб.;  2019 г. - 695,0 тыс.руб.;  2020 г. - 1470,0 тыс.руб.. |

»;

1.2. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:

« **V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется за счёт средств бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области.

Общая потребность - 6180,0 тыс.руб.

2016 г. - 1900,0 тыс.руб.;

2017 г. - 1395,0 тыс.руб.;

2018 г. - 720,0 тыс.руб.;

2019 г. - 695,0 тыс.руб.;

2020 г. - 1470,0 тыс.руб.

Финансовый механизм муниципальной программы осуществляется в соответствии со сроками реализации отдельных мероприятий согласно Приложения к муниципальной программе.»;

1.3. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 2

к Программе

**Система программных мероприятий**

муниципальной программы «Пятилетка благоустройства на 2016-2020 годы на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес объекта благоустройства | Мероприятия | Сумма затрат, тыс.руб. | | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего |
| МО «Чердаклинское городское поселение» | | | | | | | | |
| 1 | р.п Чердаклы  Парк Воинской славы  ул. Советская-34 | -косметический ремонт памятника | 50,0 | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 400,0 |
| -устройство тротуаров | - | 500,0 | - | - | - | 500,0 |
| -устройство освещения | - | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
| -Ремонт памятника Воинам интернационалистам | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 |
| -озеленение (посадка деревьев, цветочной рассады, кустарников, разбивка газонов) | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 150,0 |
| -ремонт ограждения | - | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
| -установка урн | - | 50,0 | - | - | - | 50,0 |
| -установка садовых лавочек | - | 50,0 | - | - | - | 50,0 |
| 2 | р.п. Чердаклы  памятник  ансамбля участникам ВОВ  ул. Советская-2Б | - косметический ремонт памятника | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
| - озеленение(посадка цветочной рассады, разбивка газонов, полив, содержание) | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 150,0 |
| -установка урн | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 |
| - установка садовых лавочек | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 |
| - ремонт ограждений | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 |
| 3 | р.п. Чердаклы  благоустройство автодороги по ул. 50 лет ВЛКСМ,  ул. Советская | -замена освещения | - | - | - | 200,0 | 200,0 | 400,0 |
| -благоустройство водозаборных колонок | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 |
| - размещение баннеров | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 250,0 |
| -устройство тротуаров | - | - | - | - | 500,0 | 500,0 |
| -спил сухостойных деревьев | 30,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 430,0 |
| -озеленение (установка флористического каркаса, посадка цветочной рассады на опорных конструкциях, флористическом каркасе, полив) | 250,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 500,0 |
| -размещение указателей улиц | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 |
| -благоустройство торговых объектов | 200,0 | - | - | - | 200,0 | 400,0 |
| 4 | р.п.Чердаклыул.Рабочая | -устройство тротуаров | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 |
|  | Всего: |  | 1850,0 | 1295,0 | 620,0 | 595,0 | 1320,0 | 5680,0 |
|  | Конкурсные мероприятия по благоустройству и улучшению архитектурного облика | «Лучший макет (панорама, диорама, стенд) к годовщине празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне» | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 100,0 |
| «Симбирский семицвет» | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 100,0 |
| «Уютный сад» | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 100,0 |
| «Лучшая идея художественного оформления фасадов жилых домов» | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 100,0 |
| «Снежная фантазия» | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 100,0 |
|  | Всего: |  | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 500,0 |
|  | Итого по программе: |  | 1900,0 | 1395,0 | 720,0 | 695,0 | 1470,0 | 6180,0 |

».

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 22.03.2016 № 228 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 19 января 2016 года № 35».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

И.о. Главы администрации муниципального

образования «Чердаклинский район

Ульяновской области С.Н.Петряков