ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_**

 **р.п.Чердаклы**

**Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» «Создание комфортной среды в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» на 2018-2022 годы»**

 В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального образования «Чердаклинский район» постановляет:

 1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Создание комфортной среды в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» на 2018-2022 годы».

 2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава администрации муниципального

образования «Чердаклинский район»

Ульяновской области В.В. Самойлов

 УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

«Чердаклинский район»

Ульяновской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. №\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Создание комфортной среды в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» на 2018-2022 годы»**

р.п. Чердаклы

2017 год

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Наименование муниципальной программы  | «Создание комфортной среды в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» на 2018-2022 годы» |
| 2. Муниципальный заказчик муниципальной программы (муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы) | Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. |
| 3. Исполнители и соисполнители муниципальной программы  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» |
| 4.Подпрограмма муниципальной программы | Не предусмотрена |
| 5.Цели муниципальной программы  | Повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области |
| 6. Задачи муниципальной программы |  |
| 7. Целевые индикаторы муниципальной программы  |  |
| 8.Сроки и этапы реализации муниципальной программы  | Срок реализации: 2018 - 2022 годы.Этапы реализации Программы не предусмотрены. |
| 9.Система мероприятий муниципальной программы |  Приложение к программе |
| 10.Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации |  Общий объем финансирования Программы в течении 2018-2022 годов из бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области |
| 11.Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы | Реализация программы позволит:Повышение эстетического качества муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» среды и формирование образа современного муниципального образования «Чердаклинское городское поселение», сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности. |
| 12.Организация управления муниципальной программой  | Осуществление координации по взаимодействию всех лиц, принимающих участие в реализации настоящей Программы, возлагается на муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения».Общее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Чердаклинский районе» Ульяновской области. |

**Приложение**

 **к Программе**

**Перечень мероприятий муниципальной программы «Создание комфортной среды в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» на 2018-2022 годы»**

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала реализации | Окончанияреализации |
| **2018 год** |
| 1. **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов**
 |
| * 1. **Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**
 |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу:**Двор № 1:** улица 2-ой Микрорайон дома 1а, 1,2,3**Двор № 2:**улица 2-ой микрорайон дома 9,10**Двор № 3:**улица Калинина дома 28,34,36 улица Советская дом 18**Двор № 4:**улица Калинина дом 6, улица Рабочая дома 13,15,17 | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения»  | С момента заключения контракта | Октябрь | Повышение качества благоустройства дворовых территорий  | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установка скамеек;- установка урн | Количество благоустроенных дворовых территорий – 4 ед.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 20 % |
| * 1. **Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**
 |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу:**Двор № 1:** улица 2-ой Микрорайон дома 1а, 1,2,3**Двор № 2:**улица 2-ой микрорайон дома 9,10**Двор № 3:**улица Калинина дома 28,34,36 улица Советская дом 18**Двор № 4:**улица Калинина дом 6, улица Рабочая дома 13,15,17 | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» | С момента заключения контракта | Октябрь | Повышение качества благоустройства дворовых территорий | - установка детских и (или) спортивных площадок;- озеленение территории;- устройство парковочных мест для автомобилей | Количество благоустроенных общественных территорий – 4 ед.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий – 20% |
| 1. Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования «Чердаклинское городское поселение»
 |
| 1.Благоустройство в р.п. Чердаклы «Сквер ул. Советская» от дома № 8 до дома № 12» | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения | С момента заключения контракта | Октябрь | Создание благоустроенной территории общего пользования в центре рабочего поселка Чердакля | - ремонт тротуара,- замена скамеек,- замена урн,- озеленение,-ремонт освещения |  |
| 2.Благоустройство в р.п. Чердаклы «стадион ТРУД»  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения | С момента заключения контракта | Октябрь | Создание благоустроенной территории центрального стадиона р.п. Чердаклы  | - замена пластиковых кресел на трибуне,-ремонт трибун,- ремонт детского игрового оборудования, антивандальных тренажеров, |  |
| **2019 год** |
| 1. **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов**
 |
| * 1. **Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**
 |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу:**Двор № 1:** улица 2-ой Микрорайон дома 16,17,18,19**Двор № 2:**улица Центральная 4,5,6**Двор № 3:**улица Калинина дома 21,23,30,32,35,37 **Двор № 4:**улица Пионерская дома 22,40а,48  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения | С момента заключения контракта | Октябрь | Повышение качества благоустройства дворовых территорий  | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установка скамеек;- установка урн | Количество благоустроенных дворовых территорий – 4 ед.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 40 % |
| * 1. **Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**
 |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу:**Двор № 1:** улица 2-ой Микрорайон дома 16,17,18,19**Двор № 2:**улица Центральная 4,5,6**Двор № 3:**улица Калинина дома 21,23,30,32,35,37 **Двор № 4:**улица Пионерская дома 22,40а,48  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения | С момента заключения контракта | Октябрь | Повышение качества благоустройства дворовых территорий  | - установка детских и (или) спортивных площадок;- озеленение территории;- устройство парковок для автомобилей | Количество благоустроенных дворовых территорий – 4ед.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 40 % |
| 1. **Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования «Чердаклинское городское поселение»**
 |
| 1.Благоустройство в р.п. Чердаклы «Сквер ул. Ленина» от магазина «Изба» до дома № 20. 2. Благоустройство в р.п. Чердаклы «Сквер ул. Ленина» от магазина «Олимп» до кафе «Светлана» | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения | С момента заключения контракта | Октябрь | Создание благоустроенной территории общего пользования в центре рабочего поселка Чердаклы | - ремонт тротуара,- озеленение,-ремонт освещения,-ремонт детской площадки- озеленение,-ремонт освещения, |  |
| **2020 год** |
| 1. **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов**
 |
| * 1. **Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**
 |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу:**Двор № 1:** улица Пионерская дома 32,38,44**Двор № 2:**улица Октябрьская 4,6,8 улица Калинина дома 10,12,14**Двор № 3:**улица Калинина дома 4,7,9 **Двор № 4:**улица Садовая дома 60,62 | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения | С момента заключения контракта | Октябрь | Повышение качества благоустройства дворовых территорий  | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установка скамеек;- установка урн | Количество благоустроенных дворовых территорий – 4 ед.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 60 % |
| * 1. **Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**
 |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу:**Двор № 1:** улица Пионерская дома 32,38,44**Двор № 2:**улица Октябрьская 4,6,8 улица Калинина дома 10,12,14**Двор № 3:**улица Калинина дома 4,7,9 **Двор № 4:**улица Садовая дома 60,62 | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения | С момента заключения контракта | Октябрь | Повышение качества благоустройства дворовых территорий  | - установка детских и (или) спортивных площадок, тренажеров- озеленение территории | Количество благоустроенных дворовых территорий – 4 ед.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий –60 % |
| 1. **Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования «Чердаклинское городское поселение»**
 |
| 1.Благоустройство в р.п. Чердаклы, по ул. Советская 34А, «Парк Воинской Славы» | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения | С момента заключения контракта | Октябрь | Создание благоустроенной территории общего пользования в центре рабочего поселка Чердаклы | - устройство фонарей,- устройство тротуара,- озеленение, - ремонт памятника Воинам интернационалистам |  |
| **2021 год** |
| 1. **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов**
 |
| * 1. **Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**
 |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу:**Двор № 1:** улица Пионерская дома 6,8,10,18,20**Двор № 2:**улица Пионерская 128,12 **Двор № 3:**улица Пионерская дома 24,26,34,36 **Двор № 4:**улица Калинина дома 20,22 , улица Советская дома 10,12 | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения | С момента заключения контракта | Октябрь | Повышение качества благоустройства дворовых территорий  | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установка скамеек;- установка урн | Количество благоустроенных дворовых территорий – 4 ед.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 80 % |
| * 1. **Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**
 |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу:**Двор № 1:** улица Пионерская дома 6,8,10,18,20**Двор № 2:**улица Пионерская 128,12 **Двор № 3:**улица Пионерская дома 24,26,34,36 **Двор № 4:**улица Калинина дома 20,22 , улица Советская дома 10,12 |  Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» | С момента заключения контракта | Октябрь | Повышение качества благоустройства дворовых территорий  | - установка детских и (или) спортивных площадок;- озеленение территории;- установка парковки для автомобилей,-установка контейнерной площадки | Количество благоустроенных дворовых территорий – 4ед.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 80 % |
| 1. **Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования «Чердаклинское городское поселение»**
 |
| 1.Благоустройство в р.п. Чердаклы, по ул. Советская, «Площадь Ленина и благоустройство озера Попово» | «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» | С момента заключения контракта | Октябрь | Создание благоустроенной территории общего пользования в центре рабочего поселка Старая Майна | - укрепление береговой линии,- устройство места для отдыха,- устройство автостоянки,- ремонт контейнерной площадки,- устройство тротуаров,- устройство светильников,- устройство скамеек-шезлонгов, - установка урн,- ограждение по периметру и входная группа,- озеленение,-замена бордюрного камня,-Устройство тротуарной брусчатки |  |
| **2022 год** |
| 1. **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов**
 |
| * 1. **Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**
 |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: **Двор № 1:** улица Пионерская дома 2,4**Двор № 2:**улица Центральная 11,12 **Двор № 3:**улица 2-ой Микрорайон дома 12,13,14,15 **Двор № 4:**улица Калинина дома 24,26, улица Советская дома 14 | «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» | С момента заключения контракта | Октябрь | Повышение качества благоустройства дворовых территорий  | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установка скамеек;- установка урн | Количество благоустроенных дворовых территорий – 4 ед.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 100 % |
| * 1. **Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**
 |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу:**Двор № 1:** улица Пионерская дома 2,4**Двор № 2:**улица Центральная 11,12 **Двор № 3:**улица 2-ой Микрорайон дома 12,13,14,15 **Двор № 4:**улица Калинина дома 24,26, улица Советская дома 14 | «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» | С момента заключения контракта | Октябрь | Повышение качества благоустройства дворовых территорий  | - установка детских и (или) спортивных площадок;- озеленение территории;- устройство парковочных мест для автомобилей | Количество благоустроенных дворовых территорий – 4 ед.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 100 % |
| 1. **Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования «Чердаклинское городское поселение»**
 |
| 1.Благоустройство в р.п. Чердаклы «Сквер ул. Советская от дома № 12 до дома 16» 2.Благоустройство в селе Енганаево «Спортивная площадка» по ул. Советская | «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» | С момента заключения контракта | Октябрь | Создание благоустроенной территории общего пользования в центре села Енганаево | - ремонт тротуара,и кустарников, -замена урн,-замена лавочек,-ремонт освещения-ремонт антивандальных тренажеров,-покраска хоккейной коробки,-ремонт освещения |  |