АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________ 2017 г.                                                                    № _______

р.п.Чердаклы

О подготовке к отопительному сезону 2017-2018 годов на территории муниципальных образований «Чердаклинский район» Ульяновской области и «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района

Ульяновской области

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики России  от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», распоряжением Правительства Ульяновской области  от 17 марта 2017 года № 126-пр «О подготовке к отопительному сезону 2017-2018 годов» администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области постановляет:

1. Считать основными  задачами при подготовке к работе в отопительный сезон 2017-2018 годов:

1.1.) Обеспечение бесперебойного и безаварийного тепло-, электро-, водо- и газоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения.

1.2.)Обеспечение к началу отопительного сезона 2017-2018 годов зданий, сооружений, строений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов, снижение потерь энергетических ресурсов в рамках исполнения Федерального закона от 23.112009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Рекомендовать руководителям  организаций  коммунального комплекса и управляющих компаний, начальнику муниципального учреждения Управление образования муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, начальнику отдела по делам культуры, досуга населения, спорта  и молодежной политики администрации муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области, директору муниципального казенного учреждения «Комитет ЖКХ и строительства Чердаклинского района», директору муниципального казенного учреждения «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения», главам администраций сельских поселений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области:

2.1) провести в двухнедельный срок по окончании отопительного сезона 2016-2017 годов осмотр зданий и сооружений социальных объектов, жилищного фонда, головных инженерных сооружений, инженерных коммуникаций, тепловых источников с целью выявления недостатков прошедшего отопительного сезона 2016-2017 годов. По результатам осмотра составить дефектные ведомости и пояснительные записки.

2.2) в срок до 28 апреля 2017 года разработать графики гидравлических и температурных испытаний и опубликовать их в средствах массовой информации.

2.3) в срок до 28 апреля 2017 года разработать графики промывки оборудования и коммуникаций источников тепла, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления.

2.4) провести гидравлические, температурные испытания и промывку оборудования и коммуникаций источников тепла, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем  теплопотребления согласно разработанным графикам.

2.5) в срок до 28 апреля 2017 года разработать и утвердить мероприятия по подготовке топливно - энергетического и жилищно - коммунального комплексов к отопительному сезону 2017-2018 годов, адресные планы-графики подготовки к эксплуатации в зимних условиях объектов жилищного фонда, социально- культурной сферы и их инженерного оборудования с учетом выполнения задачи по снижению не менее чем в 1,5 раза количества аварий и чрезвычайных ситуаций при  производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера), а также задачи по сокращению по отношению к отопительному сезону 2016-2017 годов до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке  по тепловым сетям в период прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов.

2.6) в срок до 16 июня 2017 года по результатам проведённых испытаний и выявленных дефектов, неисправностей скорректировать мероприятия по подготовке топливно - энергетического и жилищно - коммунального комплексов к отопительному сезону 2017-2018 годов, адресные планы-графики подготовки объектов жилищного фонда, социально- культурной сферы и их инженерного оборудования  к эксплуатации в зимних условиях, при этом готовность всех объектов к отопительному сезону 2017-2018 годов должна составлять:

в мае- 10 %;

в июне-35% с нарастающим итогом 45%;

в июле-35% с нарастающим итогом 80%;

в августе-20% с нарастающим итогом 100%.

2.7) рассмотреть вопрос о замене  инженерных сетей в объёме не менее 5 процентов от их общей протяжённости.

2.8) обеспечить ежедневный контроль за ходом выполнения мероприятий и адресных планов-графиков по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 годов с еженедельным подведением итогов на заседании штаба по подготовке объектов  жизнеобеспечения жилищно - коммунального комплекса, социальной сферы, жилищного фонда муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области к отопительному сезону 2017-2018 годов.

2.9) в срок до 21 августа 2017 года обеспечить оформление актов готовности объектов социально-культурной сферы и в срок до 01 сентября 2017 года - оформление паспортов готовности указанных объектов.

2.10) в соответствии с мероприятиями по подготовке топливно - энергетического и жилищно- коммунального комплекса к отопительному сезону обеспечить в срок до 01 сентября 2017 года готовность объектов жилищно- коммунального, социально-культурного назначения и инженерной инфраструктуры к работе в отопительный сезон 2017-2018 годов.

2.11) в срок до 01 сентября 2017 года обеспечить подготовку, переподготовку и аттестацию кадров объектов социально-культурной сферы.

2.12) в срок до 19 сентября 2017 года обеспечить оформление актов готовности и в срок до 15 ноября 2017 года - оформление паспортов готовности тепловых сетей и теплоисточников.

2.13) в срок до 01 октября 2017 года обеспечить подготовку, переподготовку и аттестацию кадров топливно - энергетического и жилищно - коммунального комплексов.

2.14) в срок до 01 октября 2017 года провести комплекс противоаварийных тренировок.

2.15) в срок до 01 октября 2017 года обеспечить оформление актов готовности и паспортов  готовности жилищного фонда.

2.16) в срок до 01 октября 2017 года обеспечить 100-процентное оснащение резервными источниками электроснабжения категорированные электроприемники объектов электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

2.17) обеспечить нормативную закупку основного и резервного видов топлива, создание запаса  материально- технических ресурсов для ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций в отопительный сезон 2017-2018 годов.

2.18) обеспечить погашение  имеющейся  задолженности за потребленные в отопительный сезон 2016-2017 годов энергоресурсы в сроки, определенные графиками погашения задолженности, соглашениями с предприятиями всех форм собственности,  осуществляющими поставку топливно - энергетических ресурсов населению и предприятиям социально- культурного назначения.

2.19) способствовать 100-процентной собираемости с населения платежей за оказанные жилищно - коммунальные услуги предприятиями всех форм собственности, осуществляющих поставку топливно - энергетических ресурсов населению, управляющими организациями.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  обнародования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника управления топливно - энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области - Резникову Ларису Юрьевну.

Глава администрации муниципального

образования «Чердаклинский район»

Ульяновской области                                                                            В.В.Самойлов