**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_\_\_\_**

**р.п.Чердаклы**

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 15.12.2014 № 1352 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Чердаклинского городского поселения Чердаклинского района Ульяновской области на 2015-2017 годы» и признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от** **01.11.2016 № 854**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 15.12.2014 № 1352 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Чердаклинского городского поселения Чердаклинского района Ульяновской области на 2015-2017 годы»и признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 01.11.2016 № 854 следующие изменения:

1.1) В паспорте Программы строку:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | Объем финансирования за весь период реализации из бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 25016,3 тыс. руб., в том числе 4570,5 тыс.руб. дорожный фонд:  2015 г. – 7648,8тыс. руб., в том числе 1407,0 тыс.руб. дорожный фонд;  2016 г. – 7683,8тыс. руб., в том числе 1965,0 тыс.руб. дорожный фонд;  2017 г. – 9683,7тыс.руб., в том числе 1198,5 тыс.руб. дорожный фонд. |

»

заменить строкой следующего содержания:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | Объем финансирования за весь период реализации из бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 25380,2 тыс. руб., в том числе 4934,4 тыс.руб. дорожный фонд:  2015 г. – 7648,8тыс. руб., в том числе 1407,0 тыс.руб. дорожный фонд;  2016 г. – 8047,7тыс. руб., в том числе 2328,9 тыс.руб. дорожный фонд;  2017 г. – 9683,7тыс.руб., в том числе 1198,5 тыс.руб. дорожный фонд. |

»;

1.2) Абзац первый раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:

« Объем финансирования за весь период реализации из бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 25380,2 тыс. руб., в том числе 4934,4 тыс.руб. дорожный фонд:

2015 г. – 7648,8тыс. руб., в том числе 1407,0 тыс.руб. дорожный фонд;

2016 г. – 8047,7тыс. руб., в том числе 2328,9 тыс.руб. дорожный фонд;

2017 г. – 9683,7тыс.руб., в том числе 1198,5 тыс.руб. дорожный фонд. »;

1.3) Приложение к Программе изложить в следующей редакции:

«

Приложение

к Программе

**Перечень мероприятий муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Чердаклинского городского поселения Чердаклинского района Ульяновской области на 2015-2017 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | | | **Объём работ**  **(кв.м.)** | **Стоимость работ (тыс. руб.)** | | | **Объём финансирования бюджета МО «Чердак-линское городское посе-ление» (тыс. руб.)** | | |
| **всего** | **по подготовке документации** | **на проведение работ** | **всего** | **по подготовке документации** | **на проведение работ** |
| **2015 год** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт дороги на ул. Матросова р.п.Чердаклы | | | 4750 | 3109,5 | 0,0 | 3109,5 | 3109,5 | 0,0 | 3109,5 |
| 2 | Ремонт дороги на ул.Новая деревня с. Енганаево | | | 3800 | 1978,3 | 0,0 | 1978,3 | 1978,3 | 0,0 | 1978,3 |
| 3 | Ямочный ремонт дорог, ремонт дорожного покрытия на улицах р.п. Чердаклы | | |  | 606,0 | 0,0 | 606,0 | 606,0 | 0,0 | 606,0 |
| 4 | Нанесение линий дорожной разметки | | |  | 178,6 | 0,0 | 178,6 | 178,6 | 0,0 | 178,6 |
| 5 | Проверка сметной документации: ремонт щебеночного покрытия дороги по ул.Степная в р.п.Чердаклы | | |  | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 0,0 |
| 6 | Приобретение автомобильных весов | | |  | 368,0 | 0,0 | 368,0 | 368,0 | 0,0 | 368,0 |
| 7 | Резерв, предназначенный на ликвидацию последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций | | | | | | | 0,00 |  |  |
|  | Дорожный фонд, всего: | | |  | 1407,0 | 0,0 | 1407,0 | 1407,0 | 0,0 | 1407,0 |
| 8 | в т.ч. Ямочный ремонт дорог, ремонт дорожного покрытия на улицах р.п.Чердаклы, в т.ч. проверка сметной документации | | |  | 950,9 | 0,0 | 950,9 | 950,9 | 0,0 | 950,9 |
| 9 | Нанесение линий дорожной разметки | | |  | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 |
| 10 | Монтаж дорожных знаков | | |  | 112,0 | 0,0 | 112,0 | 112,0 | 0,0 | 112,0 |
| 11 | Покупка знаков | | |  | 94,1 | 0,0 | 94,1 | 94,1 | 0,0 | 94,1 |
|  | **Итого:** | | | **8550** | **7648,8** | **1,4** | **7647,4** | **7648,8** | **1,4** | **7647,4** |
| **2016 год** | | | | | | | | | | |
| 12 | Ремонт щебёноч-ного покрытия на ул. Камышинской р.п.Чердаклы | | | 4500 | 2362,5 | 0,0 | 2362,5 | 2362,5 | 0,0 | 2362,5 |
| 13 | Ремонт дороги на ул. Курчатова р.п.Чердаклы | | | 3450 | 2831,7 | 0,0 | 2831,7 | 2831,7 | 0,0 | 2831,7 |
| 14 | Ямочный ремонт дорог в р.п.Чердаклы | | |  | 77,6 | 0,0 | 77,6 | 77,6 | 0,0 | 77,6 |
| 15 | Софинансирование расходов по госу-дарственной прог-рамме Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульянов-ской области» на 2014-2019 годы»: ремонт щебеноч-ного покрытия р.п. Чердаклы, ул. Мира | | |  | 337,9 | 0,0 | 337,9 | 337,9 | 0,0 | 337,9 |
| 16 | Софинансирование расходов по госу-дарственной прог-рамме Ульяновской области «Развитие транспортной сис-темы Ульяновской области» на 2014-2019 годы»: ремонт щебеночного пок-рытия р.п.Чердаклы, ул. Степная | | |  | 17,9 | 0,0 | 17,9 | 17,9 | 0,0 | 17,9 |
| 17 | Софинансирование расходов по госу-дарственной прог-рамме Ульяновской области «Развитие транспортной сис-темы Ульяновской области» на 2014-2019 годы»: ремонт щебеночного пок-рытия р.п.Чердаклы, ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Гая | | |  | 91,2 | 0,0 | 91,2 | 91,2 | 0,0 | 91,2 |
| 18 | | Резерв, предназначенный на ликвидацию последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций | | | | | | 0 |  |  |
|  | Дорожный фонд, всего: | | |  | 2328,9 | 0,0 | 2328,9 | 2328,9 | 0,0 | 2328,9 |
| 19 | в т.ч. Ямочный ремонт дорог | | |  | 499,5 | 0,0 | 499,5 | 499,5 | 0,0 | 499,5 |
| 20 | Софинансирование расходов по госу-дарственной прог-рамме Ульяновской области «Развитие транспортной сис-темы Ульяновской области» на 2014-2019 годы»: ремонт щебеночного пок-рытия р.п.Чердаклы, ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Гая | | |  | 7,2 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 7,2 | 7,2 |
| 21 | Ремонт дороги на ул. Курчатова р.п.Чердаклы | | |  | 428,7 | 0,0 | 428,7 | 428,7 | 0,0 | 428,7 |
| 22 | Ремонт дороги на ул. Камышинская р.п.Чердаклы | | |  | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| 23 | Нанесение линий дорожной разметки | | |  | 210,7 | 0,0 | 210,7 | 210,7 | 0,0 | 210,7 |
| 24 | Ремонт дорог | | |  | 1065,6 | 0,0 | 1065,6 | 1065,6 | 0,0 | 1065,6 |
| 25 | Монтаж дорожных знаков | | |  | 51,9 | 0,0 | 51,9 | 51,9 | 0,0 | 51,9 |
| 26 | Покупка знаков | | |  | 64,8 | 0,0 | 64,8 | 64,8 | 0,0 | 64,8 |
|  | **Итого:** | | | **7950** | **8047,7** | **0,0** | **8047,7** | **8047,7** | **0,0** | **8047,7** |
| **2017 год** | | | | | | | | | | |
| 21 | Ремонт щебёноч-ного покрытия на ул. Карла Маркса р.п.Чердаклы | | | 2750 | 1443,8 | 68,8 | 1375,0 | 1443,8 | 68,8 | 1375,0 |
| 22 | Ремонт дороги на ул. Гагарина р.п.Чердаклы | | | 1600 | 1512,0 | 72,0 | 1440,0 | 1512,0 | 72,0 | 1440,0 |
| 23 | Ремонт дороги на ул. Максима Горь-кого р.п.Чердаклы  (софинансирование) | | | 1330 | 1600,0 | 62,2 | 1537,8 | 1600,0 | 62,2 | 1537,8 |
| 24 | Ремонт дороги на ул. Совхозная с.Енганаево  (софинансирование) | | | 1300 | 1550,0 | 62,0 | 1488,0 | 1550,0 | 62,0 | 1488,0 |
| 25 | Ямочный ремонт дорог в р.п.Чердаклы | | |  | 2379,4 | 0,0 | 2379,4 | 2379,4 | 0 | 2379,4 |
| 26 | Резерв, предназначенный на ликвидацию последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций | | | | | | | 0 |  |  |
|  | Дорожный фонд, всего: | |  | | 1198,5 |  | 1198,5 | 1198,5 |  | 1198,5 |
| 27 | в т.ч. Ямочный ремонт дорог | |  | | 350,0 | 0,00 | 350,0 | 350,0 | 0,00 | 350,0 |
| 28 | Нанесение линий дорожной разметки | |  | | 250,0 | 0,00 | 250,0 | 250,0 | 0,00 | 250,0 |
| 29 | Ремонт дорог | |  | | 404,4 | 0,00 | 404,4 | 404,4 | 0,00 | 404,4 |
| 30 | Монтаж дорожных знаков | |  | | 100,0 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | 100,0 |
| 31 | Покупка знаков | |  | | 94,1 | 0,00 | 94,1 | 94,1 | 0,00 | 94,1 |
|  | **Итого:** | | **6980** | | **9683,7** | **265** | **9418,7** | **9683,7** | **265** | **9418,7** |
|  | **Всего:** | | **23480** | | **25380,2** | **266,4** | **25113,8** | **25380,2** | **266,4** | **25113,8** |

».

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 01.11.2016 № 854 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 15.12.2014 № 1352 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Чердаклинского городского поселения Чердаклинского района Ульяновской области на 2015-2017 годы» и признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 06.04.2016 № 268».

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава администрации муниципального

образования «Чердаклинский район»

Ульяновской области В.В.Самойлов