АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2016 г.                                                                                                       № 234

р.п.Чердаклы

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

от 25.12.2013 № 1259

Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области постановляет:

1.Внести в постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 25.12.2013 №1259 «Об утверждении муниципальной программы по ремонту административных зданий муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте программы строку:

| « | Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | Источник финансирования: - бюджет муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области На реализацию программы предусматриваются денежные средства в сумме 226,961 тысяч рублей в том числе: В 2014 году – 0 тысяч рублей; в 2015 году – 226,961 тысяч рублей; в 2016 году 0 тысяч рублей. | ›› |
| --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

| « | Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | Источник финансирования: - бюджет муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области На реализацию программы предусматриваются денежные средства в сумме 721,961 тысяч рублей в том числе: В 2014 году – 0 тысяч рублей; в 2015 году – 226,961 тысяч рублей; в 2016 году – 495,0 тысяч рублей. | ›› |
| --- | --- | --- | --- |

1.2. В разделе 5 Программы цифры «226,961» заменить цифрами «721,961», цифру «0» заменить цифрами «495,0».

1.3. Приложение  к программе изложить в следующей редакции:

«

Приложение

к программе

ОБЪЕМЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЯ 1, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ  ПО АДРЕСУ Р.П.ЧЕРДАКЛЫ УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ ДОМ 29 И ЗДАНИЯ 2 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ Р.П.ЧЕРДАКЛЫ УЛ.СОВЕТСКАЯ ДОМ 6 НА 2014 – 2016 ГОДЫ

|  | Проводимые мероприятия | Исполнители | Объёмы финансирования (тыс. руб.) | Сроки реализации по годам | Сроки исполнения мероприятий (годы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014г | 2015г | 2016г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Задача: Улучшение внешнего вида фасада здания |  |
| 1.1. | Выполнение наружных ремонтных работ в здании 1; |  |
|  | Ремонт входной группы | МУ «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-2015 |  |
|  | Ремонт фундамента | МУ «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-2016 |  |
|  | Облицовка фасада | МУ «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 |  |
| Всего по задаче: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Задача: Соблюдение противопожарной безопасности |  |
| 2.1. | Выполнение внутренних ремонтных работ в здании 1; |  |
|  | Замена электропроводки и ремонт электрооборудования | МУ «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-2016 |  |
| 2.2. | Выполнение внутренних ремонтных работ в здании 2; |  |
|  | Замена электропроводки и ремонт электрооборудования | МУ «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-2016 |  |
| Всего по задаче: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Задача: Соблюдение энергосберегающих требований к микроклимату помещений |  |
| 3.1. | Выполнение внутренних ремонтных работ в здании 2; |  |
|  | Замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ | МУ «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район» | 295,0 | 0 | 0 | 295,0 | 2014-2016 |  |
| 3.2. | Выполнение внутренних ремонтных работ в здании 1; |  |
|  | Ремонт системы отопления | МУ «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-2016 |  |
| Всего по задаче: | 295,0 | 0 | 0,0 | 295,0 |  |  |
| 4. | Задача: Содержание имущества в удовлетворительном состоянии |  |
| 4.1. | Выполнение внутренних ремонтных работ в здании 2; |  |
|  | Ремонт полов в кабинетах | МУ «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-2016 |  |
| 4.2. | Выполнение внутренних ремонтных работ в здании 1; |  |
|  | Текущий ремонт помещений | МУ «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район» | 426,961 | 0 | 226,961 | 200,0 | 2014-2016 |  |
| 4.3. | Выполнение наружных ремонтных работ в здании 1; |  |
|  | Замена кровли крыши | МУ «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район». | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 |  |
| Всего по задаче: | 426,961 | 0 | 226,961 | 200,0 |  |  |
| Итого | 721,961 | 0 | 226,961 | 495,0 |  |  |

».

2. Признать утратившим силу:

2.1. Постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 25.04.2014 г. №452 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 25.12.2013 №1259 «Об утверждении муниципальной программы по ремонту административных зданий муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области на 2014-2016 годы»;

2.2. Постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 10.04.2015 г. №391 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 25.12.2013 №1259 «Об утверждении муниципальной программы по ремонту административных зданий муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области на 2014-2016 годы»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

И.о. Главы администрации муниципального

образования «Чердаклинский район»

Ульяновской области                                                                            И.А.Истомина