АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2016 г.                                                                                                № 295

р.п.Чердаклы

О подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики России  от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», распоряжением Правительства Ульяновской области от 25 марта 2016 года № 160-пр «О подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов» администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области постановляет:

1. Считать основными задачами при подготовке  к работе в отопительный  сезон 2016-2017 годов:

1.1) Обеспечение бесперебойного и безаварийного тепло-, электро-, водо- и газоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения.

1.2) Обеспечение к началу отопительного сезона 2016-2017 годов зданий, сооружений, строений, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов, снижение потерь энергетических ресурсов в рамках исполнения Федерального закона от 23.112009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.Рекомендовать руководителям организаций коммунального комплекса, управляющих компаний, муниципального учреждения «Управление образования муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, муниципального казенного учреждения «Комитет ЖКХ и строительства Чердаклинского района», муниципального казенного учреждения «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения»:

2.1) провести в двухнедельный срок по окончании отопительного сезона 2015-2016 годов осмотр зданий и сооружений социальных объектов, жилищного фонда, головных инженерных сооружений, инженерных коммуникаций, тепловых источников с целью выявления недостатков прошедшего отопительного сезона 2015-2016 годов. По результатам осмотра составить дефектные ведомости и пояснительные записки;

2.2) в срок до 01 мая 2016 года разработать графики гидравлических и температурных испытаний и опубликовать их в средствах массовой информации;

2.3) провести гидравлические, температурные испытания и промывку оборудования и коммуникаций источников тепла, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления согласно разработанным графикам;

2.4) в срок до 01 мая 2016 года разработать и утвердить мероприятия по подготовке топливно - энергетического и жилищно - коммунального комплексов к отопительному сезону 2016-2017 годов, адресные планы-графики подготовки к эксплуатации в зимних условиях объектов жилищного фонда, социально- культурной сферы и их инженерного оборудования с учетом выполнения задачи по снижению не менее чем в 1,1 раза количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера), а также снижению до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по тепловым сетям в период прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов по отношению к отопительному сезону 2015-2016 годов;

2.5) в срок до 10 июня 2016 года по результатам проведённых испытаний и выявленных дефектов, неисправностей скорректировать мероприятия по подготовке топливно - энергетического и жилищно - коммунального комплексов к отопительному сезону 2016-2017 годов, адресные планы-графики подготовки объектов жилищного фонда, социально- культурной сферы и их инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях, при этом готовность всех объектов к отопительному сезону 2016-2017 годов должна составлять:

в мае- 10 %;

в июне-35% с нарастающим итогом 45%;

в июле-35% с нарастающим итогом 80%;

в августе-20% с нарастающим итогом 100%;

2.6) рассмотреть вопрос о замене  инженерных сетей в объёме не менее 5 процентов от их общей протяжённости;

2.7) обеспечить ежедневный контроль за ходом выполнения мероприятий и адресных планов-графиков по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов с еженедельным подведением итогов на заседании штаба по подготовке объектов жизнеобеспечения жилищно - коммунального комплекса, социальной сферы, жилищного фонда муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области к отопительному сезону 2016-2017 годов;

2.8) в соответствии с мероприятиями по подготовке топливно - энергетического и жилищно - коммунального комплексов к отопительному сезону обеспечить в срок до 01 сентября 2016 года готовность объектов жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и инженерной инфраструктуры к работе в отопительный сезон 2016-2017 годов;

2.9) в срок до 15 августа 2016 года обеспечить оформление актов готовности объектов  социально-культурной сферы и в срок до 01 сентября 2016 года обеспечить оформление паспортов готовности указанных объектов;

2.10) в срок до 01 сентября 2016 года обеспечить подготовку, переподготовку и аттестацию кадров объектов социально-культурной сферы;

2.11) в срок до 20 сентября 2016 года обеспечить оформление актов готовности тепловых сетей и теплоисточников и в срок до 15 ноября 2016 года обеспечить оформление паспортов готовности тепловых сетей и теплоисточников;

2.12) в срок до 01 октября 2016 года обеспечить подготовку, переподготовку и аттестацию кадров топливно - энергетического и жилищно - коммунального комплексов;

2.13) в срок до 01 октября 2016 года провести комплекс противоаварийных тренировок;

2.14) в срок до 01 октября 2016 года обеспечить оформление актов готовности и паспортов готовности жилищного фонда;

2.15) в срок до 01 октября 2016 года обеспечить 100-процентное оснащение резервными источниками электроснабжения категорированные электроприемники объектов электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения;

2.16) обеспечить нормативную закупку основного и резервного видов топлива, создание запаса  материально- технических ресурсов для ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций в отопительный сезон 2016-2017 годов;

2.17) обеспечить погашение имеющейся задолженности за потребленные в  отопительный сезон 2015-2016 годов энергоресурсы в сроки, определенные графиками погашения задолженности, соглашениями с предприятиями всех форм собственности, осуществляющими поставку топливно - энергетических ресурсов населению и предприятиям социально- культурного назначения;

2.18) способствовать 100-процентной собираемости с населения платежей за оказанные жилищно - коммунальные услуги предприятиями всех форм собственности, осуществляющих поставку топливно - энергетических ресурсов населению, управляющими организациями.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального  обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации - начальника управления топливно - энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области- Крылова М.А.

Глава администрации муниципального

образования «Чердаклинский район»

Ульяновской области                                                                           Ю.А.Пузраков