**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**19 января 2016 г. № 35**

**р.п.Чердаклы**

**Об утверждении муниципальной программы «Пятилетка благоустройства на 2016-2020 годы на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области»**

В целях организации работ по благоустройству и улучшению архитектурного облика муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Пятилетка благоустройства на 2016-2020 годы на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

Глава администрации муниципального

образования «Чердаклинский район»

Ульяновской области Ю.А.Пузраков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

«Чердаклинский район»

Ульяновской области

от 19 января 2016 г. № 35

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Пятилетка благоустройства на 2016-2020 годы на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области»**

р.п.Чердаклы

2015 год

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Наименование муниципальной программы | «Пятилетка благоустройства на 2016-2020 годы на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области» |
| 2. Муниципальный заказчик муниципальной программы (муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы) | Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. |
| 3. Исполнители и соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения»;  Муниципальное учреждение Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области;  Управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 4.Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| 5.Цели муниципальной программы | -повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения;  -улучшение архитектурного облика населенных пунктов поселения; |
| 6. Задачи муниципальной программы | -приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  -формирование мониторинга точек территориального развития в сфере улучшения архитектурного облика населенных пунктов поселения;  -восстановление и реконструкция уличного освещения;  -оздоровление санитарной экологической обстановки в поселке. |
| 7.Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации: 2016 - 2020 годы.  Этапы реализации Программы не предусмотрены. |
| 8.Система мероприятий муниципальной программы | Согласно Приложения 1 |
| 9.Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | Объем финансирования за весь период реализации из бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 5400,0,0 тыс.руб.:  2016 г. - 1120,0 тыс.руб.;  2017 г. – 1395,0 тыс.руб.;  2018 г. - 720,0 тыс.руб.;  2019 г. - 695,0 тыс.руб.;  2020 г. - 1470,0 тыс.руб.. |
| 10.Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы | В результате реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие показатели:  - повышение комфортности условий проживания населения на территории поселения;  -улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области;  -улучшение архитектурного облика муниципального образования Чердаклинское городское поселение». |
| 11.Организация управления муниципальной программой | Реализация мероприятий муниципальной программы будет осуществляться в рамках работы постоянно действующего штаба по охране окружающей среды, санитарной очистке и улучшению архитектурного облика населённых пунктов |
| 12.Целевые индикаторы муниципальной программы | - Посадка не менее 600 деревьев  - Установка не менее 10 малых архитектурных форм  - Ремонт не менее 2 памятников  - Благоустройство 2х парков |

1. **Введение.** **Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа**

Муниципальная программа «Пятилетка благоустройства на 2016-2020 годы на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области» (далее - муниципальная программа) разработана с целью исполнения полномочий по благоустройству и улучшению архитектурного облика муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области.

Муниципальная программа определяет цели, задачи, мероприятия по благоустройству и улучшению архитектурного облика муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области. Проблемами, на решение которых направлена муниципальная программа, являются низкие показатели привлекательности территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области и отсутствие представителей общественности, заинтересованной в благоустройстве.

Низкие показатели привлекательности территории зависят от отсутствия комплексного подхода к благоустройству и улучшению архитектурного облика территории, степени участия населения в улучшении архитектурного облика.

Ежегодно подтверждается потребность в разработке проектных предложений, направленных на развитие общественных и частных территорий, внедрение новых элементов в цветочном оформлении, праздничной атрибутики и т.д.

В целях повышения качества, привлекательности архитектурной среды, стимулирования населения, создания системы конкуренции достижений в реализации архитектурных идей, необходимо проведение работ по улучшению архитектурного облика территорий и конкурсных мероприятий, выявляющих лучших участников с последующей популяризацией достигнутых ими результатов.

1. **Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы**

**Целями** муниципальной программы являются:

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения;

- улучшение архитектурного облика населенных пунктов поселения;

**Задачи** муниципальной программы:

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- восстановление и реконструкция уличного освещения;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселках;

- формирование мониторинга точек территориального развития в сфере улучшения архитектурного облика населенных пунктов поселения;

**Целевыми индикаторами** муниципальной программы являются:

- посадка не менее 600 деревьев;

- установка не менее 10 малых архитектурных форм;

- ремонт не менее 2 памятников;

- благоустройство 2х парков;

-внедрение новых приемов, повышение культуры цветочного оформления;

1. **Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы планируется в течении 2016-2020гг. Мероприятия муниципальной программы на этапы не делятся.

1. **Система мероприятий муниципальной программы**

Система мероприятий муниципальной программы содержит мероприятия по благоустройству и улучшению архитектурного облика на период 2016-2020гг. (Приложение 1 к муниципальной программе).

**V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется за счёт средств бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области.

Общая потребность - 5400,0 тыс.руб.

2016 г. - 1120,0 тыс.руб.;

2017 г. - 1395,0 тыс.руб.;

2018 г. - 720,0 тыс.руб.;

2019 г. - 695,0 тыс.руб.;

2020 г. - 1470,0 тыс.руб..

Финансовый механизм муниципальной программы осуществляется в соответствии срокам реализации отдельных мероприятий согласно Приложения к муниципальной программе.

**VI. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной программы**

Результатом реализации мероприятий муниципальной программы станет благоустройство и повышение качества, привлекательности архитектурной среды.

В рамках реализации муниципальной программы планируется выполнить мероприятия согласно приложения к муниципальной программе.

Организация работы по повышению эффективности муниципальной программы:

- постоянное осуществление мониторинга хода реализации муниципальной программы в разрезе конкретных участков территорий, с публикацией заложенных на реализацию бюджетных и внебюджетных сумм;

- активное информирование населения о планах работ и о ходе всех мероприятий по реализации муниципальной программы с целью привлечения к участию в них все большего числа жителей.

Социальная эффективность муниципальной программы как инструмента муниципального управления состоит по существу в одном - в установлении четких, работоспособных механизмов общественной координации.

**VII. Организация управления муниципальной программой**

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется муниципальным учреждением комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №1

к Программе

Адресный перечень объектов,

подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы по благоустройству муниципального образования Чердаклинское городское поселение на 2016-2020 годы на территории

МО «Чердаклинский район»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес объекта** | | **Перечень мероприятий** |
| **2016 год** | | | |
| 1 | Благоустройство территории Парка воинской славы на территории Чердаклинского городского поселения: р.п. Чердаклы, ул. Советская, 34 | Косметический ремонт памятника Афганцам; установка стелы воинам ВДВ на территории парка; стрижка газона в летнее время посадка деревьев, цветочной рассады. | |
| 2 | Благоустройство территории памятника-ансамбля участникам Великой Отечественной Войны на территории Чердаклинского городского поселения: р.п.Чердаклы, ул. Советская, 2Б. | Косметический ремонт памятника, посадка цветочной рассады, разбивка газонов, полив и содержание в летнее время; ремонт ограждения вокруг территории памятника. | |
| 3 | Благоустройства территории автодороги по ул. Советская, ул. 50 лет ВЛКСМ в р.п. Чердаклы | Размещение баннеров; установка новой въездной стелы; спил сухостойных деревьев; посадка и содержание цветочной рассады на опорах линии электропередач в кашпо. | |
| **2017 год** | |  | |
| 1 | Благоустройство территории Парка воинской славы на территории Чердаклинского городского поселения: р.п. Чердаклы, ул. Советская, 34 | Ремонт памятника Афганцам;; устройство тротуаров; устройство освещения на территории парка; стрижка газона в летнее время посадка деревьев, цветочной рассады, ремонт ограждения вокруг парка; установка садовых лавочек и урн. | |
| 2 | Благоустройство территории памятника-ансамбля участникам Великой Отечественной Войны на территории Чердаклинского городского поселения: р.п. Чердаклы, ул. Советская, 2Б. | Косметический ремонт памятника; посадка цветочной рассады, разбивка газонов, полив и содержание в летнее время, уборка мусора, обрезка сухих веток, | |
| 3 | Благоустройства территории автодороги по ул. Советская, ул. 50 лет ВЛКСМ в р.п. Чердаклы | Размещение баннеров; спил сухостойных деревьев; посадка и содержание цветочной рассады на опорах линии электропередач в кашпо; размещение указателей улиц. | |
| **2018 год** | |  | |
| 1 | Благоустройство территории Парка воинской славы на территории Чердаклинского городского поселения: р.п. Чердаклы, ул. Советская, 34 | Косметический ремонт памятника Афганцам; стрижка газона в летнее время посадка деревьев, цветочной рассады, уборка мусора. | |
| 2 | Благоустройство территории памятника-ансамбля участникам Великой Отечественной Войны на территории Чердаклинского городского поселения: р.п.Чердаклы, ул. Советская, 2Б. | Косметический ремонт памятника; посадка цветочной рассады, разбивка газонов, полив и содержание в летнее время, уборка мусора, обрезка сухих веток; установка садовых лавочек и урн; ремонт ограждения вокруг территории памятника. | |
| 3 | Благоустройства территории автодороги по ул. Советская, ул. 50 лет ВЛКСМ в р.п. Чердаклы | Размещение баннеров; спил сухостойных деревьев; посадка и содержание цветочной рассады на опорах линии электропередач в кашпо; благоустройство водозаборных колонок, размещение указателей улиц | |
| **2019 год** | |  | |
| 1 | Благоустройство территории Парка воинской славы на территории Чердаклинского городского поселения: р.п. Чердаклы, ул. Советская, 34 | Косметический ремонт памятника Афганцам; стрижка газона в летнее время посадка деревьев, цветочной рассады, уборка мусора. | |
| 2 | Благоустройство территории памятника-ансамбля участникам Великой Отечественной Войны на территории Чердаклинского городского поселения: р.п.Чердаклы, ул. Советская, 2Б. | Косметический ремонт памятника; посадка цветочной рассады, разбивка газонов, полив и содержание в летнее время, уборка мусора, обрезка сухих веток; | |
| 3 | Благоустройства территории автодороги по ул. Советская, ул. 50 лет ВЛКСМ в р.п. Чердаклы | Размещение баннеров; спил сухостойных деревьев; посадка и содержание цветочной рассады на опорах линии электропередач в кашпо; замена уличного освещения. | |
| **2020 год** | |  | |
| 1 | Благоустройство территории Парка воинской славы на территории Чердаклинского городского поселения: р.п. Чердаклы, ул. Советская, 34 | Косметический ремонт памятника Афганцам; стрижка газона в летнее время посадка деревьев, цветочной рассады, уборка мусора. | |
| 2 | Благоустройство территории памятника-ансамбля участникам Великой Отечественной Войны на территории Чердаклинского городского поселения: р.п. Чердаклы, ул. Советская, 2Б. | Косметический ремонт памятника; посадка цветочной рассады, разбивка газонов, полив и содержание в летнее время, уборка мусора, обрезка сухих веток; | |
| 3 | Благоустройства территории автодороги по ул. Советская, ул. 50 лет ВЛКСМ в р.п. Чердаклы | Размещение баннеров; спил сухостойных деревьев; посадка и содержание цветочной рассады на опорах линии электропередач в кашпо; замена уличного освещения; устройство тротуаров; благоустройство торговых объектов прилегающих к территории автодороги. | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к Программе

**Система программных мероприятий**

муниципальной программы «Пятилетка благоустройства на 2016-2020 годы на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес объекта благоустройства | Мероприятия | Сумма затрат, тыс.руб. | | | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | Всего |
| МО «Чердаклинское городское поселение» | | | | | | | | | |
| 1 | р.п Чердаклы  Парк Воинской славы  ул. Советская,34 | -косметический ремонт памятника | 50,0 | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | 400,0 |
|  | -устройство тротуаров | - | 500,0 | - | - | - | | 500,0 |
|  | -устройство освещения | - | 100,0 | - | - | - | | 100,0 |
|  | -установка стелы Воинам ВДВ | 500,0 | - | - | - | - | | 500,0 |
|  | -озеленение (посадка деревьев, цветочной рассады, кустарников, разбивка газонов) | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | | 150,0 |
|  | -ремонт ограждения | - | 100,0 | - | - | - | | 100,0 |
|  | -установка урн | - | 50,0 | - | - | - | | 50,0 |
|  | -установка садовых лавочек | - | 50,0 | - | - | - | | 50,0 |
| 2 | р.п. ердаклы  памятник  ансамбля участникам ВОВ  ул. Советская, 2Б | - косметический ремонт памятника | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | 250,0 |
|  | - озеленение( посадка цветочной рассады, разбивка газонов, полив, содержание) | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | | 150,0 |
|  | -установка урн | - | - | 50,0 | - | - | | 50,0 |
|  | - установка садовых лавочек | - | - | 50,0 | - | - | | 50,0 |
|  | - ремонт ограждений | 200,0 | - | - | - | - | | 200,0 |
| 3 | р.п. Чердаклы  благоустройство автодороги по ул. 50 лет ВЛКСМ,  ул. Советская. | -замена освещения | - | - | - | 200,0 | 200,0 | | 400,0 |
|  | -благоустройство водозаборных колонок | - | - | 100,0 | - | - | | 100,0 |
|  | - размещение баннеров | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | | 250,0 |
|  | -устройство тротуаров | - | - | - | - | 500,0 | | 500,0 |
|  | -спил сухостойных деревьев | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 500,0 |
|  | -посадка цветочной рассады на опорных конструкциях | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | | 300,0 |
|  | -размещение указателей улиц | - | - | 50,0 | - | - | | 50,0 |
|  | -благоустройство торговых объектов | - | - | - | - | 200,0 | | 200,0 |
|  | Всего: |  | 1020,0 | 1295,0 | 620,0 | 595,0 | 1320,0 | | 4850,0 |
| 4 | Конкурсные мероприятия по благоустройству и улучшению архитектурного облика на 2016 год | «Лучший макет (панорама, диорама, стенд) к годовщине празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне» | 20,0 | - | - | - | - | | 20,0 |
|  | «Симбирский семицвет» | 20,0 | - | - | - | - | | 20,0 |
|  | «Уютный сад» | 20,0 | - | - | - | - | | 20,0 |
|  | «Лучшая идея художественного оформления фасадов жилых домов» | 20,0 | - | - | - | - | | 20,0 |
|  | «Снежная фантазия» | 20,0 | - | - | - | - | | 20,0 |
|  | Всего |  | 100,0 | - | - | - | - | | 100,0 |
| 5 | Конкурсные мероприятия по благоустройству и улучшению архитектурного облика на 2017 год | «Лучший макет (панорама, диорама, стенд) к годовщине празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне» | - | 20,0 | - | - | - | | 20,0 |
|  | «Симбирский семицвет» | - | 20,0 | - | - | - | | 20,0 |
|  | «Уютный сад» | - | 20,0 | - | - | - | | 20,0 |
|  | «Лучшая идея художественного оформления фасадов жилых домов» | - | 20,0 | - | - | - | | 20,0 |
|  | «Снежная фантазия» | - | 20,0 | - | - | - | | 20,0 |
|  | Всего |  | - | 100,0 | - | - | - | | 100,0 |
| 6 | Конкурсные мероприятия по благоустройству и улучшению архитектурного облика на 2018 год | «Лучший макет (панорама, диорама, стенд) к годовщине празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне» | - | - | 20,0 | - | - | | 20,0 |
|  | «Симбирский семицвет» | - | - | 20,0 | - | - | | 20,0 |
|  | «Уютный сад» | - | - | 20,0 | - | - | | 20,0 |
|  | «Лучшая идея художественного оформления фасадов жилых домов» | - | - | 20,0 | - | - | | 20,0 |
|  | «Снежная фантазия» | - | - | 20,0 | - | - | | 20,0 |
|  | Всего |  | - | - | 100,0 | - | - | | 100,0 |
| 7 | Конкурсные мероприятия по благоустройству и улучшению архитектурного облика на 2019 год | «Лучший макет (панорама, диорама, стенд) к годовщине празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне» | - | - | - | 20,0 | - | | 20,0 |
|  | «Симбирский семицвет» | - | - | - | 20,0 | - | | 20,0 |
|  | «Уютный сад» | - | - | - | 20,0 | - | | 20,0 |
|  | «Лучшая идея художественного оформления фасадов жилых домов» | - | - | - | 20,0 | - | | 20,0 |
|  | «Снежная фантазия» | - | - | - | 20,0 | - | | 20,0 |
|  | Всего |  | - | - | - | 100,0 | - | | 100,0 |
| 8 | Конкурсные мероприятия по благоустройству и улучшению архитектурного облика на 2020 год | «Лучший макет (панорама, диорама, стенд) к годовщине празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне» | - | - | - | - | 30,0 | | 30,0 |
|  | «Симбирский семицвет» | - | - | - | - | 30,0 | | 30,0 |
|  | «Уютный сад» | - | - | - |  | 30,0 | | 30,0 |
|  | «Лучшая идея художественного оформления фасадов жилых домов» | - | - | - | - | 30,0 | | 30,0 |
|  | «Снежная фантазия» | - | - | - | - | 30,0 | | 30,0 |
|  | Всего |  | - | - | - | - | 150,0 | | 150,0 |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  | | 5400,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_