АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 июля  2017г.                                                                                           № 451

Экз.№________

р.п. Чердаклы

Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2018-2020 годы

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014г. №51-П, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области постановляет:

1.Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2018-2020 годы (приложение 1).

2.Утвердить расчёт стоимости работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, выполняемых в рамках реализации муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2018-2020 годы (приложение 2).

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на директора муниципального казённого учреждения «Комитет жилищно-коммунального хозяйства и строительства Чердаклинского района» Ульяновской области Ахметова З.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава администрации муниципального

образования «Чердаклинский район»

Ульяновской области                                                                            В.В.Самойлов

|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 04 июля 2017 № 451 |
| Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2018-2020 годы |
| № п/п | № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей | Планируемый срок завершения работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования* |  |
|  |  |  |  | всего | средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунально-го хозяйства | средства областного бюджета Ульяновской области | средства бюджета муниципального образования "Чердаклинский район" Ульяновской области | средства собственников помещений в многоквар-тирном доме |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальное образование «Озерское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области |
| 1 | 1 | с.Озерки, 1-й Микрорайон,13 | Ремонт крыши | 2 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 000,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 177 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 606,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 164 689,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 689,20 | IV квартал 2018 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 355 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 212,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 807 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 300,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещении лестничных клеток | 96 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 876,00 | IV квартал 2018 года |
| 2 | 2 | с.Озерки, 1-й Микрорайон,12 | Ремонт крыши | 3 384 739,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 384 739,80 | IV квартал 2018 года |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 113 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 022,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 137 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 241,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 284 169,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 169,60 | IV квартал 2018 года |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 592 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 020,00 | IV квартал 2018 года |
| 3 | 3 | с.Озерки, 1-й Микрорайон,7 | Ремонт крыши | 3 384 739,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 384 739,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 3 152 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 152 522,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 137 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 241,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 284 169,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 169,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 592 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 020,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 2 368 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368 080,00 | IV квартал 2020 года |
| 4 | 4 | с.Озерки, 1-й Микрорайон,6 | Ремонт крыши | 3 384 739,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 384 739,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 145 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 314,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 164 689,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 689,20 | IV квартал 2019года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 284 169,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 169,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 807 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 300,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 2 368 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368 080,00 | IV квартал 2019 года |
| Итого: |  | муниципальное образование «Озерское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области |  | 25 876 940,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 876 940,60 |  |
| Муниципальное образование «Октябрьское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области |
| 5 | 5 | п. Октябрьский, ул. Ленина, 20 | Ремонт крыши | 3 354 062,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 354 062,40 | IV квартал 2019 года |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 180 835,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 835,20 | IV квартал 2019 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 87 834,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 834,24 | IV квартал 2019года |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 129 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 168,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 213 127,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 127,20 | IV квартал 2019 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 1 276 954,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 954,85 | IV квартал 2019 года |
| Итого: | муниципальное образование "Октябрьское сельское поселение" Чердаклинского района Ульяновской области |  | 5 241 981,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 241 981,89 |  |
| Муниципальное образование «Чердаклиснкое городское поселение поселение» Чердаклинского района Ульяновской области |
| 6 | 6 | р.п. Чердаклы, 2-й Микрорайон,6 | ремонт крыши | 1 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  |  | ремонт системы эленктроснабжения | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 100 000,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  |  | ремонт системы холодного водоснабжения | 250 000,00 | 0 | 0 | 0 | 250 000,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  |  | ремонтвстроенно-пристроенных помещений лестничныхз клеток | 291 000,00 | 0 | 0 | 0 | 291 000,00 | IV квартал 2020 года |
| Итого: | муниципальное образование «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области |  | 1 641 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 641 000,00 |  |
| Всего: |  | 32 759 922,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 759 922, 49 |  |
| В том числе: | 2018 г. | 8 803 875,60 | 8 803 875,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 803 875,60 |  |
|  | 2019 г. | 12 396 274,49 | 12 396 274,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 396 274,49 |  |
|  | 2020 г. | 11 559 772,40 | 11 559 772,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 559 772,40 |  |

_______________________________

|  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 04 июля 2017 № 451 |
| Расчёт стоимости работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2018-2020 годы, выполняемых в рамках реализации муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2018-2020 годы |
| № п/п | № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Объём работ в соответствии с единицами измерения | Единицы измерения | Предельная стоимость за ед.измерения (руб.) | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе | Всего стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы (руб.) | Подготовка проектной документации (руб.) | Строительный надзор (руб.) | Экспертиза сметной документации (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальное образование «Озерское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области |
| 1 | 1 | с.Озерки, 1-й Микрорайон,13 | Ремонт крыши | 1000 | м2 | 2500 | 2 500 000,00 | 125000 | 53500 | 12500 | 2691000 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 110 | м | 1500 | 165 000,00 | 8250 | 3531 | 825 | 177606 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 90 | м | 1700 | 153 000,00 | 7650 | 3274,2 | 765 | 164689,2 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 150 | м | 2200 | 330 000,00 | 16500 | 7062 | 1650 | 355212 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 300 | м | 2500 | 750 000,00 | 37500 | 16050 | 3750 | 807300 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещении лестничных клеток | 300 | м2 | 300 | 90 000,00 | 4500 | 1926 | 450 | 96876 |
| 2 | 2 | с.Озерки, 1-й Микрорайон,12 | Ремонт крыши | 827,5 | м2 | 3800 | 3 144 500,00 | 157225 | 67292,3 | 15722,5 | 3 384 739,80 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 70 | м | 1500 | 105 000,00 | 5250 | 2247 | 525 | 113022 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 75 | м | 1700 | 127 500,00 | 6375 | 2728,5 | 637,5 | 137241 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 120 | м | 2200 | 264 000,00 | 13200 | 5649,6 | 1320 | 284169,6 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 220 | м | 2500 | 550 000,00 | 27500 | 11770 | 2750 | 592020 |
| 3 | 3 | с.Озерки, 1-й Микрорайон,7 | Ремонт крыши | 827,5 | м2 | 3800 | 3 144 500,00 | 157225 | 67292,3 | 15722,5 | 3384739,8 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 70 | м | 1500 | 105 000,00 | 5250 | 2247 | 525 | 113022 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 75 | м | 1700 | 127 500,00 | 6375 | 2728,5 | 637,5 | 137241 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 120 | м | 2200 | 264 000,00 | 13200 | 5649,6 | 1320 | 284169,6 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 220 | м | 2500 | 550 000,00 | 27500 | 11770 | 2750 | 592020 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 1100 | м2 | 2000 | 2 200 000,00 | 110000 | 47080 | 11000 | 2368080 |
| 4 | 4 | с.Озерки, 1-й Микрорайон,6 | Ремонт крыши | 827,5 | м2 | 3800 | 3 144 500,00 | 157225 | 67292,3 | 15722,5 | 3384739,8 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 90 | м | 1500 | 135 000,00 | 6750 | 2889 | 6750 | 145314 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 90 | м | 1700 | 153 000,00 | 7650 | 3274,2 | 765 | 164689,2 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 120 | м | 2200 | 264 000,00 | 13200 | 5649,6 | 1320 | 284169,6 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 300 | м | 2500 | 750 000,00 | 37500 | 16050 | 3750 | 807300 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 1100 | м | 2000 | 2 200 000,00 | 110000 | 47080 | 11000 | 2368080 |
| 5 | 5 | п.Октябрьский, ул. Ленина,20 | Ремонт крыши | 820 | м2 | 3800 | 3 116 000,00 | 155800 | 66682,4 | 15580 | 3354062,4 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 112 | м | 1500 | 168 000,00 | 8400 | 3595,2 | 840 | 180835,2 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 48 | м | 1700 | 81 600,00 | 4080 | 1746,24 | 408 | 87834,24 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 48 | м | 2500 | 120 000,00 | 6000 | 2568 | 600 | 129168 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 90 | м | 2200 | 198 000,00 | 9900 | 4237,2 | 990 | 213127,2 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 593,16 | м2 | 2000 | 1 186 320,00 | 59316 | 25387,25 | 5931,6 | 1276954,85 |
| Муниципальное образование «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области |
| 6 | 6 | р.п. Чердаклы, ул. 2-й Микрорайон, 6 | Ремонт крыши | 550 | м2 | 1800 | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 21 400,00 | 5000 | 1076400 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 200 | м | 500 | 100 000,00 | 5 000,00 | 2173 | 500 | 107673 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 250 | м | 1000 | 250 000,00 | 12 500,00 | 5434 | 1250 | 269184 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещении лестничных клеток | 44,7 | м2 | 6500 | 291 000,00 | 14 550 | 6326 | 1455 | 313331 |

В графе 5  - указывается физический объём работ согласно дефектной ведомости

В графе 7  - указывается предельная стоимость работ, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 29.12.2016 № 663-П

В графе 8  - стоимость работ, рассчитанная по формуле: предельная стоимость за ед. измерения (графа 7)*физический объём (графа 5)

В графе 9  - стоимость подготовки проектной документации, рассчитанная по формуле: стоимость работ (графа 8) * 5%

В графе 10 - стоимость строительного надзора, рассчитанная по формуле: стоимость работ (графа 8) * 2,14%

В графе 11 - стоимость экспертизы сметной документации, рассчитанная по формуле: стоимость работ (графа 8) * 0,5%

В графе 12 - стоимость капитального ремонта, рассчитанная по формуле:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           стоимость работ (графа 8) + стоимость подготовки проектной документации (графа 9) + стоимость строительного надзора (графа 10) + стоимость экспертизы сметной документации (графа 11)

__________________________