**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**р.п.Чердаклы**

**Об утверждении муниципальной программы «Создание комфортной среды в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2018-2022 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методический рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» администрация муниципального образования «Чердаклинский район» п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Создание комфортной среды в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2018-2022 годы».

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава администрации муниципального

образования «Чердаклинский район»

Ульяновской области В.В.Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

муниципального образования

«Чердаклинский район»

Ульяновской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. №\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Создание комфортной среды в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2018-2022 годы»**

р.п.Чердаклы

2017 год

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Наименование муниципальной программы | «Создание комфортной среды в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2018-2022 годы» |
| 2. Муниципальный заказчик муниципальной программы (муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы) | Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. |
| 3. Исполнители и соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» |
| 4.Подпрограмма муниципальной программы | Не предусмотрена |
| 5.Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области |
| 6. Задачи муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области;  - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области;  - благоустройство объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности;  - повышение уровня заинтересованности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области. |
| 7. Целевые индикаторы муниципальной программы | Приложение № 3 |
| 8.Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации: 2018 - 2022 годы.  Этапы реализации Программы не предусмотрены. |
| 9.Система мероприятий муниципальной программы | Приложение № 1 |
| 10.Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | Общий объем финансирования Программы в течении 2018-2022 годов из бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области (приложение № 4) |
| 11.Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы | Реализация программы позволит:  Повышение эстетического качества муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» среды и формирование образа современного муниципального образования «Чердаклинское городское поселение», сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности. |
| 12.Организация управления муниципальной программой | Осуществление координации по взаимодействию всех лиц, принимающих участие в реализации настоящей Программы, возлагается на муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения».  Общее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Чердаклинский районе» Ульяновской области. |

**1. Характеристика проблем, на решение которых направлена программа**

Одной из важнейших задач муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания как населения так и гостей рабочего посёлка Чердаклы.

Природно-климатические условия территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, его географическое положение, наличие значительного количества водных объектов и зеленых насаждений на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» создают благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, созданию современных и комфортных зон отдыха для жителей и гостей рабочего посёлка Чердаклы. В данный момент значительная доля данных территорий не соответствует современным требованиям, предъявляемым к общественным территориям. Запущенное состояние территории требует скорейшей модернизации. Не ухоженность парков и скверов, устаревшие малые архитектурные формы – всё это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области.

Также, нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание отдельных дворовых территорий.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, недостаточное количество парковок для временного хранения автомобилей и оборудованных детских и спортивных площадок.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства.

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

С целью обеспечения комплексного подхода к благоустройству территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение», возникла необходимость разработки данной программы, которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

1. Минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

2. Дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- установка детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территории;

- иные виды работ.

Работы, включенных в дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, могут осуществляться с привлечением собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – трудовое участие).

Трудовое участие заинтересованных в благоустройстве территории лиц может осуществляться в виде:

- выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставления строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

Решение о трудовом участии принимают собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, на общем собрании собственников помещений.

Все работы по благоустройству дворовых и общественных территорий, предусмотренные в рамках данной программы, должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Необходимость решения проблемы комплексного благоустройства территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» программно-целевым методом обусловлена следующими объективными причинами:

- наличием единого и неразрывного объекта благоустройства, требующего единого комплексного подхода;

- многообразием видов и объемов работ,

- необходимостью выбора оптимальных решений в условиях наличия ограниченных ресурсов и сроков реализации инвестиционных программ.

Таким образом, именно программно-целевой метод в качестве основы управления комплексным благоустройством и ландшафтным оформлением муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность работы.

**2. Цели и задачи программы**

Целью муниципальной программы – создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования «Чердаклинское городское поселение», повышение уровня благоустройства рабочего поселка Чердаклы.

Для достижения поставленной цели настоящая программа предусматривает решение таких задач как:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий рабочего посёлка Чердаклы;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования рабочего посёлка Чердаклы;

- благоустройство объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности;

- повышение уровня заинтересованности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории рабочего посёлка Чердаклы.

**3. Система программных мероприятий**

Перечень основных мероприятий программы, направленных на решение задач муниципальной программы, приведен в приложении №1.

План реализации данной программы приведен в приложении №2.

**4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 16721,000 тыс. руб.

По годам реализации:

- 2018 год – 3801,0 тыс. руб.,

- 2019 год – 3555,0 тыс. руб.,

- 2020 год – 4392,0 тыс. руб.,

- 2021 год – 1793,0 тыс. руб.,

- 2022 год – 3180,0 тыс. руб.

Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период определяется бюджетом муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» подлежит уточнению при ежегодном утверждении бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области

**5. Управление программой и контроль её реализации**

Реализация программы осуществляется в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=82B3C2088F0C38A9183E8249FF2B89ADCF810458D22253FF2383CB5F304EC416g7oCF) администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 24.09.2013 № 830 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области.

Заказчик программы несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию программы.

Руководитель программы:

- несет ответственность за своевременное предоставление полных и достоверных отчетов о ходе реализации программы;

- несет ответственность за эффективность и результативность программы;

- несет ответственность за реализацию программы в целом, своевременность внесения в нее изменений, и в установленных случаях досрочное ее прекращение, предоставление в управление социально-экономического развития отчетов;

- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей муниципальной программы;

Исполнители программы:

- определяют поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, установленными действующим законодательством;

- несут ответственность за осуществление в установленные сроки соответствующих мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, целевое и эффективное использование выделенных на программные мероприятия бюджетных средств, своевременное их освоение, достоверность представленной информации.

Разработчик программы:

- в ходе реализации программы уточняет объемы средств, необходимых для ее финансирования в очередном финансовом году;

- в случае наличия в программе мероприятий, финансовое обеспечение реализации которых будет осуществляться за счет внебюджетных источников, обеспечивает подписание лицами, изъявившими желание осуществлять финансовое обеспечение реализации таких мероприятий, соглашения (договоры) о намерениях с заказчиком муниципальной программы;

- несет ответственность за соответствие разработанной программы приоритетным направлениям развития муниципального образования на долгосрочный период;

- организует сбор от исполнителей программы аналитической информации об итогах реализации и представляет ее руководителю программы;

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение».

В таком случае Программа подлежит корректировке.

**6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной программы**

За период действия муниципальной программы планируется достичь:

- увеличения объемов финансовых вложений в благоустройство территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» в расчете на 1 жителя – ежегодно не менее 1 процента;

-прироста балансовой (учетной) стоимости объекта благоустройства на каждый рубль вложенных бюджетных средств – ежегодно не менее 5 процентов.

Социальная эффективность муниципальной программы заключается в:

- создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования «Чердаклинское городское поселение»;

- уменьшении оттока населения из муниципального образования «Чердаклинское городское поселение», вызванного неблагоприятными факторами условий проживания;

- росте численности туристов как из других регионов Российской Федерации, так и иностранных государств.

**7. Целевые индикаторы муниципальной программы муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» «Создание комфортной среды в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» на 2018-2022 годы»**

Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы приведен в приложении №3.

**Приложение 1**

**к Программе**

**Перечень мероприятий муниципальной программы «Создание комфортной среды в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» на 2018-2022 годы»**

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала реализации | Окончания  реализации |
| **2018 год** | | | | | | |
| 1. **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | | |
| * 1. **Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | | |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу:  **Двор № 1:**  улица2-ой Микрорайон дома 1а, 1,2,3  **Двор № 2:**  улица 2-ой микрорайон дома 9,10  **Двор № 3:**  улица Калинина дома 28,34,36 улица Советская дом 18  **Двор № 4:**  улица Калинина дом 6, улица Рабочая дома 13,15,17 | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» | С момента заключения контракта | Октябрь | Повышение качества благоустройства дворовых территорий | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн | Количество благоустроенных дворовых территорий – 4 ед.  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 20 % |
| * 1. **Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | | |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу:  **Двор № 1:**  улица 2-ой Микрорайон дома 1а, 1,2,3  **Двор № 2:**  улица 2-ой микрорайон дома 9,10  **Двор № 3:**  улица Калинина дома 28,34,36 улица Советская дом 18  **Двор № 4:**  улица Калинина дом 6, улица Рабочая дома 13,15,17 | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» | С момента заключения контракта | Октябрь | Повышение качества благоустройства дворовых территорий | - установка детских и (или) спортивных площадок;  - озеленение территории;  - устройство парковочных мест для автомобилей | Количество благоустроенных общественных территорий – 4 ед.  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий – 20% |
| 1. Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» | | | | | | |
| 1.Благоустройство в р.п. Чердаклы «стадион ТРУД» | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения | С момента заключения контракта | Октябрь | Создание благоустроенной территории центрального стадиона р.п. Чердаклы | - замена пластиковых кресел на трибуне,  -ремонт трибун,  - ремонт детского игрового оборудования, антивандальных тренажеров, |  |
| 2.Благоустройство в р.п. Чердаклы, по ул. Советская, «Площадь Ленина» | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения | С момента заключения контракта | Октябрь | Создание благоустроенной территории общего пользования в центре р.п. Чердаклы | - устройство светильников,  - озеленение (вазоны),  -замена бордюрного камня,  -устройство тротуарной брусчатки, устройство лестницы (спуск к дороге). |  |
| **2019 год** | | | | | | |
| 1. **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | | |
| * 1. **Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | | |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу:  **Двор № 1:**  улица 2-ой Микрорайон дома 16,17,18,19  **Двор № 2:**  улица Центральная 4,5,6  **Двор № 3:**  улица Калинина дома 21,23,30,32,35,37  **Двор № 4:**  улица Пионерская дома 22,40а,48 | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения | С момента заключения контракта | Октябрь | Повышение качества благоустройства дворовых территорий | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн | Количество благоустроенных дворовых территорий – 4 ед.  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 40 % |
| * 1. **Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | | |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу:  **Двор № 1:**  улица 2-ой Микрорайон дома 16,17,18,19  **Двор № 2:**  улица Центральная 4,5,6  **Двор № 3:**  улица Калинина дома 21,23,30,32,35,37  **Двор № 4:**  улица Пионерская дома 22,40а,48 | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения | С момента заключения контракта | Октябрь | Повышение качества благоустройства дворовых территорий | - установка детских и (или) спортивных площадок;  - озеленение территории;  - устройство парковок для автомобилей | Количество благоустроенных дворовых территорий – 4ед.  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 40 % |
| 1. **Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования «Чердаклинское городское поселение»** | | | | | | |
| 1.Благоустройство в р.п. Чердаклы «Сквер ул.Ленина» от магазина «Изба» до дома № 20.  2. Благоустройство в р.п.Чердаклы «Сквер ул.Ленина» от магазина «Олимп» до кафе «Светлана» | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения | С момента заключения контракта | Октябрь | Создание благоустроенной территории общего пользования в центре рабочего поселка Чердаклы | - ремонт тротуара,  - озеленение,  -ремонт освещения,  -ремонт детской площадки  - озеленение,  -ремонт освещения, |  |
| **2020 год** | | | | | | |
| 1. **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | | |
| * 1. **Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | | |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу:  **Двор № 1:**  улица Пионерская дома 32,38,44  **Двор № 2:**  улица Октябрьская 4,6,8 улица Калинина дома 10,12,14  **Двор № 3:**  улица Калинина дома 4,7,9  **Двор № 4:**  улица Садовая дома 60,62 | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения | С момента заключения контракта | Октябрь | Повышение качества благоустройства дворовых территорий | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн | Количество благоустроенных дворовых территорий – 4 ед.  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 60 % |
| * 1. **Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | | |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу:  **Двор № 1:**  улица Пионерская дома 32,38,44  **Двор № 2:**  улица Октябрьская 4,6,8 улица Калинина дома 10,12,14  **Двор № 3:**  улица Калинина дома 4,7,9  **Двор № 4:**  улица Садовая дома 60,62 | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения | С момента заключения контракта | Октябрь | Повышение качества благоустройства дворовых территорий | - установка детских и (или) спортивных площадок, тренажеров  - озеленение территории | Количество благоустроенных дворовых территорий – 4 ед.  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий –60 % |
| 1. **Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования «Чердаклинское городское поселение»** | | | | | | |
| 1.Благоустройство в р.п. Чердаклы, по ул. Советская 34А, «Парк Воинской Славы» | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения | С момента заключения контракта | Октябрь | Создание благоустроенной территории общего пользования в центре рабочего поселка Чердаклы | - устройство фонарей,  - устройство тротуара,  - озеленение,  - ремонт памятника Воинам интернационалистам |  |
| **2021 год** | | | | | | |
| 1. **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | | |
| * 1. **Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | | |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу:  **Двор № 1:**  улица Пионерская дома 6,8,10,18,20  **Двор № 2:**  улица Пионерская 128,12  **Двор № 3:**  улица Пионерская дома 24,26,34,36  **Двор № 4:**  улица Калинина дома 20,22, улица Советская дома 10,12 | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения | С момента заключения контракта | Октябрь | Повышение качества благоустройства дворовых территорий | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн | Количество благоустроенных дворовых территорий – 4 ед.  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 80 % |
| * 1. **Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | | |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу:  **Двор № 1:**  улица Пионерская дома 6,8,10,18,20  **Двор № 2:**  улица Пионерская 128,12  **Двор № 3:**  улица Пионерская дома 24,26,34,36  **Двор № 4:**  улица Калинина дома 20,22, улица Советская дома 10,12 | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» | С момента заключения контракта | Октябрь | Повышение качества благоустройства дворовых территорий | - установка детских и (или) спортивных площадок;  - озеленение территории;  - установка парковки для автомобилей,  -установка контейнерной площадки | Количество благоустроенных дворовых территорий – 4ед.  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 80 % |
| 1. **Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования «Чердаклинское городское поселение»** | | | | | | |
| 1.Благоустройство в р.п. Чердаклы «Сквер ул. Советская» от дома № 8 до дома № 12» | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» | С момента заключения контракта | Октябрь | Создание благоустроенной территории общего пользования в центре рабочего поселка Чердаклы | - ремонт тротуара,  - замена скамеек,  - замена урн,  - озеленение,  -ремонт освещения |  |
| **2022 год** | | | | | | |
| 1. **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | | |
| * 1. **Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | | |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу:  **Двор № 1:**  улица Пионерская дома 2,4  **Двор № 2:**  улица Центральная11,12  **Двор № 3:**  улица 2-ой Микрорайон дома 12,13,14,15  **Двор № 4:**  улица Калинина дома 24,26, улица Советская дома 14 | «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» | С момента заключения контракта | Октябрь | Повышение качества благоустройства дворовых территорий | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн | Количество благоустроенных дворовых территорий – 4 ед.  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 100 % |
| * 1. **Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | | |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу:  **Двор № 1:**  улица Пионерская дома 2,4  **Двор № 2:**  улица Центральная 11,12  **Двор № 3:**  улица 2-ой Микрорайон дома 12,13,14,15  **Двор № 4:**  улица Калинина дома 24,26, улица Советская дома 14 | «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» | С момента заключения контракта | Октябрь | Повышение качества благоустройства дворовых территорий | - установка детских и (или) спортивных площадок;  - озеленение территории;  - устройство парковочных мест для автомобилей | Количество благоустроенных дворовых территорий – 4 ед.  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 100 % |
| 1. **Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования «Чердаклинское городское поселение»** | | | | | | |
| 1.Благоустройство в р.п. Чердаклы «Сквер ул. Советская от дома № 12 до дома 16»  2.Благоустройство в селе Енганаево «Спортивная площадка» по ул. Советская | «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» | С момента заключения контракта | Октябрь | Создание благоустроенной территории общего пользования в центре села Енганаево | - ремонт тротуара,  - обрезка кустарников,  -замена урн,  -замена лавочек,  -ремонт освещения  -ремонт антивандальных тренажеров,  -покраска хоккейной коробки,  -ремонт освещения |  |

**Приложение 2**

**к Программе**

**План реализации**

**муниципальной программы «Создание комфортной среды в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» на 2018-2022 годы»**

| Наименование контрольного события | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018-2022 годы | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Проведение отбора общественных территорий для формирования перечня | Сбор заявок | Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» | 2-3 квартал | 2-3 квартал | 2-3 квартал | 2-3 квартал | 2-3 квартал |
| Проведение отбора дворовых территорий для формирования адресного перечня | Сбор заявок | Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» | 2-3 квартал | 2-3 квартал | 2-3 квартал | 2-3 квартал | 2-3 квартал |
| Разработка, обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | - | Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» | 2-3 квартал | 2-3 квартал | 2-3 квартал | 2-3 квартал | 2-3 квартал |
| Разработка, обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий | - | Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» | 2-3 квартал | 2-3 квартал | 2-3 квартал | 2-3 квартал | 2-3 квартал |
| Проведение конкурсных процедур и определение подрядчика на выполнение работ по благоустройству общественных территорий; заключение контрактов (договоров) | - | Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» | 3-4 квартал | 3-4 квартал | 3-4 квартал | 3-4 квартал | 3-4 квартал |
| Проведение конкурсных процедур и определение подрядчика на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий; заключение контрактов (договоров) | - | Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» | 3-4 квартал | 3-4 квартал | 3-4 квартал | 3-4 квартал | 3-4 квартал |
| Выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках заключенных контрактов (договоров) | - | Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» | 4 квартал | 4 квартал | 4 квартал | 4 квартал | 4 квартал |
| Выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках заключенных контрактов (договоров) | - | Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» | 4 квартал | 4 квартал | 4 квартал | 4 квартал | 4 квартал |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение 3**

**к Программе**

**Целевые индикаторы муниципальной программы «Создание комфортной среды в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» на 2018-2022 годы»**

| № | Наименование показателя | Единица  измерения | Значения показателей по годам\*\* | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 3 | Охвата населения благо-устроенными дворовыми территориями (доля насе-ления проживающего в жилом фонде с благоуст-роенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образо-вания «Чердаклинское городское поселение» | % | 5,2 | 11,7 | 17 | 25,2 | 28 |
| 4 | Количество благоустроенных, общеcтвенных территорий | Ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Повышение уровня комплексного благоустройства и санитарного состояния территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» | % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

\*\* Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение 4**

**к Программе**

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Создание комфортной среды в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес объекта благоустройства | Мероприятия | Сумма затрат, тыс.руб. |
| **2018 год** | | | |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу, р.п. Чердаклы: |  |  |
| Двор № 1:  улица2-ой Микрорайон дома 1а, 1,2,3 | - обеспечение освещения дворовых территорий | 10000 |
| - установка скамеек | 25000 |
| - установка урн | 10000 |
| - установка спортивной площадки | 140000 |
| - ремонт дворовых проездов | 600000 |
| - устройство парковочных мест для автомобилей | 170000 |
| Двор № 2:  улица 2-ой микрорайон дома 9,10 | - установка скамеек | 16000 |
| - установка урн | 10000 |
| - ремонт дворовых проездов | 160000 |
| - обеспечение освещения дворовых территорий | 5000 |
| - установка детской площадки | 100000 |
| - озеленение территории | 3000 |
| - устройство парковочных мест для автомобилей | 60000 |
| Двор № 3:  улица Калинина дома 28,34,36 улица Советская дом 18 | - установка детской площадки | 10000 |
| - озеленение территории | 3000 |
| - ремонт дворовых проездов | 250000 |
| - обеспечение освещения дворовых территорий | 5000 |
| - установка скамеек | 16000 |
| - установка урн | 12000 |
| Двор № 4:  улица Калинина дом 6, улица Рабочая дома 13,15,17 | - обеспечение освещения дворовых территорий | 10000 |
| - устройство парковочных мест для автомобилей | 220000 |
| - установка скамеек | 24000 |
| -установка урн | 18000 |
| - ремонт дворовых проездов | 450000 |
| 2. | Благоустройство в р.п. Чердаклы, по ул. Советская, «Площадь Ленина» | -устройство светильников | 14000 |
| -устройство лестницы (спуск к дороге) | 60000 |
| - озеленение (вазоны) | 60000 |
| -замена бордюрного камня | 250000 |
| - устройство тротуарной брусчатки | 1000000 |
| 3. | Благоустройство в р.п. Чердаклы «стадион ТРУД» | - замена пластиковых кресел на трибуне | 30000 |
| -ремонт трибун | 10000 |
| - ремонт детского игрового оборудования, антивандальных тренажеров | 50000 |
|  | **Итого:** |  | 3801000 |
| **2019 год** | | | |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу, р.п. Чердаклы: |  |  |
| Двор № 1:  улица 2-ой Микрорайон дома 16,17,18,19 | - обеспечение освещения дворовых территорий | 10000 |
| - ремонт дворовых проездов | 650000 |
| - установка скамеек | 24000 |
| - установка урн | 18000 |
| - установка спортивной площадки | 150000 |
| -оборудование контейнерной площадки | 24000 |
| - устройство парковок для автомобилей | 360000 |
| Двор № 2:  улица Центральная 4,5,6 | - установка скамеек | 24000 |
| - установка урн | 18000 |
| - обеспечение освещения дворовых территорий | 10000 |
| - установка спортивной площадки | 150000 |
| - устройство парковок для автомобилей | 150000 |
| -оборудование контейнерной площадки | 24000 |
| - ремонт дворовых проездов | 350000 |
| Двор № 3:  улица Калинина дома 21,23,30,32,35,37 | - установка урн | 15000 |
| - установка скамеек | 24000 |
| - устройство парковок для автомобилей | 120000 |
| - обеспечение освещения дворовых территорий | 10000 |
| ремонт дворовых проездов | 400000 |
| Двор № 4:  улица Пионерская дома 22,40а,48 | - установка спортивной площадки | 150000 |
| - установка скамеек | 16000 |
| - устройство парковок для автомобилей | 220000 |
| - обеспечение освещения дворовых территорий | 10000 |
| - установка урн | 16000 |
| 2. | Благоустройство в р.п. Чердаклы «Сквер ул. Ленина» от магазина «Изба» до дома № 20. | - ремонт тротуара | 264000 |
| - установка урн | 16000 |
| -ремонт освещения | 150000 |
| - установка скамеек | 30000 |
| 3. | Благоустройство в р.п. Чердаклы «Сквер ул. Ленина» от магазина «Олимп» до кафе «Светлана | -ремонт освещения | 110000 |
| - установка урн | 10000 |
| - установка скамеек | 20000 |
| -оборудование контейнерной площадки | 12000 |
|  | **Итого:** |  | 3555000 |
| **2020 год** | | | |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу, р.п.Чердаклы: |  |  |
| Двор № 1:  улица Пионерская дома 32,38,44 | -обеспечение освещения дворовых территорий | 5000 |
| - ремонт дворовых проездов | 300000 |
| - установка скамеек | 24000 |
| - установка урн | 15000 |
| -установка детских и спортивных площадок, тренажеров | 250000 |
| - устройство парковок для автомобилей | 220000 |
| Двор № 2:  улица Октябрьская 4,6,8 улица Калинина дома 10,12,14 | - установка скамеек | 28000 |
| - установка урн | 21000 |
| - ремонт дворовых проездов | 720000 |
| -обеспечение освещения дворовых территорий | 10000 |
| -установка спортивной площадки | 150000 |
| - устройство парковок для автомобилей | 360000 |
| Двор № 3:  улица Калинина дома 4,7,9 | - установка урн | 6000 |
| - озеленение территории | 6000 |
| - ремонт дворовых проездов | 700000 |
| - устройство парковок для автомобилей | 100000 |
| - установка скамеек | 12000 |
| -обеспечение освещения дворовых территорий | 12000 |
| Двор № 4:  улица Садовая дома 60,62 | - установка спортивной площадки | 150000 |
| -оборудование контейнерной площадки | 24000 |
| - ремонт дворовых проездов | 160000 |
| -обеспечение освещения дворовых территорий | 5000 |
| - устройство парковок для автомобилей | 120000 |
| - установка скамеек | 12000 |
| - установка урн | 6000 |
| 2. | Благоустройство в р.п. Чердаклы, по ул. Советская 34А, «Парк Воинской Славы» | - устройство фонарей | 110000 |
| - устройство тротуара | 726000 |
| - установка урн | 10000 |
| - ремонт памятника Воинам интернационалистам | 100000 |
| - установка скамеек | 30000 |
|  | **Итого:** |  | 4392000 |
| **2021 год** | | | |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу, р.п. Чердаклы: |  |  |
| Двор № 1:  улица Пионерская дома 6,8,10,18,20 | - обеспечение освещения дворовых территорий | 10000 |
| -установка скамеек | 20000 |
| - установка урн | 15000 |
| -установка парковки для автомобилей | 300000 |
| -установка спортивной площадки | 150000 |
| Двор № 2:  улица Пионерская 128,12 | - установка скамеек | 12000 |
| -ремонт освещения | 5000 |
| - установка урн | 6000 |
| -установка спортивной площадки | 150000 |
| - озеленение территории | 3000 |
| -установка парковки для автомобилей | 100000 |
| Двор № 3:  улица Пионерская дома 24,26,34,36 | - установка урн | 10000 |
| -установка парковки для автомобилей | 250000 |
| -установка спортивной площадки | 150000 |
| -ремонт освещения | 5000 |
| - установка скамеек | 18000 |
| Двор № 4:  улица Калинина дома 20,22 , улица Советская дома 10,12 | -установка детской площадки | 100000 |
| -ремонт освещения | 5000 |
| - установка скамеек | 16000 |
| - установка урн | 10000 |
| - озеленение территории | 6000 |
| -установка парковки для автомобилей | 100000 |
| -установка контейнерной площадки | 12000 |
| 2. | Благоустройство в р.п. Чердаклы «Сквер ул. Советская» от дома № 8 до дома № 12» | - ремонт тротуара | 200000 |
| - замена скамеек | 20000 |
| - замена урн | 10000 |
| -ремонт освещения | 110000 |
|  | **Итого:** |  | 1793000 |
| **2022 год** | | | |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу, р.п. Чердаклы: |  |  |
| Двор № 1:  улица Пионерская дома 2,4 | - обеспечение освещения дворовых территорий | 5000 |
| - ремонт дворовых проездов | 350000 |
| - установка скамеек | 24000 |
| - установка урн | 18000 |
| - установка детской и спортивной площадок | 250000 |
| - озеленение территории | 3000 |
| - устройство парковочных мест для автомобилей | 100000 |
| -установка контейнерной площадки | 10000 |
| Двор № 2:  улица Центральная 11,12 | - установка скамеек | 30000 |
| - устройство парковочных мест для автомобилей | 220000 |
| - установка урн | 15000 |
| - обеспечение освещения дворовых территорий | 5000 |
| - установка детской и спортивной площадок | 250000 |
| -установка контейнерной площадки | 12000 |
| - ремонт дворовых проездов | 420000 |
| Двор № 3:  улица 2-ой Микрорайон дома 12,13,14,15 | - установка урн | 25000 |
| - обеспечение освещения дворовых территорий | 10000 |
| - установка скамеек | 24000 |
| - ремонт дворовых проездов | 360000 |
| - установка детской и спортивной площадок | 250000 |
| -установка контейнерной площадки | 12000 |
| - устройство парковочных мест для автомобилей | 220000 |
| Двор № 4:  улица Калинина дома 24,26, улица Советская дома 14 | - ремонт детской площадки | 30000 |
| - устройство парковочных мест для автомобилей | 100000 |
| - установка скамеек | 16000 |
| - установка урн | 10000 |
| - обеспечение освещения дворовых территорий | 5000 |
| - озеленение территории | 6000 |
| 2. | Благоустройство в р.п. Чердаклы «Сквер ул. Советская от дома № 12 до дома 16» | - ремонт тротуара | 200000 |
| -замена урн | 10000 |
| -замена лавочек | 20000 |
| -ремонт освещения | 110000 |
| 3. | Благоустройство в селе Енганаево «Спортивная площадка» по ул. Советская | -ремонт антивандальных тренажеров | 30000 |
| -покраска хоккейной коробки | 25000 |
| -ремонт освещения | 5000 |
|  | **Итого:** |  | 3180000 |
|  | **Итого по программе:** |  | 16721000 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_