АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ  РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23ь марта 2018г.                                                                                               № 183

Экз.№_______

р.п.Чердаклы

Об утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности  муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности  муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2018-2020 годы».

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава администрации муниципального

образования «Чердаклинский район»

Ульяновской области                                                                       В.В. Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

«Чердаклинский район»

Ульяновской области

от  23 марта 2018 г. № 183

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования  «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области

на 2018-2020 годы»

р.п. Чердаклы

2018 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| 1.Наименование муниципальной программы | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2018-2020 годы» |
| --- | --- |
| 2. Муниципальный заказчик муниципальной программы (муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы) | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. |
| 3. Исполнители и соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» |
| 4.Подпрограмма муниципальной программы | Не предусмотрена |
| 5.Цели муниципальной программы | -обеспечение сохранности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования; -приведение автомобильных дорог общего пользования в нормативное состояние и снижение аварийности на отремонтированных автомобильных дорогах |
| 6. Задачи муниципальной программы | -Улучшение качества автомобильных дорог; -снижение аварийности; -увеличение дополнительных автомобильных дорог с твердым покрытием |
| 7. Целевые индикаторы муниципальной программы | - ремонт дорог местного значения общей площадью 36700кв.м.; - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, повышение безопасности движения; -обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приоритетное выполнение на них работ по ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований; -повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение их пропускной способности. |
| 8.Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Сроки реализации: 2018 - 2020 годы. Этапы реализации: 1 этап-2018 год; 2 этап-2019 год; 3 этап-2020 год. |
| 9.Система мероприятий муниципальной программы | Приложение к программе |
| 10.Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | Общий объем финансирования Программы в течении 2018-2020 годов из бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 20400,0 тыс.руб., в том числе дорожный фонд 5245,0 тыс. руб. 2018 г. – 6900,0 тыс.руб., в том числе дорожный фонд 1744,0 тыс. руб.; 2019 г. – 6000,0 тыс.руб., в том числе дорожный фонд 1818,8 тыс. руб.; 2020 г. – 7500,0 тыс.руб., в том числе дорожный фонд 1682,2 тыс. руб. |
| 11.Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы | Реализация программы позволит: -отремонтировать муниципальные автомобильные дороги общей площадью 36700 кв.м.; -обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных автомобильных дорог нормативным требованиям, 25% автомобильных дорог будут соответствовать нормативным требованиям от общего количества автомобильных дорог; - снизить аварийность на отремонтированных автомобильных дорогах на 20%; -обеспечить сохранность отремонтированных автомобильных дорог; -увеличить количество автомобильных дорог с твердым покрытием на 10%. |
| 12.Организация управления муниципальной программой | Осуществление координации по взаимодействию всех лиц, принимающих участие в реализации настоящей Программы, возлагается на муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения». Общее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области - Лашманов Е.П., Начальник управления топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. |

1.Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа

Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования  «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2018-2020 годы»  (далее - муниципальная программа) разработана с целью исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования.

Муниципальная программа определяет цели, задачи, мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования с учетом необходимости приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования в соответствии с требованиями технических регламентов.

В связи с длительным сроком  эксплуатации дорог, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, без проведения ремонтных работ, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий, возникла необходимость в проведении ремонта дорог.

2.Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

- обеспечение сохранности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования;

-приведение  автомобильных дорог общего пользования в нормативное состояние и снижение аварийности на отремонтированных автомобильных дорогах.

Задачами муниципальной программы являются:

-улучшение качества автомобильных дорог;

-снижение аварийности;

-увеличение дополнительных автомобильных дорог с твердым покрытием.

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

- ремонт дорог местного значения общей площадью 36700кв.м.;

-улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, повышение безопасности движения;

-обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приоритетное выполнение на них работ по ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований;

-повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение их пропускной способности.

3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации: 2018 - 2020 годы.

Этапы  реализации:

1 этап-2018 год;

2 этап-2019 год;

3 этап-2020 год.

4.Система мероприятий муниципальной программы

Система мероприятий муниципальной программы содержит мероприятия по ремонту муниципальных автомобильных дорог общего пользования на период 2018-2020гг.  (Приложение к муниципальной программе).

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы в течении 2018-2020 годов из  бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области  20400,0 тыс.руб., в том числе  дорожный фонд 5245,0 тыс. руб.

2018 г. – 6900,0 тыс.руб., в том числе дорожный фонд 1744,0 тыс. руб.;

2019 г. – 6000,0 тыс.руб., в том числе дорожный фонд 1818,8 тыс. руб.;

2020 г. – 7500,0 тыс.руб., в том числе дорожный фонд 1682,2 тыс. руб.

Финансовый механизм муниципальной программы осуществляется в соответствии срокам реализации отдельных мероприятий согласно  Приложения к муниципальной программе.

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной программы

Реализация Программы позволит:

-обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных автомобильных дорог нормативным требованиям, 25% автомобильных дорог будут соответствовать нормативным требованиям от общего количества автомобильных дорог;

- снизить аварийность на отремонтированных автомобильных дорогах на 20%;

-отремонтировать муниципальные автомобильные дороги  общей площадью 36700 кв.м.;

-увеличить количество  автомобильных дорог с твердым покрытием на 10%.

7. Организация управления муниципальной программой

Обеспечение выполнения муниципальной программы, осуществляется   муниципальным казенным учреждением «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения», муниципальным учреждением Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.

Общее управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет  Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.

___________________

Приложение

к Программе

Перечень мероприятий муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области

на 2018-2020 годы»

| № | Наименование работ | Объём работ (кв.м.) | Стоимость работ (тыс. руб.) | Объём финансирования бюджета МО «Чердаклинское городское поселение» (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | по подготовке документации | на проведение работ | всего | по подготовке документации | на проведение работ |
| 2018 год |
| 1 | Ремонт дороги на ул. Комсомольская р.п.Чердаклы (щебенение) | 2850 | 2104,8 | 0,0 | 2104,8 | 2104,8 | 0,0 | 2104,8 |
| 2 | Ремонт дороги на ул.Свердлова р.п. Чердаклы (щебенение) | 4000 | 2151,2 | 0,0 | 2151,2 | 2151,2 | 0,0 | 2151,2 |
| 3. | Ремонт дороги на ул. Октябрьская от дома № 51 до дома № 70 в рамках Народного бюджета | 800 | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 900,0 |
| 3. | Дорожный фонд, всего: | - | 1744,0 | 0,0 | 1744,0 | 1744,0 | 0,0 | 1744,0 |
| 3.1 | в т.ч. Ямочный ремонт дорог, ремонт дорожного покрытия на улицах р.п.Чердаклы, в т.ч. проверка сметной документации | - | 1414,0 | 0,0 | 1414,0 | 1414,0 | 0,0 | 1414,0 |
| 3.2 | Нанесение линий дорожной разметки | - | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| 3.3 | Монтаж дорожных знаков | - | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 3.4 | Покупка знаков | - | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
|  | Итого: | 7650,0 | 6900,0 | 0,0 | 6900,0 | 6900,0 | 0,0 | 6900,0 |
| 2019 год |
| 1 | Ремонт дороги на ул. Станционная р.п.Чердаклы (щебенение) | 3600 | 2141,2 | 0,0 | 2141,2 | 2141,2 | 0,0 | 2141,2 |
| 2. | Ремонт дороги пер. Красноармейский, р.п. Чердаклы (щебенение) | 2800 | 2040,0 | 0,0 | 2040,0 | 2040,0 | 0,0 | 2040,0 |
| 3 | Дорожный фонд, всего: | - | 1818,8 | 0,0 | 1818,8 | 1818,8 | 0,0 | 1818,8 |
| 3.1 | в т.ч. Ямочный ремонт дорог | - | 1478,8 | 0,0 | 1478,8 | 1478,8 | 0,0 | 1478,8 |
| 3.2 | Нанесение линий дорожной разметки | - | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| 3.3 | Монтаж дорожных знаков | - | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
| 3.4 | Покупка знаков | - | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
|  | Итого: | 6400,0 | 6000,0 | 0,0 | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 6000,0 |
| 2020 год |
| 1. | Ремонт дороги на ул. Гая, р.п. Чердаклы (щебенение) | 2400 | 1920,0 | 0,0 | 1920,0 | 1920,0 | 0,0 | 1920,0 |
| 2. | Ремонт дороги пер. Гая, р.п. Чердаклы (щебенение) | 1800 | 1440,0 | 0,0 | 1440,0 | 1440,0 | 0,0 | 1440,0 |
| 3 | Ремонт дороги на ул. Куйбышева р.п. Чердаклы (щебенение) | 3600 | 2457,8 | 0,0 | 2457,8 | 2457,80 | 0,0 | 2457,8 |
| 4. | Дорожный фонд, всего: | - | 1682,2 | 0,0 | 1682,2 | 1682,2 | 0,0 | 1682,2 |
| 4.1 | в т.ч. Ямочный ремонт дорог | - | 1282,2 | 0,0 | 1282,2 | 1282,2 | 0,00 | 1282,2 |
| 4.2 | Нанесение линий дорожной разметки | - | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,00 | 250,0 |
| 4.3 | Монтаж дорожных знаков | - | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,00 | 60,0 |
| 4.4 | Покупка знаков | - | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 0,00 | 90,0 |
|  | Итого: | 7800,0 | 7500,0 | 0,0 | 7500,0 | 7500,0 | 0,0 | 7500,0 |
|  | Всего: | 21850,0 | 20400,0 | 0,0 | 20400,0 | 20400,0 | 0,0 | 20400,0 |

________________