АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
   «ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН»  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07 декабря 2018г.                                                                                               № 966

р.п.Чердаклы

Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского и сельских поселений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

на 2019-2028 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, решением Совета депутатов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 30.11.2018 № 100 «О принятии части полномочий муниципальных образований, входящих в муниципальное образование «Чердаклинский район» Ульяновской области, по разработке и утверждению программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения на 2018 год», администрация муниципального образования «Чердаклинский район» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского и сельских поселений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2019-2028 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава администрации муниципального

образования «Чердаклинский район»

Ульяновской области                                                                                  М.А.Шпак

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития  транспортной инфраструктуры городского и сельских поселений  муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2019-2028 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского и сельских поселений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2019-2028 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Постановление Правительства РФ «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» №1440 от 25 декабря 2015 года |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 433400, Ульяновская область, р.п. Чердаклы, ул. Советская, д.6 |
| Разработчик Программы | Муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства и строительства Чердаклинского района», 433400, Ульяновская область, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д.29 |
| Исполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства и строительства Чердаклинского района» 433400, Ульяновская область, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д.29 |
| Цели Программы | - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; - повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы |
| Задачи Программы | - увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; - повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения; - обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения; |
| Сроки и этапы реализации Программы | Мероприятия Программы охватывают период 2019-2022 годы и на перспективу до 2028 года. Мероприятия рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Общий объем финансирования Программы в 2019-2028 годах составляет 188 098,9 тыс. рублей за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019-2028 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов; - мероприятия по организации дорожного движения; - ремонт автомобильных дорог общего пользования; местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии. |
| Целевые индикаторы программы | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения; сокращение числа лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; |

- Введение

Одним из основополагающих условий развития городского и сельских  поселений является комплексное развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования «Чердаклинский район Ульяновской области этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития поселений Чердаклинского района (далее – поселения).

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития поселений, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

Чердаклинский район основан в 1928 году и расположен в центре Ульяновской области. Район находится в западной части лесостепного Левобережья. В состав Чердаклинского района входят 1 городское (Чердаклинское) и 9 сельских поселений. (Белоярское, Богдашкинское, Бряндинское, Калмаюрское, Красноярское, Крестовогородищенское, Мирновское, Озерское, Октябрьское). Административный центр -  рабочий поселок Чердаклы.

Площадь территории Чердаклинского района - 2434 кв.км. (6,5% от территории Ульяновской области). Протяженность территории  с севера на юг - 60 км, с запада на восток - 60 км.

Чердаклинский район обслуживается железнодорожным и автомобильным видами транспорта.

Связь между населенными пунктами внутри поселений осуществляется автомобильным видом транспорта.  По территории сельского поселения проходит дорога регионального значения: а/д «Ульяновск-Димитровград-Самара» обеспечивающая выход за пределы района.

Существующую транспортную сеть района представляют следующие категории дорог и дорожные сооружения:

1. Автодороги местного значения, протяженность по сельским поселениям составляет 360,1 км. Из них 117,4 км с асфальтобетонным покрытием, 34,5 км со щебеночным покрытием, 208,2 км грунтовые дороги.

Протяженность автомобильных дорог в каждом поселении:

- Чердаклинское городское поселение – 48,67 км (13,5%);

- Октябрьское сельское поселение – 28,75 км (9,23%);

- Белоярское сельское поселение – 69,9 км (22,44%);

- Богдашкинское сельское поселение – 27,8 км (8,93%);

- Калмаюрское сельское поселение – 33,83 км (10,86%);

- Красноярское сельское поселение – 29,96 км (9,62%);

- Бряндинское сельское поселение – 35,001 км (11,24%);

- Крестовогородищенское сельское поселение – 26,84 км (8,62%);

- Мирновское сельское поселение – 44,355 км (14,24%);

- Озерское сельское поселение – 15,0 км (4,82%).

Показатели демографического развития поселений являются ключевым инструментом оценки развития муниципального образования «Чердаклинский район», как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития муниципального образования «Чердаклинский район» характеризуется следующими показателями:

Численность населения муниципального образования «Чердаклинский район»

| Годы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс.чел. | 41,7 | 41,7 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

3. Цели, задачи и целевые индикаторы программы

3.1. Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Чердаклинского района Ульяновской области.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

3.2. Основные задачи Программы:

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

3.3. Сроки и этапы реализации программы:

Срок действия программы  2019 – 2028 годы.  Реализация программы будет осуществляться весь период.

3.4 Значения целевых индикаторов муниципальной программы, являющихся показателями достижения целей муниципальной программы:

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения, в настоящее время составляет 49%. За период действия муниципальной программы планируется увеличить долю автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения до 79%, из них в 2019 году – 3%; в 2020 году – 3%, в 2021 году – 3%, в 2022 году – 3%, в 2023 году – 3%, в 2024 году – 3%, в 2025 году – 3%, в 2026 году – 3%, в 2027 году – 3%, в 2028 году – 3%. Данный индикатор определяется как отношение автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к их общей протяженности на 31 декабря отчетного года;

- сокращение числа лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на 200 человек, из них в 2019 году – 20 чел.; в 2020 году – 20 чел., 2021 году – 20 чел.; 2022 году – 20 чел.; в 2023 году – 20 чел.; в 2024 году – 20 чел.; 2025 году – 20 чел.; 2026 году – 20 чел.; 2027 году – 20 чел.; 2028 году – 20 чел. Данный индикатор рассчитывается по формуле: Ср = Чп / (Чн / 1000), где: Ср - число лиц, пострадавших в результате ДТП, на 1 тыс. населения; Чп - число лиц, пострадавших в результате ДТП, за отчетный период; Чн - численность населения сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области;

4. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры

4.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития муниципального образования, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

-  состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры.

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

- Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

- Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.

- Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета, а также внебюджетные источники.

- Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

4.2. Механизм реализации Программы и контроль за ходом выполнения

Реализация Программы осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Комитет жилищно-коммунального хозяйства и строительства Чердаклинского района». Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета, а так же внебюджетные источники.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития поселений муниципального образования «Чердаклинский район», генеральным планом поселений, основными направлениями сохранения и развития социальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление  транспортной инфраструктуры района;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Приложение №1 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского и сельских поселений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  на 2019-2028 годы

| Наименование мероприятия | Финансовые потребности, тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024-2028 годы |
| МО «Чердаклинское городское поселение» |
| ул. Станционная р.п. Чердаклы | 2141,0 | 2141,0 | - | - | - | - | - |
| пер. Красноармейский р.п. Чердаклы | 2040,0 | 2040,0 | - | - | - | - | - |
| ул. Гая р.п. Чердаклы | 1920,0 | 1920,0 | - | - | - | - | - |
| пер. Гая р.п. Чердаклы | 1440,0 | 1440,0 | - | - | - | - | - |
| ул. Куйбышева р.п. Чердаклы | 2457,0 | - | 2457,0 | - | - | - | - |
| ул. Созидателей р.п. Чердаклы | 960,0 | - | 960,0 | - | - | - | - |
| пер. Колхозный р.п. Чердаклы | 1280,0 | - | 1280,0 | - | - | - | - |
| ул. Садовая р.п. Чердаклы | 2457,0 | - | 2457,0 | - | - | - | - |
| ул. Гайдара р.п. Чердаклы | 3640,0 | - | - | 3640,0 | - | - | - |
| ул. К.Маркса р.п. Чердаклы | 1920,0 | - | - | 1920,0 | - | - | - |
| ул. Новая р.п. Чердаклы | 1280,0 | - | - | 1280,0 | - | - | - |
| ул. Энтузиастов р.п. Чердаклы | 960,0 | - | - | 960,0 | - | - | - |
| ул. Ленина р.п. Чердаклы | 3577,0 | - | - | - | 3577,0 | - | - |
| пер. Л.Толстова р.п.Чердаклы | 1120,0 | - | - | - | 1120,0 | - | - |
| Кладбище (новое) р.п. Чердаклы | 640,0 | - | - | - | 640,0 | - | - |
| ул. 2-микрорайон от д. 13 до д.17 р.п. Чердаклы | 2200,0 | - | - | - | 2200,0 | - | - |
| ул. Пионерская от д.36 до д.40 р.п. Чердаклы | 770,0 | - | - | - | - | 770,0 | - |
| ул. Калинина 28, Советская 18, 20 р.п. Чердаклы | 1100,0 | - | - | - | - | 1100,0 | - |
| с. Енганаево ул. Полевая | 1600,0 | - | - | - | - | 1600,0 | - |
| с. Енганаево ул. Труда | 1760,0 | - | - | - | - | 1760,0 | - |
| с. Енганаево ул. Заводская | 1260,0 | - | - | - | - | 1260,0 | - |
| ул. Железнодорожная р.п. Чердаклы | 1700,0 | - | - | - | - | 1700,0 | - |
| р.п. Чердаклы ул. 2-ой Микрорайон | 5200,0 | - | - | - | - | - | 5200,0 |
| р.п. Чердаклы ул. Кирова | 5000,0 | - | - | - | - | - | 5000,0 |
| р.п. Чердаклы ул. Станционная | 4200,0 | - | - | - | - | - | 4200,0 |
| МО «Мирновское сельское поселение» |
| с.Архангельское, ул. Школьная | 1037,00 | 1037,00 | - | - | - | - | - |
| п. Мирный, ул. Молодежная | 498,2 | 498,2 | - | - | - | - | - |
| с.Архангельское, ул. Волжская | 1800,0 | 1800,0 | - | - | - | - | - |
| п. Мирный, ул. Молодежная, тротуар | 165,6 | 165,6 | - | - | - | - | - |
| ул. Западная в с. Архангельское | 630,0 | - | 630,0 | - | - | - | - |
| ул. Восточная в с. Архангельское | 1978,0 | - | 1978,0 | - | - | - | - |
| по ул. Лесная в с. Архангельское | 1980,0 | - | - | 1980,0 | - | - | - |
| ул. Луговая в с. Архангельское | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | - | - |
| п. Мирный пер. Моторный | 1250,0 | - | - | - | - | 1250,0 | - |
| с. Архангельское ул. Восточная | 3200,00 | - | - | - | - | - | 3200,00 |
| МО «Октябрьское сельское поселение» |
| п. Первомайский, ул. Озерная | 1820,0 | 1820,0 | - | - | - | - | - |
| пер. Новый в п. Октябрьский | 1360,0 | - | 1360,0 | - | - | - | - |
| ул. Симбирская в п. Октябрьский | 1282,0 | - | 1282,0 | - | - | - | - |
| ул. Полевая в п. Октябрьский | 2944,0 | - | - | 2944,0 | - | - | - |
| ул. Октябрьская в п. Октябрьский | 2883,0 | - | - | - | 2883,0 | - | - |
| п. Пятисотенный ул. Садовая | 2300,0 | - | - | - | - | 2300,0 | - |
| п. Октябрьский ул. Симбирская | 1680,0 | - | - | - | - | - | 1680,0 |
| п. Пятисотенный ул. 50 лет Победы | 1900,0 | - | - | - | - | - | 1900,0 |
| п. Пятисотенный ул. Дачная | 2500,0 | - | - | - | - | - | 2500,0 |
| МО «Красноярское сельское поселение» |
| с. Красный Яр, ул. Некрасова | 1800,00 | 1800,00 | - | - | - | - | - |
| ул. Кирова в с. Красный Яр | 2010,0 | - | 2010,0 | - | - | - | - |
| ул. Дружбы в п. Колхозный | 2484,0 | - | - | 2484,0 | - | - | - |
| ул. Привольная в п. Колхозный | 1060,0 | - | - | - | 1060,0 | - | - |
| ул. Димитрова в с. Красный Яр | 1367,0 | - | - | - | - | 1367,0 | - |
| с. Красный Яр ул. Островского | 1670,00 | - | - | - | - | - | 1670,00 |
| МО «Крестовогородищенское сельское поселение» |
| с. Крестово-Городище, ул. Чапаева | 2600,0 | 2600,0 | - | - | - | - | - |
| ул. Мичурина в с. Крестово Городище | 1120,0 | - | 1120,0 | - | - | - | - |
| ул. Советская в с. Крестово Городище | 850,0 | - | - | 850,0 | - | - | - |
| ул. Чапаева в с. Крестово Городище | 1677,0 | - | - | - | 1677,0 | - | - |
| ул. Калинина в с. Крестово Городище | 1760,0 | - | - | - | - | 1760,0 | - |
| а/д до СНТ «Белая Рыбка» | 3000,0 | - | - | - | - | - | 3000,0 |
| МО «Белоярское сельское поселение» |
| с. Старый Белый Яр, ул. Центральная | 2275,0 | 2275,0 | - | - | - | - | - |
| ул. Молодежная в п. Суходол | 1036,0 | - | 1036,0 | - | - | - | - |
| пер. Рыбацкий в п. Вислая Дубрава | 247,0 | - | - | 247,0 | - | - | - |
| ул. Пролетарская в с. Новый Белый Яр | 2882,0 | - | - | 2882,0 | - | - | - |
| с. Старый Белый Яр ул. Речная | 5841,00 | - | - | - | 5841,00 | - | - |
| с. Суходол ул. Березовая | 1900,00 | - | - | - | 1900,00 | - | - |
| п. Вислая Дубрава пер. Пляжный | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | - |
| с. Старый Белый Яр ул. Курортная | 3200,0 | - | - | - | - | - | 3200,0 |
| МО «Калмаюрское сельское поселение» |
| с. Поповка, ул. Южный Квартал | 1068,7 | 1068,7 | - | - | - | - | - |
| с. Чувашский Калмаюр, ул. Кавказская | 840,0 | 840,0 | - | - | - | - | - |
| ул. Советская в с. Чувашский Калмаюр | 2090,0 | - | 2090,0 | - | - | - | - |
| пер. Комсомольский в с. Тат. Калмаюр | 1240,0 | - | - | 1240,0 | - | - | - |
| ул. Колхозная в с. Андреевка | 2151,0 | - | - | 2151,0 | - | - | - |
| с. Коровино ул. Моткова | 5000,00 | - | - | - | 5000,00 | - | - |
| с. Коровино ул. Пушкина | 2000,00 | - | - | - | - | 2000,00 | - |
| с. Андреевка ул. Кирова | 2200,00 | - | - | - | - | 2200,00 | - |
| с. Чув. Калмаюр ул. Нижняя | 4400,0 | - | - | - | - | - | 4400,0 |
| с. Поповка ул. Новостройщиков | 1900,0 | - | - | - | - | - | 1900,0 |
| МО «Бряндинское сельское поселение» |
| с. Абдуллово, ул. Новая до ул. Саитгарея Гатауллова | 1455,7 | 1455,7 | - | - | - | - | - |
| ул. Садовая в с. Бряндино | 1438,0 | - | 1438,0 | - | - | - | - |
| ул. Прибрежная в с. Бряндино | 2200,0 | - | - | 2200,0 | - | - | - |
| с. Абдуллово ул.Садовая | 1806,00 | - | - | - | 1806,00 | - | - |
| с. Станция Бряндино ул. Привокзальная | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 | - |
| с. Бряндино от ул. Садовая до кладбища | 7200,0 | - | - | - | - | - | 7200,0 |
| с. Старое Еремкино ул. Лесная | 2600,0 | - | - | - | - | - | 2600,0 |
| с. Абдуллово пер. Новый | 4000,0 | - | - | - | - | - | 4000,0 |
| МО «Богдашкинское сельское поселение» |
| с. Богдашкино, ул. Сиреневая | 1479,6 | 1479,6 | - | - | - | - | - |
| с. Петровское, ул. Солнечная | 1272,1 | - | 1272,1 | - | - | - | - |
| ул. Пионерская в с. Ст. Матюшкино | 2267,0 | - | - | 2267,0 | - | - | - |
| ул. Школьная в с. Богдашкино | 2183,0 | - | - |  | 2183,0 | - | - |
| ул. Лидии Бернт с. Богдащкино | 680,0 | - | - | - | - | 680,0 | - |
| с. Богдашкино ул. Заречная | 1200,0 | - | - | - | - | - | 1200,0 |
| МО «Озерское сельское поселение» |
| с. Старый Уренбаш, ул. Ленина | 424,0 | 424,0 | - | - | - | - | - |
| ул. Центральная в с. Малаевка | 385,0 | - | 385,0 | - | - | - |  |
| ул. Дальняя в с. Озерки | 1140,0 | - | - | 1140,0 | - | - | - |
| с. Озерки ул. Звездная | 970,0 | - | - | - | 970,0 | - | - |
| с. Малаевка ул. Железнодорожная | 2100,0 | - | - | - | - | 2100,0 | - |
| с. Ст. Уренбаш ул. Речная | 1400,00 | - | - | - | - | - | 1400,00 |
| д. Рузаны ул. Речная | 2500,0 | - | - | - | - | - | 2500,0 |
| Всего | 188098,9 |  |  |  |  |  |  |

______________________