**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_**

**р.п.Чердаклы**

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 23.03.2018 № 183 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2018-2020 годы»**

 В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

 1.Внести в муниципальную программу «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2018-2020 годы» утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 23.03.2018 № 183 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2018-2020 годы», следующие изменения:

 1.1)Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| 10.Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | Общий объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на реализацию муниципальной Программы на 2018-2020гг. составляет 21927,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:2018 г. – 6900,0 тыс.руб.;2019 г. – 7060,7 тыс.руб.2020г. – 7966,6 тыс. руб. |

 »;

1.2) Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:

« **5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Общий объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на реализацию муниципальной Программы на 2018-2020гг. составляет 21927,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2018 г. – 6900,0 тыс.руб.;

2019 г. – 7060,7 тыс.руб.;

2020 г. – 7966,6 тыс.руб.

 »;

1.3) Приложение к Программе изложить в следующей редакции:

 «Приложение

 к Программе

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области**

**на 2018-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Объём работ****(кв.м.)** | **Стоимость работ (тыс. руб.)** | **Объём финансирования бюджета МО «Чердаклинское городское поселение»** **(тыс. руб.)** |
| **всего**  | **по подготовке документации** | **на проведение работ** | **всего**  | **по подготовке документации** | **на проведение работ** |
| **2018 год** |
| 1. | Ремонт дороги на ул. Комсомольская р.п.Чердаклы (щебенение) | 2850 | 2104,8 | 0,0 | 2104,8 | 2104,8 | 0,0 | 2104,8 |
| 2. | Ремонт дороги на ул.Свердлова р.п. Чердаклы (щебенение) | 4000 | 2151,2 | 0,0 | 2151,2 | 2151,2 | 0,0 | 2151,2 |
| 3. | Ремонт дороги на ул. Октябрьская от дома № 51 до дома № 70 в рамках Народного бюджета | 800 | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 900,0 |
| 4. | Дорожный фонд, всего: | - | 1744,0 | 0,0 | 1744,0 | 1744,0 | 0,0 | 1744,0 |
| 4.1 | в т.ч. Ямочный ремонт дорог, ремонт дорожного покрытия на улицах р.п.Чердаклы, в т.ч. проверка сметной документации | - | 1414,0 | 0,0 | 1414,0 | 1414,0 | 0,0 | 1414,0 |
| 4.2 | Нанесение линий дорожной разметки | - | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| 4.3 | Монтаж дорожных знаков | - | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 4.4 | Покупка знаков | - | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
|  | **Итого:** | **7650,0** | **6900,0** | **0,0** | **6900,0** | **6900,0** | **0,0** | **6900,0** |
| **2019 год** |
| 1. | Ремонт дороги на ул. Станционная р.п.Чердаклы (щебенение) | 4500 | 2274,0 | 0,0 | 2274,0 | 2274,0 | 0,0 | 2274,0 |
| 2. | Ремонт дороги пер. Красноармейский, р.п. Чердаклы (щебенение) | 2620 | 1880,6 | 0,0 | 1886,0 | 1886,0 | 0,0 | 1886,0 |
| 3. | Ремонт внутриквартальных дорог в рамках Народного бюджета |  | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 4. | Дорожный фонд, всего: | **-** | 1906,1 | 0,0 | 1906,1 | 1906,1 | 0,0 | 1906,1 |
| 4.1 | в т.ч. Ямочный ремонт дорог | **-** | 1705,4 | 0,0 | 1705,4 | 1705,4 | 0,0 | 1705,4 |
| 4.2 | Нанесение линий дорожной разметки | **-** | 60,7 | 0,0 | 60,7 | 60,7 | 0,0 | 60,7 |
| 4.3 | Монтаж дорожных знаков | **-** | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
| 4.4 | Покупка знаков | **-** | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
|  | **Итого:** | **7120** | **7060,7** | **0,0** | **7060,7** | **7060,7** | **0,0** | **7060,7** |
| **2020 год** |
| 1. | Ремонт дороги на ул. Гая, р.п. Чердаклы (щебенение) | 2400 | 1920,0 | 0,0 | 1920,0 | 1920,0 | 0,0 | 1920,0 |
| 2. | Ремонт дороги пер. Гая, р.п. Чердаклы (щебенение) | 1800 | 1440,0 | 0,0 | 1440,0 | 1440,0 | 0,0 | 1440,0 |
| 3. | Ремонт дороги на ул. Куйбышева р.п. Чердаклы (щебенение) | 3600 | 2457,8 | 0,0 | 2457,8 | 2457,80 | 0,0 | 2457,8 |
| 4. | Дорожный фонд, всего: | - | 2148,8 | 0,0 | 2148,8 | 2148,8 | 0,0 | 2148,8 |
| 4.1 | в т.ч. Ямочный ремонт дорог | - | 1748,8 | 0,0 | 1748,8 | 1748,8 | 0,00 | 1748,8 |
| 4.2 | Нанесение линий дорожной разметки | **-** | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,00 | 250,0 |
| 4.3 | Монтаж дорожных знаков | **-** | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,00 | 60,0 |
| 4.4 | Покупка знаков | **-** | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 0,00 | 90,0 |
|  | **Итого:** | **7800** | **7966,6** | **0,0** | **7966,6** | **7966,6** | **0,0** | **7966,6** |
|  | **Всего:** | **22570** | **21927,3** | **0,0** | **21927,3** | **21927,3** | **0,0** | **21927,3** |

 ».

 2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава администрации муниципального

образования «Чердаклинский район»

Ульяновской области М.А. Шпак