АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 апреля 2019 г.                                                                                               № 324

р.п.Чердаклы

Об организации и проведении на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области комплекса работ

по весеннему благоустройству

В целях приведения в соответствие с санитарными нормами территорий населенных пунктов муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Ульяновской области и приведения в надлежащее состояние зон для обеспечения комфортного проживания и отдыха населения, администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Объявить и провести на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области комплекс работ по весеннему благоустройству территорий населённых пунктов муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области с 15 апреля по 01 июня 2019 года.

2. Провести субботники по наведению чистоты и порядка, улучшению санитарного и экологического состояния населённых пунктов муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 19 апреля, 26 апреля, 17 мая, 24 мая 2019 года.

3. Объявить 24 мая 2019 года единым днём чистоты и порядка на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области».

4. Утвердить:

4.1. Состав штаба по руководству и организации проведения на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области комплекса работ по весеннему благоустройству (приложение №1).

4.2. Типовую форму отчёта о проведении комплекса работ по весеннему благоустройству на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области (приложение №2).

5. Рекомендовать Директору муниципального казённого учреждения «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения»:

5.1. В срок до 17 апреля 2019 года закрепить сотрудников муниципального казенного учреждения «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» за территориями населенных пунктов муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области для осуществления координации работы по приведению территории в нормативное состояние.

5.2. Обеспечить завершение весеннего осмотра зданий и сооружений находящихся в оперативном управлении муниципального казённого учреждения «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, с составлением соответствующих актов в течении двух недель после окончания отопительного сезона.

5.3. Разработать, утвердить и представить в управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области планы проведения комплекса работ по весеннему благоустройству территорий населённых пунктов муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области в срок до 17 апреля 2019 года.

5.4. В рамках проведения комплекса работ по благоустройству  привлечь к работам на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области коллективы организаций всех организационно-правовых форм собственности, образовательных учреждений, общественных организаций, население по месту жительства. Особое внимание обратить на очистку придомовых территорий, контейнерных площадок, скверов, зон отдыха, ликвидацию стихийных мест скопления твёрдых бытовых отходов.

5.5. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий по наведению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области.

5.6. В срок до 19 апреля 2019 года разработать комплекс культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в местах массового пребывания граждан.

5.7. В срок до 01 мая 2019 года обеспечить приведение в нормативное состояние существующих малых архитектурных форм и заключение договоров на установку новых малых архитектурных форм.

5.8. Обеспечить еженедельное размещение в средствах массовой информации материалов о проведении работ по благоустройству.

5.9. Два раза в неделю (в понедельник и четверг), представлять в управление топливно-энергетических ресурсов и жилищно-коммунального хозяйства  администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на бумажном носителе информацию о проведении комплекса работ по благоустройству.

5.10. Предоставить в управление топливно-энергетических ресурсов и жилищно-коммунального хозяйства  администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области итоговый отчет о проведении комплекса работ по благоустройству согласно форме, утверждённой подпунктом 4.2 пункта 4 настоящего постановления, в срок до  05 июня 2019 года.

6. Председателю муниципального учреждения комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области:

6.1. В срок до 01 мая 2019 года завершить обследование территорий населенных пунктов  муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на предмет незаконных строений и незаконно размещенных рекламных конструкций.

6.2. Организовать и провести конкурсы среди организаций по качеству благоустройства закрепленных территорий с еженедельным подведением итогов и вручением победителям переходящего вымпела.

    - Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых форм еженедельно по пятницам проводить санитарный день по уборке закреплённых территорий.

8. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район» от 12.04.2018г. №290 «Об организации и проведении на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области комплекса работ по весеннему благоустройству».

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника управления топливно-энергетических ресурсов и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.

Глава администрации муниципального

образования «Чердаклинский район»

Ульяновской области                                                                                 М.А.Шпак

Приложение №1

к постановлению администрации муниципального образования «Чердаклинский район»

Ульяновской области

от 02 апреля 2019г. № 324

СОСТАВ

штаба по руководству и организации проведения на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области комплекса работ по весеннему благоустройству

| Председатель штаба: |  |
| --- | --- |
| Абрамова Н.А. | - начальник управления топливно-энергетических ресурсов и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| Заместитель председателя штаба: |  |
| Филатов Е.А. | - директор муниципального казённого учреждения «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» (по согласованию) |
| Секретарь штаба: |  |
| Фадеева М.А. | - главный специалист по жилищному фонду муниципального казённого учреждения «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» (по согласованию) |
| Члены штаба: |  |
| Лашманов Е.П. | - первый заместитель главы администрации муниципального образования «Чердаклинский район Ульяновской области» |
| Денисов А.А. | - заместитель директора муниципального казённого учреждения «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» (по согласованию) |
| Колбасов А.М. | - ведущий специалист по дорожной деятельности и благоустройству муниципального казённого учреждения «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» (по согласованию) |
| Махмутов А.Р. | - главный специалист по закупкам муниципального казённого учреждения «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» (по согласованию) |
| Шалина М.А. | - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. |

__________________________

Приложение №2

к постановлению администрации муниципального образования «Чердаклинский район»

Ульяновской области

От 02 апреля 2019г. № 324

ОТЧЁТ

о проведении комплекса работ по весеннему благоустройству на

территории муниципального образования «Чердаклинское городское

поселение»  Чердаклинского района Ульяновской области

по состоянию на _________ 2019 года

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объём работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по плану | по факту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Очистка магистральных и внутриквартальных дорог | тыс. кв. м |  |  |
| 2 | Очистка газонов, цветников, парков, скверов | тыс. кв. м |  |  |
| 3 | Очистка кустарников | пог. м |  |  |
| 4 | Стрижка кустарников | пог. м |  |  |
| 5 | Посадка деревьев | шт. |  |  |
| 6 | Посадка кустарников | шт. |  |  |
| 7 | Окапывание деревьев | шт. |  |  |
| 8 | Побелка стволов деревьев | шт. |  |  |
| 9 | Окапывание кустарников | пог. м |  |  |
| 10 | Ремонт, покраска скамеек, садовых диванов | шт. |  |  |
| 11 | Установка скамеек, садовых диванов | шт. |  |  |
| 12 | Вывоз мусора | куб. м |  |  |
| 13 | Ликвидация мест стихийного складирования бытовых отходов | шт. |  |  |
| 14 | Очистка от мусора территорий, прилегающих к полигонам твёрдых бытовых отходов и свалкам, и придорожных полос подъездных дорог к полигонам твёрдых бытовых отходов и свалкам | кв. м |  |  |
| 15 | Ремонт, покраска урн | шт. |  |  |
| 16 | Установка новых урн | шт. |  |  |
| 17 | Снятие объявлений, в том числе рекламных | кв. м |  |  |
| 18 | Помывка опор линий электропередач, опор контактной сети | шт. |  |  |
| 19 | Ремонт, покраска контейнеров | шт. |  |  |
| 20 | Установка новых контейнеров | шт. |  |  |
| 21 | Ремонт, покраска контейнерных площадок | шт. |  |  |
| 22 | Устройство контейнерных площадок | шт. |  |  |
| 23 | Помывка витражей, окон | тыс. кв. м |  |  |
| 24 | Ремонт остановочных павильонов | шт. |  |  |
| 25 | Помывка остановочных павильонов | шт. |  |  |
| 26 | Очистка подвалов от мусора | домов |  |  |
| 27 | Очистка чердаков от мусора | домов |  |  |
| 28 | Ремонт детских игровых площадок | шт. |  |  |
| 29 | Завоз песка в песочницы | куб. м. |  |  |
| 30 | Планировка газонов | кв. м. |  |  |
| 31 | Посев газонной травы | кв. м. |  |  |
| 32 | Устройство клумб | кв. м./шт. |  |  |
| 33 | Посадка цветочной рассады | шт. |  |  |
| 34 | Посадка цветов (семена) | кв. м. |  |  |
| 35 | Ремонт пешеходных ограждений | пог. м |  |  |
| 36 | Покраска пешеходных ограждений | пог. м |  |  |
| 37 | Покраска бордюрного камня | пог. м |  |  |
| 38 | Снос сухостойных и аварийных деревьев | шт. |  |  |
| 39 | Проведение весенних осмотров многоквартирных домов | ед. |  |  |
| 40 | Проведение весенних осмотров зданий и сооружений организаций бюджетной сферы | ед. |  |  |
| 41 | Выдано предписаний об устранении нарушений Правил благоустройства | ед. |  |  |

Задействовано организаций___________________________________________

Задействовано населения  ____________________________________________

в том числе:

студентов и школьников _____________________________________________

временно безработных граждан _______________________________________

граждан, имеющих задолженность по оплате жилищно-коммунальных    услуг _____________________________________________________________

Задействовано техники ______________________________________________

Ф.И.О. исполнителя,

номер телефона