АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 апреля  2019 г.                                                                                № 341

Экз.№_______

р.п.Чердаклы

О материальном стимулировании участия в проектной деятельности муниципальных служащих и работников, замещающих должности  не отнесённые к должностям муниципальной службы, в  администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области,  её отраслевых органах и подведомственных организациях

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Ульяновской области от 07.11.2007 № 163-ЗО «О муниципальной службе в Ульяновской области», в целях повышения эффективности организации и осуществления проектной деятельности в администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области,  её отраслевых органах  и подведомственных организациях администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую Методику определения размера материального стимулирования участия в проектной деятельности муниципальных служащих и работников, замещающих должности  не отнесённые к должностям муниципальной службы, в  администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области,  её отраслевых органах и подведомственных организациях.

2. Осуществлять материальное стимулирование участия деятельности муниципальных служащих и работников, замещающих должности не отнесённые к должностям муниципальной службы, в администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области,  её отраслевых органах и в подведомственных организациях  в проектах, портфелях проектов, программах, разрабатываемых и реализуемых на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области во исполнение национальных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, а также определяемых президиумом Совета по реформам, национальным  и приоритетным проектам при Губернаторе Ульяновской области в качестве приоритетных областных проектов, реализуемых на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области,  посредством выплаты премий за выполнение заданий особой важности и сложности, а также специальных заданий за эффективность реализации проектов в порядке, определяемом представителем нанимателя.

3. Осуществлять материальное стимулирование участия деятельности муниципальных служащих и работников, замещающих должности не отнесённые к должностям муниципальной службы, в администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области,  её отраслевых органах и в подведомственных организациях, определяемых Советом по реформам и приоритетным проектам при Главе администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в качестве приоритетных муниципальных проектов, посредством выплаты премий за выполнение заданий особой важности и сложности, а также специальных заданий, в порядке, определяемом представителем нанимателя.

4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.

5.Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на начальника управления экономического и стратегического развития  муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.

Исполняющий обязанности

Главы администрации муниципального

образования «Чердаклинский район»

Ульяновской области                                                                            Е.П.Лашманов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

«Чердаклинский район»

Ульяновской области

08 апреля 2019г. № 341

Методика

определения размера материального стимулирования участия

в проектной деятельности муниципальных служащих и работников, замещающих должности не отнесённые к должностям муниципальной службы, в администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области,  её отраслевых органах и в подведомственных организациях

1. Настоящая Методика определяет механизм осуществления материального стимулирования участия муниципальных служащих и работников, замещающих должности не отнесённые к должностям муниципальной службы, в администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области,  её отраслевых органах и в подведомственных организациях в деятельности, связанной с подготовкой, реализацией и завершением федеральных, региональных,  приоритетных муниципальных проектов, портфелей проектов, программ (далее - проекты, лица, участвующие в проектной деятельности, материальное стимулирование соответственно).

2. Основные термины и понятия, используемые в настоящей Методике, применяются в том же значении, что и в постановлении администрации муниципального образования «Чердаклинский район Ульяновской области от 07.11.2017 №750 «Об организации проектной деятельности на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.

Под соблюдением процедур проектной деятельности в настоящей Методике понимается соблюдение лицами, участвующими в проектной деятельности, требований к своевременности представления информации о ходе реализации проектов, в том числе содержащейся в соответствующих отчетах, а также полноте и достоверности указанной информации.

3. Целью материального стимулирования является обеспечение высокого качества реализации проектов в результате повышения материальной заинтересованности лиц, участвующих в проектной деятельности, в достижении значений ключевых показателей проектной деятельности.

4. Материальное стимулирование осуществляется по решению представителя нанимателя на основании рекомендации Совета по реформам и приоритетным проектам при Главе администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее-муниципальный Совет по проектам)  в виде  премий за выполнение заданий особой важности и сложности, а также специальных заданий за эффективность реализации проектов(далее-проектная премия). Расчёт показателей осуществляет отдел экономики,  развития и прогнозирования  управления экономического и стратегического развития  администрации муниципального образования «Чердаклинский район».

5. Размер проектной премии, выплачиваемой каждому лицу, участвующему в проектной деятельности, определяется по итогам выполнения задания- достижения значений ключевых показателей проектной деятельности,  по формуле:

РП = Рроль x Кзан x КПЭ x Кпроц, где:

РП - размер проектной премии;

Рроль - размер доплаты за проектную роль лица, участвующего в проектной деятельности;

Кзан - коэффициент, характеризующий уровень занятости лица, участвующего в проектной деятельности, на время реализации проекта (далее - коэффициент занятости);

КПЭ - сводное значение ключевых показателей эффективности реализации проекта;

Кпроц - коэффициент, характеризующий соблюдение процедур проектной деятельности лицами, участвующими в проектной деятельности (далее - коэффициент соблюдения процедур).

6.Размер доплаты за проектную роль устанавливается исходя из предусмотренных проектных ролей (руководитель проекта (руководитель проектной команды), администратор проекта, участник проекта) и в зависимости от выполняемой ими функции:

6.1.для руководителя проекта (руководителя проектной команды)- 7500 рублей;

6.2. для администратора проекта, участников проекта- 5000 тысяч рублей.

7. Значение коэффициента занятости определяется исходя из продолжительности служебного времени, в течение которого лицо, участвующее в проектной деятельности, осуществляло деятельность, связанную с реализацией проекта, и находится в диапазоне от 0,0 (в отчетном периоде лицо, участвующее в проектной деятельности, деятельности, связанной с реализацией проекта, не осуществляло) до 1,0 (в отчетном периоде лицо, участвующее в проектной деятельности, осуществляло деятельность, связанную с реализацией проекта, в течение всего служебного времени).

Коэффициент занятости определяется:

для руководителя проекта - куратором проекта;

для остальных участников проектной команды - руководителем проекта по предложению администратора проекта.

В случае если лицо, участвующее в проектной деятельности, является участником более чем одного проекта, то коэффициенты занятости для каждого проекта суммируются. Суммарное значение коэффициентов занятости не должно превышать 1,0. В случае если суммарное значение коэффициентов занятости превышает значение, равное 1,0, коэффициенты занятости, относящиеся к каждому проекту, пропорционально уменьшаются таким образом, чтобы суммарное значение коэффициентов занятости приняло значение, равное 1,0.

8. Значение ключевых показателей эффективности реализации проекта определяется на основании сведений, полученных в результате осуществления мониторинга реализации проекта.

Сводное значение ключевых показателей эффективности реализации проекта определяется по формуле:

КПЭ = (КПЭпок + КПЭкт + КПЭбюдж) / 3, где:

КПЭпок - значение ключевого показателя эффективности реализации проекта, относящегося к достижению его результатов;

КПЭкт - значение ключевого показателя эффективности реализации проекта, относящегося к соблюдению сроков его реализации;

КПЭбюдж - значение ключевого показателя эффективности реализации проекта, относящегося к использованию его бюджета.

Максимальное значение КПЭ равняется 1,5.

8.1. Значение ключевого показателя КПЭпок определяется по формуле:

КПЭпок = ПЦф / ПЦп, где:

ПЦф - число показателей проекта, плановые значения которых фактически достигнуты или превышены;

ПЦп - число показателей проекта, значения которых должны быть достигнуты на конец отчетного периода.

Если значение ПЦп равно нулю, то значение КПЭ признается равным нулю.

Если значение КПЭпок составляет менее 0,8, то значение КПЭ признается равным нулю.

8.2. Значение ключевого показателя КПЭкт определяется по формуле:

КПЭкт = КТф / КТп, где:

КТф - количество своевременно пройденных в отчетном периоде контрольных точек проекта, а также количество пройденных контрольных точек, запланированных к прохождению в предшествующие отчетные периоды, но к началу отчетного периода фактически не пройденных. Контрольные точки проекта считаются своевременно пройденными, если они пройдены не позднее 10 рабочих дней со дня истечения срока, установленного в паспорте проекта;

КТп - количество запланированных в отчетном периоде контрольных точек проекта (за исключением контрольных точек, досрочно пройденных в предшествующих отчетных периодах). К запланированным в отчетном периоде контрольным точкам проекта относятся также контрольные точки, которые были запланированы к прохождению в предшествующие отчетные периоды, но к началу отчетного периода фактически пройдены не были, а также контрольные точки, которые были запланированы к прохождению в предшествующих отчетных периодах, но фактически были пройдены в отчетном периоде.

Если значение КТп равно нулю, то значение КПЭ признается равным нулю.

Если значение КПЭкт составляет менее 0,8, то значение КПЭ признается равным нулю.

8.3. Значение ключевого показателя КПЭбюдж определяется по формуле:

КПЭбюдж = Бп / Бф, где:

Бп - объем средств, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в отчетном периоде;

Бф - объем средств, фактически использованных в ходе реализации проекта в отчетном периоде.

Если значение Бп и Бф равно нулю, то значение КПЭбюдж признается равным 1,0.

Если значение Бф равно нулю или значение КПЭбюдж превышает 1,5, то значение КПЭбюдж признается равным 1,5.

Если значение КПЭбюдж составляет менее 0,8, то значение КПЭ признается равным нулю.

9. Значение коэффициента соблюдения процедур определяется муниципальным Советом по проектам по предложению муниципального проектного офиса,  по итогам анализа информации о ходе реализации проектов, в том числе содержащейся в соответствующих отчетах, полученной в процессе осуществления мониторинга реализации проекта.

Устанавливаются следующие значения коэффициента соблюдения процедур:

1,0 - если вся информация о ходе реализации проекта, в том числе содержащаяся в соответствующих отчетах, представлена своевременно, является полной и достоверной;

0,7 - если информация о ходе реализации проекта, в том числе содержащаяся в соответствующих отчетах, представлена и является полной и достоверной, однако часть этой информации представлена с нарушением установленных сроков или требований к порядку ее формирования;

0,0 - если информация о ходе реализации проекта, в том числе содержащаяся в соответствующих отчетах, не представлена или представлена с нарушением установленных сроков или требований к порядку ее формирования и (или) является неполной или недостоверной.

В целях определения значения коэффициента соблюдения процедур муниципальный проектный офис проводит проверки полноты и достоверности информации о ходе реализации проекта, а также соблюдения требований к срокам ее представления и порядку формирования.

__________________