АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 ноября 2019г.                                                                                              № 1424

р.п.Чердаклы

Об утверждении муниципальной программы по ремонту административных зданий муниципального образования

«Чердаклинский район» Ульяновской области  на 2020-2022 годы и признании утратившими силу некоторых постановлений

администрации муниципального образования

«Чердаклинский район» Ульяновской области

В целях улучшение технического состояния административных зданий, создание условия для безаварийного функционирования муниципального имущества и снижения потерь энергоресурсов путем проведения внутреннего и внешнего ремонта зданий муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу по ремонту административных зданий муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области на 2020-2022 годы.

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 11.11.2016 №923 «Об утверждении муниципальной программы по ремонту административных зданий муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2017-2019 годы»;

- постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 25.04.2017 №269 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 11.11.2016 № 923 «Об утверждении муниципальной программы по ремонту административных зданий муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2017-2019 годы»;

- постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  от 21.11.2017 №791 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 11.11.2016 № 923 «Об утверждении муниципальной программы по ремонту административных зданий муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2017-2019 годы»;

- постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  от 27.03.2018 №228 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 11.11.2016 № 923 «Об утверждении муниципальной программы по ремонту административных зданий муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2017-2019 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования, но не ранее 01.01.2020 года.

Исполняющий обязанности

Главы администрации муниципального

образования «Чердаклинский район»

Ульяновской области                                                                           Е.П.Лашманов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования «Чердаклинский район»

Ульяновской области

от 11 ноября 2019г. № 1424

Муниципальная программа

по ремонту административных зданий

муниципального образования «Чердаклинский район»

Ульяновской области

на 2020-2022 годы

р.п.Чердаклы

2019 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа по ремонту административных зданий муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2020-2022 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы (Муниципальный заказчик – координатор муниципальной программы) | Муниципальное учреждение «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| Исполнители и соисполнители муниципальной программы | Муниципальное учреждение «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | Программа не содержит подпрограммы |
| Цели муниципальной программы | Улучшение технического состояния административных зданий, путем проведения внутреннего и внешнего ремонта. |
| Задачи муниципальной программы | -улучшение внешнего вида фасада зданий; -соблюдение противопожарной безопасности; -соблюдение энергосберегающих требований к микроклимату помещений; -содержание имущества в удовлетворительном состоянии. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | Основными индикаторами оценки эффективности Программы являются: - улучшение внешнего вида фасада здания на 70%; -соблюдение противопожарной безопасности на 100%; -соблюдение энергосберегающих требований к микроклимату помещений на 70%. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Сроки реализации Программы 2020-2022 годы; Этапы: 1 этап – 2020 год, 2 этап – 2021 год, 3 этап – 2022 год |
| Система мероприятий муниципальной программы | Система мероприятий программы предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям на всех стадиях реализации программы, система мероприятий программы приведена в Приложении № 2 к Программе. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | Источником финансового обеспечения реализации муниципальной программы являются бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2020-2022 годы составляет 4935 тысяч рублей в том числе: 2020 год – 1635 тыс. руб. 2021 год - 1800 тыс. руб. 2022 год – 1500 тыс. руб. |
| Ожидаемый эффект от реализации муниципальной Программы | - сохранность муниципального имущества, его эффективное, бесперебойное и безаварийное функционирование |
| Организация управления муниципальной программой | Реализацию мероприятий программы осуществляет Муниципальное учреждение «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. Получателем и распределителем средств бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области является Муниципальное учреждение «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |

I.Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа

Муниципальная программа по ремонту административных зданий муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2020-2022 годы (далее Программа) – это комплекс мероприятий, с помощью которых осуществляется ремонт муниципального имущества.

Мероприятия Программы направлены на создание условий эффективного использования бюджетных средств, рационального распределения материальных ресурсов, обеспечение сохранности муниципального имущества, его эффективного, бесперебойного и безаварийного функционирования.

В соответствии с поставленными задачами Программой предусмотрены мероприятия по текущему ремонту административных зданий:

Административное здание, расположенное по адресу: р.п. Чердаклы, ул. Советская, дом 6. Число этажей – 2. Общая площадь – 1214 кв.м. (далее – здание 1).

Административное здание, расположенное по адресу: р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, дом 29. Число этажей – 2. Общая площадь – 718 кв. м. (далее – здание 2).

Административное здание, расположенное по адресу: р.п. Чердаклы, ул. Неверова,  дом 34. Число этажей – 2. Общая площадь – 566,38 кв.м. (далее – здание 3).

Административное здание, расположенное по адресу: р.п. Чердаклы, ул. Калинина, дом 17. (далее – здание 4).

Здание 1 имеет проблемы неудовлетворительного состояния следующего муниципального имущества:

- электропроводки;

-фасада;

- крыша;

- система отопления;

-оконных блоков;

-полов в некоторых кабинетах.

Особое внимание необходимо обратить на следующие проблемы:

- Неудовлетворительное состояние крыш и кровель связанные с нарушением мягкого кровельного покрытия, что приводит к протечкам, нарушению теплоизоляционного слоя кровли и деревянных конструкций, к нарушению электропроводки и разрушению фасадов зданий;

- Состояние фасада здания 1, цоколя и отмостки играет центральную роль во внешнем облике. Атмосферные осадки подмывают фундамент зданий, разрушая тем самым строительные конструкции, инженерные сети и оборудование.

Неудовлетворительное состояние инженерных сетей здания 1, приводит к частым порывам систем отопления и водоснабжения;

3)  Состояние электропроводки и электротехнического оборудования мест общего пользования характеризуется как неудовлетворительное. Электропроводка не рассчитана на одновременное включение большого количества электроприборов. При увеличении нагрузки происходит перегрузка электрической сети, что порой приводит к короткому замыканию, что может привести к пожару.

4) Неудовлетворительное состояние оконных блоков связано с истечением нормативного срока их эксплуатации.

Здание 2 построено в 1968 году. За последние сорок лет здание 2 не ремонтировалось, что привело к увеличению его износа, а именно:

-крыши, кровли;

-фасада;

-оконных блоков;

-несущих стен;

-полов;

-электротехнического оборудования, электропроводки

В целях проведения вышеперечисленных мероприятий необходимо провести текущий ремонт здания 2.

Программой предусмотрено выполнение ряда мероприятий:

1. Наружных ремонтных работ в здании 1 и в здании 2, включающих в себя работы по следующим направлениям:

-ремонт входной группы в здании 2;

-ремонт крыши, кровли в здании 2;

-ремонт фундамента в здании 2.

2.Внутренних ремонтных работ в здании 1 и в здании 2, включающих в себя работы по следующим направлениям:

-ремонт и замена электропроводки в здании 1 и в здании 2;

-замена оконных блоков и подоконных досок в здании 1 и в здании 2;

-ремонт полов в здании 1 и в здании 2;

-ремонт системы отопления в здании 1.

В связи с этим возникает необходимость замены кровли крыши на более эффективные строительные материалы

Капитальный ремонт электропроводки позволит повысить пожарную безопасность зданий, поднять уровень использования современных электроприборов;

Замена оконных блоков способствует соблюдению гигиенических требований к микроклимату производственных помещений.

Здание 3 построено в 1972 году. За последние тридцать лет здание 3 не ремонтировалось, что привело к увеличению его износа, а именно:

-крыши, кровли;

-фасада;

-оконных блоков;

-несущих стен;

-полов;

-электротехнического оборудования, электропроводки;

-входной группы.

В целях проведения вышеперечисленных мероприятий необходимо провести текущий ремонт здания 3.

Программой предусмотрено выполнение ряда мероприятий:

1. Наружных ремонтных работ в здании 1,2 и в здании 3, включающих в себя работы по следующим направлениям:

-ремонт входной группы в здании 3;

-ремонт крыши, кровли в здании 2 и 3;

-ремонт фундамента в здании 1,2 и 3.

2.Внутренних ремонтных работ в здании 1, 2 и в здании 3, включающих в себя работы по следующим направлениям:

-ремонт и замена электропроводки в здании 1,2 и в здании 3;

-замена оконных блоков и подоконных досок в здании 1,2 и в здании 3;

-ремонт полов в здании 1 и в здании 2;

-ремонт системы отопления в здании 2.

В связи с этим возникает необходимость замены кровли крыши на более эффективные строительные материалы.

Капитальный ремонт электропроводки позволит повысить пожарную безопасность зданий, поднять уровень использования современных электроприборов;

Замена оконных блоков способствует соблюдению гигиенических требований к микроклимату производственных помещений.

2. Цели и задачи, целевые индикаторы муниципальной программы

Основная цель Программы это улучшение технического состояния административных зданий, путем проведения внутреннего и внешнего ремонта.

Для достижения указанной цели в ходе реализации Программы должны быть решены следующие задачи:

-улучшение внешнего вида фасада здания;

-соблюдение противопожарной безопасности;

-соблюдение энергосберегающих требований к микроклимату помещений;

-содержание имущества в удовлетворительном состоянии.

Показатели Программы приведены в Приложении №1  к Программе.

Целевыми индикаторами оценки эффективности Программы являются:

улучшение внешнего вида фасада здания на 70%;

-соблюдение противопожарной безопасности на 100%;

-соблюдение энергосберегающих требований к микроклимату помещений на 70%.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация Программы рассчитана на 2020-2022 годы.

Этапы: 1 этап – 2020 год, 2 этап – 2021 год, 3 этап – 2022 год.

Мероприятия по текущему ремонту включает разработку сметной документации, проведение мероприятий по отбору подрядных организаций для выполнения работ в соответствии с законодательством о размещении заказов, выполнение работ в соответствии с заключёнными договорами.

По конечным итогам реализации мероприятий проводится оценка эффективности Программы.

4. Система мероприятий муниципальной программы

Система мероприятий программы предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям на всех стадиях реализации программы, система мероприятий программы приведена в Приложении 2  к Программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источником финансового обеспечения реализации муниципальной программы являются бюджетные ассигнования  бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2020-2022 годы составляет 4935 тысяч рублей в том числе:

2020 год – 1635 тыс. руб.

2021 год -  1800 тыс. руб.

2022 год – 1500 тыс. руб.

Объём средств, выделяемых из районного бюджета на реализацию мероприятий Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта районного бюджета на соответствующий финансовый год.

6. Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы

Реализация программных мероприятий позволит – создать условия для безаварийного функционирования муниципального имущества и снижения потерь энергоресурсов после проведения текущего ремонта конструктивных элементов здания 1, 2, 3 и здания 4 и снижение износа муниципального имущества.

7. Организация управления муниципальной программой

Реализацию мероприятий Программы осуществляет  Муниципальное учреждение «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район».

Получателем и распределителем средств бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области является Муниципальное учреждение Муниципальное учреждение «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район.

____________________________

Приложение  №1

к программе

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| № п.п. | Содержа-ние меропри-ятий | Наименование целевых индикаторов | Ответственные исполнители мероприятий | Единица измерений | Значение индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | базовое | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача: Улучшение внешнего вида фасада здания |
| 1.1 | Выполнение внутренних ремонтных работ в здании 3; |
| 1.1.1. | Ремонт входной группы | Количество дверей необходимых для замены | Муниципальное учреждение «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | % | 90 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Задача: Соблюдение энергосберегающих требований к микроклимату помещений |
| 2.1 | Выполнение внутренних ремонтных работ в здании 1; |
| 2.1.1. | Мероприятия по замене оконных блоков на блоки ПВХ | Количество окон необходимых для замены | Муниципальное учреждение «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | % | 70 | 100 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выполнение внутренних ремонтных работ в здании 2; |
| 2.2.1. | Мероприятия по замене оконных блоков на блоки ПВХ | Количество окон необходимых для замены | Муниципальное учреждение «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | % | 50 | 0 | 100 | 0 |

___________________

Приложение № 2

к программе

ОБЪЕМЫ И  СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЯ 1, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ  Р.П. ЧЕРДАКЛЫ  УЛ. СОВЕТСКАЯ ДОМ 6,  ЗДАНИЯ 2 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ Р.П. ЧЕРДАКЛЫ УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ ДОМ 29,ЗДАНИЯ 3 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ Р.П. ЧЕРДАКЛЫ УЛ. НЕВЕРОВА Д 34 и ЗДАНИЯ 4 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ Р.П. ЧЕРДАКЛЫ УЛ. КАЛИНИНА Д 17 НА 2020 – 2022 ГОДЫ

|  | Проводимые мероприятия | Исполнители | Всего (тыс. руб.) | Финансирование мероприятий по годам (тыс. руб.) | Срок реализации (годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020г | 2021г | 2022г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача: Улучшение внешнего вида фасада здания |
| 1.1. | Выполнение наружных ремонтных работ в здании 1; |
|  | Ремонт фундамента | Муниципальное учреждение «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 300 | 100 | 100 | 100 | 2020-2022 |
|  | Облицовка фасада | Муниципальное учреждение «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 200 | 0 | 0 | 200 | 2020 |
| 1.2. | Выполнение наружных ремонтных работ в здании 3; |
|  | Ремонт входной группы | Муниципальное учреждение «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 50 | 50 | 0 | 0 | 2020 |
| Всего по задаче: | 550 | 150 | 100 | 300 |  |
| 2. | Задача: Соблюдение противопожарной безопасности |
| 2.1. | Выполнение внутренних ремонтных работ в здании 1; |
|  | Замена электропроводки и ремонт электрооборудования | Муниципальное учреждение «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 200 | 100 | 50 | 50 | 2020-2022 |
| 2.2. | Выполнение внутренних ремонтных работ в здании 2; |
|  | Замена электропроводки и ремонт электрооборудования | Муниципальное учреждение «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 200 | 100 | 50 | 50 | 2020-2022 |
| 2.3. | Выполнение внутренних ремонтных работ в здании 3; |
|  | Замена электропроводки и ремонт электрооборудования | Муниципальное учреждение «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 200 | 100 | 50 | 50 | 2020-2022 |
| Всего по задаче: | 600 | 300 | 150 | 150 |  |
| 3. | Задача: Соблюдение энергосберегающих требований к микроклимату помещений |
| 3.1. | Выполнение внутренних ремонтных работ в здании 1; |
|  | Замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ; ремонт системы отопления | Муниципальное учреждение «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 400 | 400 | 0 | 0 | 2020 |
| 3.2. | Выполнение внутренних ремонтных работ в здании 2; |
|  | Ремонт системы отопления | Муниципальное учреждение «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 150 | 50 | 50 | 50 | 2020-2022 |
| 3.3. | Выполнение внутренних ремонтных работ в здании 3; |
|  | Замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ | Муниципальное учреждение «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 400 | 0 | 400 | 0 | 2020-2022 |
| Всего по задаче: | 950 | 450 | 450 | 50 |  |
| 4. | Задача: Содержание имущества в удовлетворительном состоянии |
| 4.1. | Выполнение внутренних ремонтных работ в здании 1; |
|  | Текущий ремонт помещений | Муниципальное учреждение «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 500 | 300 | 100 | 100 | 2020-2022 |
| 4.2. | Выполнение внутренних ремонтных работ в здании 2; |
|  | Текущий ремонт помещений | Муниципальное учреждение «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 300 | 100 | 100 | 100 | 2020-2022 |
| 4.3. | Выполнение внутренних ремонтных работ в здании 3; |
|  | Текущий ремонт помещений | Муниципальное учреждение «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 300 | 100 | 100 | 100 | 2020-2022 |
| 4.4. | Выполнение наружных ремонтных работ в здании 2; |
|  | Замена кровли крыши | Муниципальное учреждение «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 800 | 0 | 800 | 0 | 2021 |
| 4.5. | Выполнение наружных ремонтных работ в здании 3; |
|  | Замена кровли крыши | Муниципальное учреждение «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 700 | 0 | 0 | 700 | 2022 |
| Всего по задаче: | 2600 | 500 | 1100 | 1000 |  |
| 5. | Выполнение по противопожарной безопасности административного здания архива расположенного по адресу : р.п. Чердаклы, ул. Калинина, дом 17. |
|  | Приобретение- - электрический ручной фонарь- 2 шт; дверь металлическая противопожарная - 2 шт. ; лампы дневного света - 12 шт.; стеллажи металлические - 18 шт. ; огнетушители - 6 шт.; схемы эвакуации - 2 шт. ; установка пожарной сигнализации в помещении архива ; световые указатели лампа аварийного освещения - 1 шт.; обработка стеллажей огнезащитным средством - 1 стеллаж обработка лестницы огнезащитным средством - 1 лестница. | Муниципальное учреждение «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | 235 | 235 | 0 | 0 | 2020 |
| Всего по задаче: | 235 | 235 | 0 | 0 |  |
| Итого | 4935 | 1635 | 1800 | 1500 |  |

__________________________

Содержание административного здания архива (приобретение):

1.1. электрический ручной фонарь- 2 шт

1.2. дверь металлическая противопожарная - 2 шт.

1.3. лампы дневного света - 12 шт.

1.4. стеллажи металлические - 18 шт.

2. пожарная безопасность административного здания архива (приобретение):

2.1.огнетушители - 6 шт.

2.2. схемы эвакуации - 2 шт.

2.3. установка пожарной сигнализации в помещении архива расположенного по адресу: р.п. Чердаклы, ул. Калинина

2.4. световые указатели

2.5. лампа аварийного освещения - 1 шт.

2.6. обработка стеллажей огнезащитным средством - 1 стеллаж

2.7. обработка лестницы огнезащитным средством - 1 лестница.