АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 марта 2020 г.                                                                                                          № 333

р.п.Чердаклы

О  подготовке к  отопительному периоду 2020-2021 годов на территории муниципальных образований «Чердаклинский район» Ульяновской области и «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района

Ульяновской области

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства  энергетики России  от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», распоряжением Правительства  Ульяновской области от 18 марта 2020 года №112-пр «О подготовке к отопительному периоду 2020 и 2021 годов», администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Считать основными  задачами при подготовке  к работе в отопительный  сезон 2020-2021 годов:

1.1.)Обеспечение  бесперебойного и безаварийного тепло-, электро-, водо- и газоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения.

2. Начальнику муниципального учреждения Управление образования муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, директору муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания учреждений культуры», директору муниципального казенного учреждения «Комитет ЖКХ и строительства Чердаклинского района»,  директору муниципального казенного учреждения «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения», рекомендовать руководителям  организаций, оказывающих  услуги  тепло-, водоснабжения и водоотведения, руководителям  управляющих компаний, главам администраций сельских поселений, расположенных на территории муниципального образования  «Чердаклинский район» Ульяновской области:

2.1. до 17 апреля 2020 года разработать и утвердить  план  мероприятий  по проведению  ремонтных работ по подготовке  жилищного фонда, объектов топливно- энергетического  комплекса и объектов жилищно- коммунального  хозяйства, учреждений социально- культурной сферы  и их  инженерного оборудования, в том числе мероприятий, направленных на повышение  энергетической  эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

2.2. до 24 апреля 2020 года разработать графики гидравлических и температурных испытаний и опубликовать их в средствах массовой  информации;

2.3.  до 24 апреля  2020 года  определить должностных лиц, ответственных за своевременную подготовку к отопительному периоду 2020-2021 годов;

2.4. до 24 апреля 2020 года  создать оперативные штабы по контролю за ходом подготовки к отопительному периоду 2020-2021 годов;

2.5. обеспечить контроль  за подготовкой объектов  теплоэнергетики, жилищно- коммунального хозяйства и социально- культурной сферы к отопительному периоду 2020-2021 годов в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ;

2.6. обеспечить  создание запаса  материально- технических ресурсов, необходимых  для предупреждения и   ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций в отопительный сезон 2020-2021 годов;

2.7. в срок до 01 июня 2020 года по результатам проведённых гидравлических испытаний, выявленных дефектов и  неисправностей скорректировать   мероприятия по подготовке  объектов  топливно- энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства к отопительному периоду 2020-2021 годов, адресные планы-графики подготовки объектов жилищно-коммунального,  социально- культурного назначения и их инженерного оборудования  к эксплуатации в зимних условиях, при этом готовность всех объектов к отопительному периоду 2020-2021 годов должна составить(нарастающим итогом):

в мае- 10 процентов;

в июне- 45 процентов;

в июле-70 процентов;

в августе-100 процентов.

2.8. Обеспечить контроль за ремонтом(сменой, восстановлением) изношенных частей и(или) конструкций инженерных сетей в объёме не менее 5 процентов от их общей протяжённости с целью улучшения их эксплуатационных возможностей, а также  устранение в  необходимых случаях последствий их износа;

2.9. в срок до 01 июля 2020 года обеспечить разработку и утверждение актуализированных схем теплоснабжения  городского поселения;

2.10. в срок до 01 октября 2020 года провести комплекс противоаварийных тренировок;

2.11. в срок до 01 октября 2020 года обеспечить 100-процентное оснащение резервными источниками  электроснабжения категорированные  электроприемники  объектов электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения;

2.12. обеспечить погашение  имеющейся  задолженности за потребленные в  отопительный сезон 2019-2020 годов энергоресурсы в сроки, определенные  графиками погашения задолженности, соглашениями с организациями,  осуществляющими  поставку  топливно- энергетических  ресурсов населению и организациям  социально- культурного назначения;

2.13. способствовать 100-процентной  уровню собираемости с населения платежей  за оказанные жилищно- коммунальные услуги организациями, осуществляющими поставку топливно- энергетических ресурсов населению;

2.14. обеспечить проведение  рейдов по проверке  индивидуальных  приборов учета энергетических ресурсов с целью  выявления нарушений, связанных с  без учётным потреблением  энергии, воды.

2.15. обеспечить работу по привлечению инвестиций в целях модернизации объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в рамках  энергосервисных контрактов (в сферах уличного освещения, теплоснабжения и внутреннего освещения  подведомственных организаций  и многоквартирных жилых домов) и концессионных соглашений;

2.16. обеспечить работу специализированных организаций, оказывающих услуги по техническому  обслуживанию, ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, заключению договоров по обеспечению безопасности при эксплуатации внутридомового и  внутриквартирного газового оборудования.

3. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального  обнародования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя Главы администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.

Глава администрации муниципального

образования «Чердаклинский район»

Ульяновской области                                                                                          М.А.Шпак