

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**«Чердаклинский район»   
Ульяновской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Шпак**

**«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»**

**в муниципальном образовании «Чердаклинский район»**

*(наименование проекта)*

**1.** **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | Срок начала  и окончания проекта | 2019-2024г.г. |
| Краткое наименование проекта | «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | | | |
| Руководитель проекта | Первый заместитель Главы администрации МО «Чердаклинский район» | | | |
| Администратор проекта | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район» | | | |
| Связь с муниципальными программами | Не имеется | | | |

**2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование показателя** | **Тип показателя** | | **Территория** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Значение** | **Дата** |
| 1. | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году. | основной | тыс.чел | Ульяновская область | 49,6 | 31.10.2018 | 102,46 | 182,86 | 289,34 | 328,69 | 413,56 | 486,09 |
| Муниципальное образование «Чердаклинский район» | 0,1 | 31.10.2018 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
| 2. | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % | основной | % | Ульяновская область | 77% | 31.10.2018 | 86% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Муниципальное образование «Чердаклинский район» | 100% | 31.10.2018 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

**3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата** | **Срок** | **Характеристика результата** |
| 1.1. | Проведение информационно-коммуникационная компании в МО, о том, что личный кабинета пациент «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг предоставляет следующие сервисы:   1. запись на прием к врачу; 2. запись на профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию; 3. вызов врача на дом (по решению субъекта Российской Федерации); 4. получение информации о прикреплении к медицинской организации; 5. получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской организации; 6. получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости; 7. доступ к электронным медицинским документам;   Провести оценку удовлетворённости граждан качеством работы медицинских организаций. | 2019-2024г.г. | Снижение смертности от инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения. |

**4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Роль в проекте** | **Фамилия, имя и отчество** | **Должность** |
| 1. | Руководитель проекта | Матвеев Сергей Александрович | И.о. Первого заместителя Главы администрации МО «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 2. | Администратор проекта | Феклистова Дина Анатольевна | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район» |

Администратор проекта Д.А. Феклистова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту проекта

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Адресат отчета о работе** |
| 2.1 | Проведение информационно-коммуникационная компании в МО, о том, что личный кабинета пациент «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг предоставляет следующие сервисы:   1. запись на прием к врачу; 2. запись на профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию; 3. вызов врача на дом (по решению субъекта Российской Федерации); 4. получение информации о прикреплении к медицинской организации; 5. получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской организации; 6. получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости; 7. доступ к электронным медицинским документам;   Проведение оценки удовлетворённости граждан качеством работы медицинских организаций. | постоянно | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан МО «Чердаклинский район»  Д.А.Феклистова  Главный врач ГУЗ «Чердаклинская РБ»  И.В.Барбашина | Ежеквартально в Минздрав УО,  ведомственный  проектный офис  [vpozdrav@yandex.ru](mailto:vpozdrav@yandex.ru) |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту проекта

**1. Методика расчёта показателей проекта**

*(заполняется в отношении дополнительных показателей)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчёта | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| *(наименование показателя и единица измерения)* | | | | | | | |
| 1. | Расчитывается коэфициент числа граждан, воспользовавшихся услугами (сервисом) в Личном кабинете пациента “Мое здоровье” на Едином портале гос.услуг. | 0,1 | ГУЗ “Чердаклинская РБ” | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО “Чердаклинский район” | Микроуровень | Ежеквартальный | - |
| 2. | Расчитывается процент доли медицинских организаций государственных и муниципальных систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | 100% | ГУЗ “Чердаклинская РБ” | Микроуровень | Ежеквартальный | - |

**2. Управление рисками/возможностями проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска (возможности) | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска (возможности) | Вероятность  *(при необходимости)* | Уровень влияния  *(при необходимости)* | Периодичность мониторинга  (*при необходимости)* | Ответственный за управление риском (возможностью) |
| 1 | Отсутствие доступности к сети Интернет | Отсутствие достижения показателей | Проведение информационно-коммуникационной компании | - | - | - | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район» |

**3. Детализация показателей и финансирования бюджета на ближайший год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя, единицы изменения | Плановые значения на ХХХХ год | | | | Плановое значение на ХХХХ год |
| январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | январь-декабрь |
| - | - | - | - | - | - |

**4. Медиаплан освещения реализации и получения результатов проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц, год | Тематика сообщений | Форма | СМИ (уровень) | Медиаперсоны | Ответственный |
| В течении года | Проведение информационно-коммуникационной компании | Размещение статей в СМИ, раздача буклетов, памяток. | Муниципальный уровень | - | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_