

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**«Чердаклинский район»
Ульяновской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Шпак**

**«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»**

**в муниципальном образовании «Чердаклинский район»**

*(наименование проекта)*

**1.** **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»  | Срок начала и окончания проекта | 2019-2024г.г.  |
| Краткое наименование проекта | «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»  |
| Руководитель проекта  | Первый заместитель Главы администрации МО «Чердаклинский район»  |
| Администратор проекта  | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район»  |
| Связь с муниципальными программами  |  Не имеется  |

**2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование показателя** | **Тип показателя** | **Территория** | **Базовое значение** | **Период, год** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Значение** | **Дата** |
| 1. | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году. | основной | тыс.чел | Ульяновская область | 49,6 | 31.10.2018 | 102,46 | 182,86 | 289,34 | 328,69 | 413,56 | 486,09 |
| Муниципальное образование «Чердаклинский район» | 0,1 | 31.10.2018 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
| 2. | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % | основной | % | Ульяновская область | 77% | 31.10.2018 | 86% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Муниципальное образование «Чердаклинский район» | 100% | 31.10.2018 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

**3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование задачи, результата** | **Срок** | **Характеристика результата** |
| 1.1. | Проведение информационно-коммуникационная компании в МО, о том, что личный кабинета пациент «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг предоставляет следующие сервисы: 1. запись на прием к врачу;
2. запись на профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию;
3. вызов врача на дом (по решению субъекта Российской Федерации);
4. получение информации о прикреплении к медицинской организации;
5. получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской организации;
6. получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости;
7. доступ к электронным медицинским документам;

Провести оценку удовлетворённости граждан качеством работы медицинских организаций. | 2019-2024г.г.  | Снижение смертности от инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения.  |

**4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Роль в проекте** | **Фамилия, имя и отчество** | **Должность** |
| 1. | Руководитель проекта  | Матвеев Сергей Александрович  | И.о. Первого заместителя Главы администрации МО «Чердаклинский район» Ульяновской области  |
| 2. | Администратор проекта  | Феклистова Дина Анатольевна  | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район»  |

Администратор проекта Д.А. Феклистова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту проекта

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №**п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Адресат отчета о работе** |
| 2.1 | Проведение информационно-коммуникационная компании в МО, о том, что личный кабинета пациент «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг предоставляет следующие сервисы: 1. запись на прием к врачу;
2. запись на профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию;
3. вызов врача на дом (по решению субъекта Российской Федерации);
4. получение информации о прикреплении к медицинской организации;
5. получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской организации;
6. получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости;
7. доступ к электронным медицинским документам;

Проведение оценки удовлетворённости граждан качеством работы медицинских организаций. | постоянно | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан МО «Чердаклинский район»Д.А.ФеклистоваГлавный врач ГУЗ «Чердаклинская РБ»И.В.Барбашина | Ежеквартально в Минздрав УО,ведомственныйпроектный офисvpozdrav@yandex.ru |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту проекта

**1. Методика расчёта показателей проекта**

*(заполняется в отношении дополнительных показателей)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчёта | Базовые показатели | Источник данных  | Ответственный за сбор данных  | Уровень агрегирования информации  | Временные характеристики  | Дополнительная информация  |
| *(наименование показателя и единица измерения)*  |
| 1. | Расчитывается коэфициент числа граждан, воспользовавшихся услугами (сервисом) в Личном кабинете пациента “Мое здоровье” на Едином портале гос.услуг.  | 0,1 | ГУЗ “Чердаклинская РБ”  | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО “Чердаклинский район”   | Микроуровень  | Ежеквартальный  | - |
| 2.  | Расчитывается процент доли медицинских организаций государственных и муниципальных систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ  | 100% | ГУЗ “Чердаклинская РБ”  | Микроуровень  | Ежеквартальный | - |

**2. Управление рисками/возможностями проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска (возможности) | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска (возможности) | Вероятность*(при необходимости)* | Уровень влияния*(при необходимости)* | Периодичность мониторинга(*при необходимости)* | Ответственный за управление риском (возможностью) |
| 1 | Отсутствие доступности к сети Интернет  | Отсутствие достижения показателей  | Проведение информационно-коммуникационной компании  | - | - | - | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район»  |

**3. Детализация показателей и финансирования бюджета на ближайший год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя, единицы изменения | Плановые значения на ХХХХ год | Плановое значение на ХХХХ год |
| январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | январь-декабрь |
| - | - | - | - | - | - |

**4. Медиаплан освещения реализации и получения результатов проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц, год | Тематика сообщений | Форма | СМИ (уровень) | Медиаперсоны | Ответственный |
| В течении года  | Проведение информационно-коммуникационной компании  | Размещение статей в СМИ, раздача буклетов, памяток.  | Муниципальный уровень  | - | Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты граждан администрации МО «Чердаклинский район»  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_