АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 декабря  2020г.                                                                                             № 1469

р.п.Чердаклы

Об утверждении краткосрочного плана муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы, реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области на 2014-2044 годы, и признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 01.06.2020 №578

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 №51-П «Об утверждении на 2021-2023 годы краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044», администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить краткосрочный план муниципального образования «Чердаклинского района» Ульяновской области на 2021-2023 годы, реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы (приложение 1).

2. Утвердить расчёт стоимости работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, выполняемых в рамках реализации краткосрочного плана муниципального образования «Чердаклинского района» Ульяновской области на 2021-2023 годы, реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области на 2014-2044 годы (приложение 2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 01.06.2020 №578 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности директора муниципального казённого учреждения «Комитет жилищно-коммунального хозяйства и строительства Чердаклинского района» Ульяновской области Ананьева В.С. и на директора муниципального казённого учреждения «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» Филатова Е.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Исполняющий обязанности

Главы администрации муниципального

образования «Чердаклинский район»

Ульяновской области                                                                                   Е.П.Лашманов

|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 01 декабря 2020 № 1469 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочный план муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области на 2014-2044 годы |
| № п/п | № п/п (по посе-ле-нию) | Адрес МКД | Вид работы | Плановая стоимость выполнения работы (услуги) (руб.) | Планируемый год завершения выполнения работы (услуги) |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования |  |
|  |  |  |  | всего | средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, планируемые к возмещению части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | средства областного бюджета Ульяновской области | средства бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, * бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области** | средства собственников помещений в многоквартирном доме |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальное образование «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области |
| 1 | 1 | п. Мирный, ул. Мира, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 144 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 144 001,00 | 2021 |
|  |  |  | Ремонт крыши | 2 618 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 2 618 200,00 | 2022 |
|  |  |  | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 56 029,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 56 029,48 | 2022 |
|  |  |  | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 61 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 61 820,00 | 2022 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 1 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 1 124 000,00 | 2023 |
|  |  |  | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 24 053,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 24 053,60 | 2023 |
| 2 | 2 | п. Мирный, ул. Молодёжная, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 167 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 167 200,00 | 2021 |
|  |  |  | Ремонт крыши | 3 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 3 040 000,00 | 2023 |
|  |  |  | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 65 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 65 056,00 | 2023 |
|  |  |  | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 9 680,00 | 2022 |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 176 000,00 | 2023 |
|  |  |  | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 766,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 3 766,40 | 2023 |
|  |  |  | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 4 290,00 | 2022 |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 78 000,00 | 2023 |
|  |  |  | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 1 669,20 | 2023 |
| 3 | 3 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 88 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 88 440,00 | 2022 |
|  |  |  | Ремонт крыши | 1 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 1 608 000,00 | 2023 |
|  |  |  | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 34 411,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 34 411,20 | 2023 |
|  |  |  | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 42 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 42 652,00 | 2022 |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 775 000,00 | 2023 |
|  |  |  | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 16 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 16 585,00 | 2023 |
|  |  |  | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 5 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 5 610,00 | 2022 |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 102 000,00 | 2023 |
|  |  |  | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 182,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 2 182,80 | 2023 |
|  |  |  | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 7 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 7 260,00 | 2022 |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 132 000,00 | 2023 |
|  |  |  | Строительных контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 824,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 2 824,80 | 2023 |
| 4 | 4 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 88 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 88 440,00 | 2023 |
|  |  |  | Ремонт крыши | 1 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 1 608 000,00 | 2023 |
|  |  |  | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 34 411,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 34 411,20 | 2023 |
|  |  |  | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 8 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 8 470,00 | 2022 |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 154 000,00 | 2023 |
|  |  |  | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 295,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 3 295,60 | 2023 |
| Итого по муниципальному образованию «Мирновское сельское поселение» | 12 287 321,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 12 287 321,28 |  |
| Муниципальное образование «Октябрьское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области |
| 5 | 1 | п. Октябрьскийул.Ульяновская, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 146 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 146 300,00 | 2021 |
|  |  |  | Ремонт крыши | 2 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 2 660 000,00 | 2021 |
|  |  |  | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 56 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 56 924,00 | 2021 |
| Итого по муниципальному образованию «Октябрьское сельское поселение» | 2 863 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 2 863 224,00 |  |
| Муниципальное образование «Озерское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области |
| 6 | 1 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 134 504,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 134 504,04 | 2021 |
|  |  |  | Ремонт крыши | 2 445 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 2 445 528,00 | 2021 |
|  |  |  | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 52 334,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 52 334,30 | 2021 |
| 7 | 2 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 18 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 130 389,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 130 389,60 | 2021 |
|  |  |  | Ремонт крыши | 2 370 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 2 370 720,00 | 2022 |
|  |  |  | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 50 733,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 50 733,41 | 2022 |
| 8 | 3 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 122 385,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 122 385,12 | 2021 |
|  |  |  | Ремонт крыши | 2 225 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 2 225 184,00 | 2021 |
|  |  |  | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 47 618,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 47 618,94 | 2021 |
| 9 | 4 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 23 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 122 385,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 122 385,12 | 2021 |
|  |  |  | Ремонт крыши | 2 225 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 2 225 184,00 | 2021 |
|  |  |  | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 47 618,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 47 618,94 | 2021 |
| Итого по муниципальному образованию «Озёрское сельское поселение» | 9 974 585,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00** | 9 974 585,47 |  |
| Муниципальное образование «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области |
| 10 | 1 | р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, д. 34 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 124 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00** | 124 982,00 | 2021 |
|  |  |  | Ремонт крыши | 2 272 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00** | 2 272 400,00 | 2022 |
|  |  |  | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 48 629,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00** | 48 629,36 | 2022 |
| Итого по муниципальному образованию «Чердаклинское сельское поселение» | 2 446 011,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 2 446 011,36 |  |
| Всего по району: | 27 571 142,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 571 142,11 |  |

_______________________________

|  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 01 декабря 2020г. № 1469 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчёт стоимости работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы, выполняемых в рамках реализации краткосрочного плана муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области на 2014-2044 годы |
| № п/п | № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Объём работ в соответствии с единицами измерения | Единицы измерения | Предельная стоимость за ед. измерения (руб.) | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (руб.) |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе | Всего стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы | Подготовка проектной документации | Строительный надзор | Экспертиза сметной документации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальное образование «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области |
| 1 | 1 | п. Мирный, ул. Мира, д. 13 | Ремонт крыши | 689 | м2 | 3 800,00 | 2 618 200,00 | 144 001,00 | 56 029,48 | 13 091,00 | 2 831 321,48 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 562 | м2 | 2 000,00 | 1 124 000,00 | 61 820,00 | 24 053,60 | 5 620,00 | 1 215 493,60 |
| 2 | 2 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Ремонт крыши | 800 | м2 | 3 800,00 | 3 040 000,00 | 167 200,00 | 65 056,00 | 15 200,00 | 3 287 456,00 |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 80 | пог. м. | 2 200,00 | 176 000,00 | 9 680,00 | 3 766,40 | 880,00 | 190 326,40 |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 52 | п ог. м. | 1 500,00 | 78 000,00 | 4 290,00 | 1 669,20 | 390,00 | 84 349,20 |
| 3 | 3 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Ремонт крыши | 423,16 | м2 | 3 800,00 | 1 608 000,00 | 80 440,00 | 34 411,20 | 8 040,00 | 1 730 891,20 |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 310 | пог. м. | 2 500,00 | 775 000,00 | 42 625,00 | 16 585,00 | 3 875,00 | 838 085,00 |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 60 | пог. м. | 1 700,00 | 102 000,00 | 5 610,00 | 2 182,80 | 510,00 | 110 302,80 |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 60 | пог. м. | 2 200,00 | 132 000,00 | 7 260,00 | 2 824,80 | 660,00 | 142 744,80 |
| 4 | 4 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 | Ремонт крыши | 423,16 | м2 | 3 800,00 | 1 608 000,00 | 80 440,00 | 34 411,20 | 8 040,00 | 1 730 891,20 |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 70 | пог. м. | 2 200,00 | 154 000,00 | 8 470,00 | 3 295,60 | 770,00 | 166 535,60 |
| Муниципальное образование «Октябрьское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области |
| 5 | 1 | п. Октябрьский, ул. Ульяновская, д. 2 | Ремонт крыши | 700 | м2 | 3 800,00 | 2 660 000,00 | 146 300,00 | 56 924,00 | 13 300,00 | 2 876 524,00 |
| Муниципальное образование «Озерское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области |
| 6 | 1 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт крыши | 643,56 | м2 | 3 800,00 | 2 445 528,00 | 134 504,04 | 52 334,30 | 12 227,64 | 2 644 593,98 |
| 7 | 2 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 18 | Ремонт крыши | 623,87 | м2 | 3 800,00 | 2 370 720,00 | 130 389,60 | 50 733,41 | 11 853,60 | 2 563 696,61 |
| 8 | 3 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 2 | Ремонт крыши | 585,57 | м2 | 3 800,00 | 2 225 184,00 | 122 385,12 | 47 618,64 | 11 125,92 | 2 406 313,68 |
| 9 | 4 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 23 | Ремонт крыши | 585,57 | м2 | 3 800,00 | 2 225 184,00 | 122 385,12 | 47 618,64 | 11 125,92 | 2 406 313,68 |
| Муниципальное образование «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области |
| 10 | 1 | р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, д. 34 | Ремонт крыши | 598 | м2 | 3 800,00 | 2 272 400,00 | 124 982,00 | 48 629,36 | 11 362,00 | 2 457 373,36 |

В графе 5 - указывается физический объём работ согласно дефектной ведомости

В графе 7 - указывается предельная стоимость работ, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П

В графе 8 - указывается предельная стоимость работ, утверждённая приказа Ульяновской области от 14.10.2020 № 25-ОД

В графе 9 - указывается предельная стоимость работ, утверждённая приказа Ульяновской области от 14.10.2020 № 25-ОД

В графе 10 - указывается предельная стоимость работ, утверждённая приказа Ульяновской области от 14.10.2020 № 25-ОД

В графе 11 - указывается предельная стоимость работ, утверждённая приказа Ульяновской области от 14.10.2020 № 25-ОД

В графе 12 - стоимость капитального ремонта, рассчитанная по формуле:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        стоимость работ (графа 8) + стоимость подготовки проектной документации (графа 9) + стоимость строительного надзора (графа 10) + стоимость экспертизы сметной документации (графа 11)

__________________________