АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 августа 2021 г.                                                                                                № 1075

р.п.Чердаклы

Об организации и проведении комплекса работ по осеннему благоустройству территорий населённых пунктов муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области

В соответствии с распоряжением Губернатора Ульяновской области от 12.08.2021 № 840-р «Об организации и проведении комплекса работ по осеннему благоустройству территорий населённых пунктов Ульяновской области», а также в целях улучшения санитарного и эстетического состояния  территорий населенных пунктов муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. В период с 1 сентября по 25 октября  2021 года провести на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области комплекс работ по осеннему благоустройству территорий населённых пунктов муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области (далее также — комплекс работ по благоустройству), а также организовать деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твёрдых коммунальных отходов, образующихся в результате проведения комплекса работ по благоустройству.

2. Провести субботники по наведению чистоты и порядка, улучшению санитарного, эстетического и экологического состояния территорий населённых пунктов муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области  4 сентября, 18 сентября, 1 октября, 15 октября, 22 октября 2021 года.

3. Субботник, проводимый 4 сентября 2021 года, приурочить ко Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия» и высадке деревьев в рамках эколого-патриотического проекта «Лес Победы».

4. Объявить 18 сентября 2021 года на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области Днём чистоты, приурочив его ко Всемирному дню чистоты.

5. Муниципальному казённому учреждению «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» обеспечить проведение мероприятий, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего постановления, с учётом соблюдения требований (рекомендаций) Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, санитарно-эпидемиологических требований, а также ограничений и правил, установленных указом Губернатора Ульяновской обалсти от 12.08.2021 № 19 «О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных  для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении  режима повышенной готовности».

6. В срок до 1 октября 2021 года руководителям муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области обеспечить приведение в нормативное состояние территорий этих учреждений.

7. Создать комиссию по организации и проведению комплекса работ по осеннему благоустройству территорий населённых пунктов муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области.

8. Утвердить состав комиссии по организации и проведению комплекса работ по осеннему благоустройству территорий населённых пунктов муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области (приложение №1).

9. Муниципальному казённому учреждению «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения»:

9.1. В срок до 24 августа 2021 года разработать, утвердить и представить в управление ТЭР и ЖКХ администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области план проведения комплекса работ по благоустройству.

9.2. В рамках проведения комплекса работ по благоустройству провести информационно-разъяснительную работу с жителями населенных пунктов муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области об участии в мероприятиях по благоустройству.

9.3. Обеспечить еженедельное размещение в средствах массовой информации информационно-справочных материалов о результатах проведения комплекса работ по благоустройству.

9.4. В срок до 4 октября 2021 года обеспечить завершение осеннего осмотра зданий и сооружений с составлением соответствующих актов.

9.5. Еженедельно в четверг представлять в управление ТЭР и ЖКХ администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области отчет о проведении комплекса работ по  благоустройству, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

10. Отделу архитектуры администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  в срок до 11 октября 2021 года провести обследование территорий населённых пунктов  муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области в целях выявления незаконно возведенных строений и рекламных конструкций, а также обеспечить приведение в нормативное состояние установленных на территории населенных пунктов муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области элементов благоустройства.

11. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 10.09.2020г. №1065 «Об организации и проведении комплекса работ по осеннему благоустройству территорий населенных пунктов муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области».

12. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

13. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области Старостина С.В.

Глава администрации муниципального

образования «Чердаклинский район»

Ульяновской области                                                                                     Ю.С.Нестеров

Приложение №1

к постановлению администрации муниципального образования «Чердаклинский район»

Ульяновской области

от 30 августа 2021 г. №1075

СОСТАВ

Комиссии по организации и проведению  комплекса работ по  осеннему благоустройству территорий населённых пунктов муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области

| Председатель штаба: |
| --- |
| Старостин С.В. | - Заместитель главы администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. |
| Заместитель председателя штаба: |
| Филатов Е.А. | - Директор муниципального казённого учреждения «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения». |
| Секретарь штаба: |
| Колбасов А.М. | - Ведущий специалист по дорожной деятельности и благоустройству муниципального казённого учреждения «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» (по согласованию). |
| Члены штаба: |
| Абрамова Н.А. | - Начальник управления ТЭР и ЖКХ администрации муниципального образования «Чердаклинский район»Ульяновской области; |
| Денисов А.А. | - Заместитель директора муниципального казённого учреждения «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» (по согласованию); |
| Кутбеев Р.И. | - Директор муниципального унитарного предприятия «Чердаклыэнерго» (по согласованию); |
| Сёмин Э.В. | - Директор муниципального учреждения «Техническое обслуживание муниципального образования «Чердаклинский район» (по согласованию). |

_____________________________________

Приложение №2

к постановлению администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

от 30 августа 2021 г. №1075

ОТЧЁТ

о проведении комплекса работ по осеннему благоустройству

территорий населённых пунктов муниципального образования «Чердаклинское городское поселение»  Чердаклинского района Ульяновской области по состоянию на _________ 2021 года

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по плану | по факту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Очистка дорог общего пользования и внутриквартальных дорог | тыс. кв. м |  |  |
| 2 | Очистка газонов, цветников, парков, скверов | тыс. кв. м |  |  |
| 3 | Посадка деревьев | шт. |  |  |
| 4 | Посадка кустарников | шт. |  |  |
| 5 | Установка скамеек, садовых диванов | шт. |  |  |
| 6 | Вывоз мусора | куб. м |  |  |
| 7 | Ликвидация мест стихийного складирования бытовых отходов | шт. |  |  |
| 8 | Очистка от мусора территорий, прилегающих к полигонам твёрдых бытовых отходов и свалкам, и придорожных полос подъездных дорог к полигонам твёрдых бытовых отходов и свалкам | кв. м |  |  |
| 9 | Установка новых урн | шт. |  |  |
| 10 | Снятие объявлений, в том числе рекламных | кв. м |  |  |
| 11 | Помывка опор линий электропередач, опор контактной сети | шт. |  |  |
| 12 | Помывка витражей, окон | тыс. кв. м |  |  |
| 13 | Ремонт остановочных павильонов | шт. |  |  |
| 14 | Помывка остановочных павильонов | шт. |  |  |
| 15 | Очистка подвалов от мусора | домов |  |  |
| 16 | Очистка чердаков от мусора | домов |  |  |
| 17 | Ремонт пешеходных ограждений | пог. м |  |  |
| 18 | Покраска пешеходных ограждений | пог. м |  |  |
| 19 | Снос сухостойных и аварийных деревьев | шт. |  |  |
| 20 | Выдано предписаний об устранении нарушений Правил благоустройства | ед. |  |  |

Задействовано организаций___________________________________________

Задействовано населения  ____________________________________________

в том числе:

студентов и школьников _____________________________________________

временно безработных граждан _______________________________________

граждан, имеющих задолженность по оплате жилищно-коммунальных    услуг _____________________________________________________________

Задействовано техники ______________________________________________

Директор муниципального казённого учреждения

«Благоустройство и обслуживание населения

Чердаклинского городского поселения» ________________   ________________

(подпись)          (расшифровка подписи)