**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**23 ноября 2022г. №1580**

**р.п.Чердаклы**

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 01.12.2020**

**№ 1469 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы»**

Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 01.12.2020 №1469 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы» следующие изменения:

1.1) приложение 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

 «

|  |
| --- |
| Приложение 1к постановлению администрациимуниципального образования «Чердаклинский район»Ульяновской областиот 01 декабря 2020 № 1469 |
| **Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы** |
| **№ п/п** | **№ п/п****(по посе-ле-нию)** | **Адрес МКД**  | **Вид работы** | **Плановая стоимость выполнения работы (услуги) (руб.)** | **Планируемый год завершения выполнения работы (услуги)** |
|
| **в том числе по источникам финансирования** |
| **всего** | **средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, планируемые к возмещению части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах** | **средства областного бюджета Ульяновской области** | **средства бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, \* бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области\*\*** | **средства собственников помещений в многоквартирном доме** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальное образование «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области** |
| 1   | 1   | п. Мирный, ул. Мира, д. 13   | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 144 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 144 001,00 | 2021 |
| Ремонт крыши | 2 618 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 2 618 200,00 | 2022  |
| Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 56 029,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 56 029,48 | 2022  |
| Разработка проектной документации на ремонт фасада | 61 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 61 820,00 | 2022 |
| Ремонт фасада | 1 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 1 124 000,00 | 2023 |
| Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 24 053,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 24 053,60 | 2023 |
| 2   | 2   | п. Мирный, ул. Молодёжная, д. 12  | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 167 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 167 200,00 | 2021  |
| Ремонт крыши | 3 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 3 040 000,00 | 2023  |
| Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 65 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 65 056,00 | 2023  |
| Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 9 680,00 | 2022  |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 176 000,00 | 2023  |
| Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 766,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 3 766,40 | 2023  |
| Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 4 290,00 | 2022  |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 78 000,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00\* | 78 000,00 | 2023  |
| Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 1 669,20 | 2023  |
| 3     | 3     | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1     | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 88 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 88 440,00 | 2022  |
| Ремонт крыши | 1 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 1 608 000,00 | 2023  |
| Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 34 411,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 34 411,20 | 2023  |
| Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 42 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 42 652,00 | 2022  |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 775 000,00 | 2023  |
| Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 16 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 16 585,00 | 2023  |
| Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 5 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 5 610,00 | 2022  |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 102 000,00 | 2023  |
| Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 2 182,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 2 182,80 | 2023  |
| Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 7 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 7 260,00 | 2022  |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 132 000,00 | 2023  |
| Строительных контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 824,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 2 824,80 | 2023  |
| 4   | 4   | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4   | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 88 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 88 440,00 | 2021 |
| Ремонт крыши | 1 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 1 608 000,00 | 2023  |
| Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 34 411,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 34 411,20 | 2023  |
| Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 8 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 8 470,00 | 2022  |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 154 000,00 | 2023  |
| Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 295,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 3 295,60 | 2023  |
| **Итого по муниципальному образованию «Мирновское сельское поселение»** | 12 287 321,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 12 287 321,28 |   |
| в том числе план 2021 года | 399 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 399 641,00 |  |
| план 2022 года | 2 902 424,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 2 902 424,48 |  |
| план 2023 года | 8 985 255,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 8 985 255,80 |  |
| **Муниципальное образование «Октябрьское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области** |
|  5    | 1     |  п. Октябрьскийул.Ульяновская, д. 2    | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 146 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 146 300,00 | 2021  |
| Ремонт крыши | 2 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 2 660 000,00 | 2021  |
| Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 56 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 56 924,00 | 2021  |
| **Итого по муниципальному образованию «Октябрьское сельское поселение»**  | 2 863 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 2 863 224,00 |   |
| в том числе план 2021 года | 2 863 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 2 863 224,00 |  |
| план 2022 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 0,00 |  |
| план 2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 0,00 |  |
| **Муниципальное образование «Озерское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области** |
| 6 | 1 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 134 504,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 134 504,04 | 2021  |
| Ремонт крыши | 2 445 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 2 445 528,00 | 2022  |
| Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 52 334,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 52 334,30 | 2022  |
| 7 | 2 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 18 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 130 389,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 130 389,60 | 2021  |
| Ремонт крыши |  2 370 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 2 370 720,00 | 2022  |
| Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 50 733,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 50 733,41 | 2022  |
| 8 | 3 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 122 385,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 122 385,12 | 2021  |
| Ремонт крыши |  2 225 184,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00\* | 2 225 184,00 | 2021  |
| Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 47 618,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 47 618,94 | 2021  |
| 9 | 4 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 23 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 122 385,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 122 385,12 | 2021  |
| Ремонт крыши | 2 225 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 2 225 184,00 | 2021  |
| Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 47 618,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 47 618,94 | 2021  |
| 10 | 5 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 19 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 195 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 195 800,00 | 2023  |
| Ремонт крыши | 3 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 3 560 000,00 | 2023 |
| Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 76 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 76 184,00 | 2023  |
| **Итого по муниципальному образованию «Озерское сельское поселение»**  | 13 806 569,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00\*\* | 13 806 569,47 |   |
| в том числе план 2021 года | 5 055 269,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 5 055 269,76 |  |
| план 2022 года | 4 919 315,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 4 919 315,71 |  |
| план 2023 года | 3 831 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 3 831 984,00 |  |
| **Муниципальное образование «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области** |
| 11  | 1  | р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, д.34  | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 124 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\*\* | 124 982,00 | 2021  |
| Ремонт крыши | 1 862 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\*\* | 1 862 690,00 | 2022  |
| Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 39 861,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00\*\* | 39 861,57 | 2022  |
| **Итого по муниципальному образованию «Чердаклинское городское поселение»**  | 2 027 533,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00\*\* | 2 027 533,57 |  |
| в том числе план 2021 года | 124 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 124 982,00 |  |
| план 2022 года | 1 902 551,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 1 902 551,57 |  |
| план 2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 0,00 |  |
| **Всего по району** | **30 984 648,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00\* / 0,00\*\*** | **30 984 648,32** |  |
| в том числе план 2021 года | 8 443 116,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* / 0,00\*\* | 8 443 116,76 |  |
| план 2022 года | 9 724 291,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* / 0,00\*\* | 9 724 291,76 |  |
| план 2023 года | 12 817 239,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* / 0,00\*\* | 12 817 239,80 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

»;

1.2) приложение 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

«

|  |
| --- |
| Приложение 2к постановлению администрациимуниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской областиот 01 декабря 2020г. № 1469 |
| **Расчёт стоимости работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы, выполняемых в рамках реализации краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы** |
| **№ п/п** | **№****п/п** | **Адрес многоквартирного дома**  | **Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме** | **Объём работ в соответствии с единицами измерения** | **Единицы измерения** | **Предельная стоимость за ед. измерения (руб.)** | **Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (руб.)** |
| **в том числе** | **Всего стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме** |
| **Строительно-монтажные работы**  | **Подготовка проектной документации** | **Строительный надзор**  | **Экспертиза сметной документации**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  **Муниципальное образование «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области** |
| 1    | 1    | п. Мирный, ул. Мира, д. 13  | Ремонт крыши | 689 | м2 | 3 800,00 | 2 618 200,00 | 130 910,00 | 56 029,48 | 13 091,00 | 2 818 230,48 |
| Ремонт фасада | 562 | м2 | 2 000,00 | 1 124 000,00 | 56 200,00 | 24 053,60 | 5 620,00 | 1 209 873,60 |
|  2       |  2       | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12  | Ремонт крыши | 800 | м2 | 3 800,00 | 3 040 000,00 | 152 000,00 | 65 056,00 | 15 200,00 | 3 272 256,00 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 80 | пог. м. | 2 200,00 | 176 000,00 | 8 800,00 | 3 766,40 | 880,00 | 189 446,40 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 52 | пог. м. | 1 500,00 | 78 000,00 | 3 900,00 | 1 669,20 | 390,00 | 83 959,20 |
| 3 | 3 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Ремонт крыши | 423,16 | м2 | 3 800,00 | 1 608 000,00 | 80 400,00 | 34 411,20 | 8 040,00 | 1 730 851,20 |
|     |     | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 310 | пог. м. | 2 500,00 | 775 000,00 | 38 750,00 | 16 585,00 | 3 875,00 | 834 210,00 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 60 | пог. м. | 1 700,00 | 102 000,00 | 5 100,00 | 2 182,80 | 510,00 | 109 792,80 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 60 | пог. м. | 2 200,00 | 132 000,00 | 6 600,00 | 2 824,80 | 660,00 | 142 084,80 |
| 4  | 4  | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 | Ремонт крыши | 423,16 | м2 | 3 800,00 | 1 608 000,00 | 80 400,00 | 34 411,20 | 8 040,00 | 1 730 851,20 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 70 | пог. м. | 2 200,00 | 154 000,00 | 7 700,00 | 3 295,60 | 770,00 | 165 765,60 |
|  **Муниципальное образование «Октябрьское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области** |
| 5 | 1 | п. Октябрьский, ул. Ульяновская,д. 2 | Ремонт крыши | 700 | м2 | 3 800,00 | 2 660 000,00 | 133 000,00 | 56 924,00 | 13 300,00 | 2 863 224,00 |
|  **Муниципальное образование «Озерское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области** |
| 6 | 1 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт крыши | 643,56 | м2 | 3 800,00 | 2 445 528,00 | 122 276,40 | 52 334,30 | 12 227,64 | 2 632 366,34 |
| 7 | 2 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 18 | Ремонт крыши | 623,87 | м2 | 3 800,00 | 2 370 720,00 | 118 536,00 | 50 733,41 | 11 853,60 | 2 551 843,01 |
| 8 | 3 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 2 | Ремонт крыши | 585,57 | м2 | 3 800,00 | 2 225 184,00 | 111 259,20 | 47 618,94 | 11 125,92 | 2 395 188,06 |
| 9 | 4 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 23 | Ремонт крыши | 585,57 | м2 | 3 800,00 | 2 225 184,00 | 111 259,20 | 47 618,94 | 11 125,92 | 2 395 188,06 |
| 10 | 5 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 19 | Ремонт крыши | 800 | м2 | 4450 | 3 560 000,00 | 178 000,00 | 76 184,00 | 17 800,00 | 3 831 984,00 |
|  **Муниципальное образование «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области** |
| 11 | 1 | р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, д. 34 | Ремонт крыши | 598 | м2 | 3310,00 | 1 862 690,00 | 124 982,00 | 39 861,57 | 0,00 | 2 027 533,57 |

В графе 5 - указывается физический объём работ согласно дефектной ведомости

В графе 7 - указывается предельная стоимость работ, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П

В графе 8 - указывается предельная стоимость работ, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П

В графе 9 - указывается предельная стоимость работ, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П

В графе 10 - указывается предельная стоимость работ, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П

В графе 11 - указывается предельная стоимость работ, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П

В графе 12 - стоимость капитального ремонта, рассчитанная по формуле: стоимость работ (графа 8) + стоимость подготовки проектной документации (графа 9) + стоимость строительного надзора (графа 10) + стоимость экспертизы сметной документации (графа 11)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава администрации муниципального

образования «Чердаклинский район»

Ульяновской области Ю.С.Нестеров